REGISTRO DE ADAPTAÇÃO DO PROCESSO — MILHASFACIL · BUSCA DE MILHAS

MILHASFACIL01   ·   Versão 1.1   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ADAP-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Código do projeto | MILHASFACIL01 |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.1 |
| Data | 15/06/2026 |
| Situação | Aprovado |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Tech Lead / Arquiteto / DevOps | Cézar Velazquez |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto — adaptação do processo padrão) |

# 1. Objetivo

Registrar as adaptações aplicadas ao processo-padrão de desenvolvimento Timeware para a execução do projeto MilhasFacil — Busca de Milhas, justificando cada decisão de tailoring e seus impactos no planejamento e na operação do ciclo de vida.

# 2. Nível de adaptação do projeto (calibração)

Conforme o Guia de Adaptação do Processo-Padrão (GUIA-GPC-001 §5), o projeto é classificado pela regra do nível mais alto atingido em qualquer critério.

| Critério (GUIA-GPC-001 §5.1) | Situação do MilhasFacil | Nível |
| --- | --- | --- |
| Duração | 09/02/2026 a 26/07/2026 (~5,5 meses) | Nível 2 |
| Tamanho da equipe | 7 pessoas no projeto (GP; Tech Lead/Arquiteto/DevOps; QA; GQA; 3 desenvolvedores — DevOps = 5) | Nível 3 |
| Complexidade técnica | Três serviços (API Spring Boot, Web Angular, Crawler Python); múltiplas integrações externas (Smiles, Azul, Latam e Z-API/WhatsApp); busca paralela; autenticação JWT com refresh e blacklist | Nível 2–3 |
| Criticidade / SLA contratual | Sem SLA contratual rígido; impacto operacional moderado | Nível 2 |
| Regulação / compliance | Tratamento de dados pessoais de usuário (LGPD básico); sem regulação setorial | Nível 2 |

Nível de adaptação resultante: Nível 3 — Aprofundado, determinado pelo tamanho da equipe e pela complexidade técnica multi-serviço com múltiplas integrações.

Coerente com o Nível 3, o projeto mantém os produtos de trabalho mais formais previstos no GUIA-GPC-001 §5.2: documento de requisitos completo com rastreabilidade bidirecional explícita (RASTR §2 e §3), automação de testes com métrica de cobertura (JaCoCo; gate de 80% a partir da S4), plano de integração independente (ITP) e GQA por ciclo/sprint (auditorias GQA-A01/A02/A03). As adaptações registradas na seção seguinte ajustam a profundidade e a forma de execução, sem suprimir nenhum ponto de controle obrigatório (GUIA-GPC-001 §3).

# 3. Adaptações aplicadas

| # | Item do processo-padrão | Decisão de adaptação | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Pipeline de CI executado em agente Linux padrão | Pipelines executadas em agente Windows (Default) com tasks PowerShell@2 nas três pipelines ("MilhasFacil API/Web/Crawler - Pipeline") | Agente Windows é o recurso disponível na organização; padronização das tasks em PowerShell@2 reduz divergência entre as três pipelines. Mitiga o risco R-05 (pipeline de CI em agente Windows) |
| A-02 | Histórico de repositório construído incrementalmente desde a primeira sprint | Histórico dos repositórios (MilhasFacil_api, MilhasFacil_web, MilhasFacil_crawler) inicializado de forma consolidada (retroativa); saneamento prospectivo a partir da S9 | A integração ao Azure DevOps ocorreu de forma retroativa; datas reais de PR e build concentram-se em 13–15/06/2026. Os 22 PRs históricos (S1–S8) permanecem sem revisor registrado por serem fruto da consolidação histórica (PR concluído é imutável). A partir da S9 a revisão de PR está evidenciada: os 6 PRs da S9 (API #11/#12/#28, Web #21/#22, Crawler #27) foram concluídos em 15/06 com revisor Cézar Velazquez (TL) — Approved (vote 10), registrado no Azure DevOps sob a conta legada Mateus Veloso, e mergeados em develop; foi ativada a branch policy de revisor (≥1 revisor) em develop nos três repositórios, impedindo recorrência |
| A-03 | Gate de cobertura de testes ativo desde o Sprint 1 | Gate de cobertura (JaCoCo 80% na API) ativado a partir da Sprint 4 | A NC-001 (cobertura <80%, JaCoCo 74% na S2) motivou a priorização de testes unitários e a introdução do gate de CI a partir da S4; a NC foi encerrada na S5 (JaCoCo 82%) |
| A-04 | Revisão de PR com dois revisores independentes | Revisão com um revisor — o Tech Lead/Arquiteto Cézar Velazquez aprova os PRs (Approved, vote 10); no Azure DevOps a aprovação aparece sob a conta legada Mateus Veloso (= Cézar) | Equipe enxuta com três desenvolvedores efetivos; o Tech Lead concentra a aprovação técnica dos PRs, mantendo o gate de aprovação sem ampliar o lead time. A branch policy de revisor em develop (S9) torna o revisor obrigatório nos três repositórios. A aprovação de escopo/CR é responsabilidade do GP (Abraão) |
| A-05 | Cadastro de dados de referência em banco de dados | Lista de aeroportos (IATA) mantida fixa em código (SearchService) na linha principal até a release v0.9.0; a partir de v0.9.0, busca de aeroportos atendida por AirportController/AirportRepository com índice V9__airport_search_index.sql (MF-64) | Volume estável e pequeno de aeroportos; a lista em código simplificou o deploy nas primeiras sprints. Na S9 a busca passou a ser servida por consulta paginada case-insensitive (ILIKE + extensão unaccent), released em main na v0.9.0 |
| A-06 | Combinação de papéis | O GP (Abraão) faz gestão e não codifica (fora do DevOps); o Tech Lead Cézar Velazquez acumula os papéis de Arquiteto e DevOps e é o revisor de PR; a GQA (Carol/Caroline) é independente (auditoria de processo), não codifica e fica fora do DevOps; o QA de teste manual é Jonathan Alves | Equipe contratada enxuta; concentração dos papéis técnicos (TL/Arquiteto/DevOps) em Cézar para viabilidade operacional, preservando a independência da GQA (Carol) em relação ao desenvolvimento e a separação do GP (gestão) da execução técnica |
| A-07 | Notificação síncrona obrigatória ao usuário | Envio de WhatsApp via Z-API (WhatsAppClient) tratado como best-effort: falha no envio não interrompe o fluxo de alerta | Disponibilidade da Z-API é externa (risco R-03); o serviço de alerta (ScheduledAlertService) prossegue mesmo em caso de falha de notificação, com dedupe por origem-destino-milhas |
| A-08 | Prefixo de branch de funcionalidade feature/... (PLA-GCO-001 §4.1) | Adotados os prefixos `feat/` e `fix/` seguidos da chave Jira (feat/MF-XX-..., fix/MF-XX-...), no padrão Conventional Branches/Commits | Alinhamento com os tipos de Conventional Commits usados no projeto (feat/fix/test/chore/ci) e com a chave de rastreabilidade MF-XX (RNF04); estratégia main/develop/feature do PLA-GCO-001 mantida na essência. O saneamento da política de branch foi concluído na S9 com a ativação da branch policy de revisor em develop nos três repositórios |
| A-09 | Nomenclatura de scripts SQL 0001-create-…-table.sql (GUIA-GCO-001 §4) | Migrations versionadas pela convenção do Flyway (V1__create_users.sql … V5__…; V9__airport_search_index.sql); padronização de nomenclatura de BD em curso via PR #29 (MF-73) com V10__fix_naming_conventions.sql | A ferramenta Flyway exige o prefixo V<n>__; a numeração sequencial e o controle de versão do schema (objetivo do guia) são plenamente atendidos pela convenção nativa. O PR #29 (MF-73, chore — padronização de nomenclatura de BD conforme GUIA-GCO-001) introduz a migration V10 (padronização de índices + coluna is_active) e foi aprovado pelo Tech Lead Cézar Velazquez na conta própria dele no Azure DevOps (vote 10), aguardando merge |
| A-10 | Histórico de fluxo dos cards no Jira transitando pelas colunas em tempo real desde a S1 | Status dos cards das sprints S1–S8 registrado de forma consolidada (transições em 13–15/06); a Sprint 9 transita pelas colunas em tempo real (To Do → Doing → Code Review → To Test → Done) | Mesma causa-raiz de A-02 (tooling Azure/Jira montado retroativamente). O desenvolvimento em si — os commits — seguiu a linha do tempo real das sprints (fev–jun), assim como as tags v0.1.0–v0.9.0 (criadas no fim de cada sprint). A evidência de teste e aprovação por card é registrada no CTQ-MILHASFACIL01-001 (cenário Gherkin + critério + resultado + aprovador), independentemente do carimbo das transições |

# 4. Itens sem adaptação (processo-padrão mantido)

Controle de versão de código no Azure DevOps (Git), com branch padrão main nos três repositórios.

PR obrigatório para develop antes do merge, com aprovação do Tech Lead (Cézar Velazquez).

Execução de testes (JUnit5+Mockito+AssertJ, SpringBootTest+Testcontainers, Karma, pytest) como gate no pipeline de CI.

Registro de riscos com probabilidade, impacto, exposição e plano de resposta.

Rastreabilidade de requisitos (RF → Jira → branch → PR → build).

Nomenclatura de branches feat/|fix/ + MF-XX (política de branch — RNF04).

Formalização de mudanças de escopo via change request antes da implementação (CR-MF-001).

# 5. Impacto das adaptações no projeto

| Adaptação | Impacto observado |
| --- | --- |
| A-01 (CI Windows / PowerShell@2) | Padronização das três pipelines; builds reais #41–#60 quase todos succeeded (apenas #42 canceled). Risco R-05 mantido sob controle |
| A-02 (histórico consolidado) | 22 PRs históricos (S1–S8) sem revisor registrado, representados fielmente como integração retroativa (ressalva com causa-raiz), sem afirmar revisor onde não há; a partir da S9, 6 PRs com revisor Cézar Velazquez (TL; conta legada Mateus Veloso, Approved) e branch policy de revisor ativa em develop (saneamento prospectivo). Meta "PRs sem revisor = 0" cumprida pelos 6 PRs da S9 |
| A-03 (gate de cobertura na S4) | Cobertura JaCoCo elevada de 74% (S2) para 82% (S5); NC-001 encerrada; meta de ≥80% atendida a partir da S4 |
| A-05 (aeroportos em código → ILIKE) | Deploy simplificado nas primeiras sprints; na S9, busca de aeroportos migrada para consulta paginada (ILIKE + unaccent) com índice V9, released em main na v0.9.0 |
| A-08 / A-09 (saneamento de BD e branch) | Branch policy de revisor ativada em develop (saneamento da política de branch); padronização de nomenclatura de BD em curso via PR #29 (MF-73), migration V10 aprovada pelo Tech Lead Cézar Velazquez (conta própria, vote 10), aguardando merge |

# 6. Processos não aplicáveis ao projeto

| Processo | Aplicável? | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Aquisição (AQU) | Não aplicável | Squad próprio Timeware; não há subcontratação de terceiro responsável por entrega. Os serviços externos (Z-API, portais das companhias raspados pelo crawler) são insumos/integrações, tratados em ITP e Riscos, fora do escopo de AQU. |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Inclusão da seção 2 (Nível de adaptação / calibração conforme GUIA-GPC-001 §5): projeto classificado como Nível 3 — Aprofundado; renumeração das seções seguintes. |