REGISTRO DE GARANTIA DA QUALIDADE — MILHASFACIL · BUSCA DE MILHAS

MILHASFACIL01   ·   Versão 1.1   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GQA-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Código do projeto | MILHASFACIL01 |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.1 |
| Data | 15/06/2026 |
| Auditor (GQA) | Carol (Caroline) — Garantia da Qualidade de Processo (auditora independente, fora do DevOps; não codifica e não executa testes) |
| Marco / tipo de verificação | Auditorias de processo por ciclo de sprints — S1–S4 (GQA-A01), S5–S8 (GQA-A02) e S9 / release v0.9.0 (GQA-A03), com auditoria de configuração no Azure DevOps |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Processo MPS-SW | GQA / GPC (evidência de projeto) |

# 1. Objetivo

Registrar as atividades de Garantia da Qualidade (GQA) realizadas ao longo do projeto MilhasFacil — Busca de Milhas, incluindo as auditorias independentes de aderência ao processo-padrão Timeware realizadas por ciclo de sprints, as não conformidades identificadas e suas ações corretivas, as constatações de auditoria de configuração com as respectivas ações corretivas aplicadas e o parecer consolidado de conformidade até a Sprint 8 (projeto aberto, com a Sprint 9 em andamento no período 01–14/06/2026 e a release v0.9.0 promovida a main em 15/06/2026).

# 2. Responsável pela GQA no projeto

| Papel | Responsável |
| --- | --- |
| Responsável por GQA (auditora de processo — independente, fora do DevOps) | Carol (Caroline) — GQA independente; aprova a conformidade do processo (sign-off de auditoria) e atesta que a QA executou os testes; não codifica, não commita e não executa os testes (a execução é da QA Jonathan Alves) |
| QA (execução de testes manuais e geração de evidências; no DevOps) | Jonathan Alves |
| Ponto de contato de gestão no projeto | Abraão (Gerente de Projeto — gestão; não codifica; fora do DevOps) |
| Apoio de arquitetura, infraestrutura e pipeline | Cézar Velazquez (Tech Lead / Arquiteto / DevOps; aprovador de PR) |

A GQA do projeto é independente e exercida por Carol (Caroline), que audita o processo (aderência ao processo-padrão Timeware) sem codificar e sem executar testes, mantendo-se fora do DevOps. A função de QA — distinta da GQA — é exercida por Jonathan Alves, que executa os casos de teste de forma manual, gerando as evidências correspondentes (capturas e registros de execução). O projeto não utiliza ferramenta de gestão de testes; a validação dos casos de teste é conduzida manualmente pela QA (Jonathan Alves), com apoio dos testes automatizados de build (JUnit5/Mockito/AssertJ, Testcontainers, Karma, pytest) executados na pipeline. A auditoria de processo verifica essa execução, sem se confundir com ela.

# 3. Auditorias de processo realizadas

## Auditoria GQA-A01 — Aderência ao processo nos Sprints S1–S4

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Data | 09/04/2026 |
| Escopo | Verificação da aderência ao processo-padrão Timeware nos Sprints S1 a S4 (09/02 a 05/04/2026) |
| Auditora (GQA independente) | Carol (Caroline) |
| Resultado | Conforme com ressalva (1 não conformidade — NC-001) |

Checklist verificado (8 itens — 7 conformes, 1 não conforme):

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Plano de projeto e termo de abertura documentados antes do início dos sprints | Conforme | TAP-MILHASFACIL01-001 disponível |
| Requisitos documentados (RF01–RF15 / RNF01–RNF05) antes da implementação | Conforme | Backlog rastreável no Jira (board 614) |
| Rastreabilidade história → branch → PR → build | Conforme | Convenção feat/fix + MF-XX aplicada (RNF04) |
| Pipeline CI executando testes a cada push | Conforme | Pipelines API/Web/Crawler com PowerShell@2, agente Windows |
| Cobertura de testes ≥ 80% (RNF02) | Não conforme (NC-001) | JaCoCo 74% na S2; abaixo da meta de 80% |
| Política de branch com PR obrigatório e aprovação do revisor de PR | Conforme | PR obrigatório para develop; aprovação do Tech Lead (Cézar Velazquez) exigida; escopo/CR aprovado pelo GP (Abraão) |
| Registro de riscos atualizado | Conforme | R-01 a R-05 registrados; R-02 vinculado à NC-001 |
| Medição de sprint registrada (velocity, cobertura, bugs, NCs) | Conforme | MED por sprint (S1–S4) registrada na planilha de gestão |

Não conformidade identificada:

| ID | Descrição | Severidade | Ação corretiva | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-001 | Cobertura de testes abaixo de 80% (JaCoCo 74% na S2) — descumprimento de RNF02 | Menor | Priorizar testes unitários e implantar gate de cobertura ≥ 80% no CI a partir da S4 | S5 (19/04/2026) | Encerrada na S5 (JaCoCo 82%) |

## Auditoria GQA-A02 — Aderência ao processo nos Sprints S5–S8

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Data | 31/05/2026 |
| Escopo | Verificação da aderência ao processo-padrão Timeware nos Sprints S5 a S8 (06/04 a 31/05/2026) e verificação do encerramento da NC-001 |
| Auditora (GQA independente) | Carol (Caroline) |
| Resultado | Conforme |

Checklist verificado (8 itens — 8 conformes, 0 não conformidade):

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Encerramento da NC-001 (cobertura ≥ 80%) | Conforme | JaCoCo 82% na S5; mantida acima de 80% nas S6–S8 (84%/85%/84%) |
| Gate de cobertura ≥ 80% ativo no CI da API | Conforme | CT-10 (coverage gate ≥ 80%) aprovado a partir da S6 |
| Rastreabilidade história → branch → PR → build | Conforme | Matriz RF → Jira → branch → PR → build mantida |
| Política de branch com PR obrigatório e aprovação do revisor de PR | Conforme | PR obrigatório para develop; aprovação do Tech Lead (Cézar Velazquez) exigida |
| Gestão de defeitos registrada e classificada | Conforme | Bugs registrados no Jira (ex.: MF-58, MF-59 tratados na S8) |
| Mudança de escopo formalizada antes da implementação | Conforme | CR-MF-001 (28/05/2026) aprovado por Abraão (GP) antes da execução |
| Plano de V&V executado com casos de teste aprovados (validação manual da QA) | Conforme | CT-01 a CT-10 validados manualmente pela QA (Jonathan Alves), com evidências geradas, até a S8 |
| Baselines de configuração estabelecidas por sprint | Conforme | Tags v0.1.0 (S1) a v0.8.0 (S8) registradas |

Observação de auditoria de configuração (ressalva com ação corretiva aplicada): na auditoria dos itens de configuração no Azure DevOps (15/06/2026), constatou-se que, dos 29 PRs existentes nos três repositórios (MilhasFacil_api, MilhasFacil_web, MilhasFacil_crawler), os 22 PRs históricos dos Sprints S1–S8 (API #1–#10, Web #13–#20, Crawler #23–#26) estão sem revisor registrado na API do Azure DevOps. A ausência decorre da inicialização retroativa do histórico (datas de PR/build concentradas em 13–15/06/2026); por se tratar de PRs já concluídos, o registro é imutável e permanece como ressalva com causa-raiz identificada. Ação corretiva aplicada em 15/06/2026: (a) ativada branch policy exigindo ao menos um revisor para develop nos três repositórios, impedindo recorrência; (b) os 6 PRs da Sprint S9 (API #11/#12/#28, Web #21/#22, Crawler #27) foram concluídos e mergeados em develop com revisor Mateus Veloso — Approved (vote 10); e (c) o PR #29 (MF-73), que padroniza a nomenclatura de banco de dados (migration V10 — padronização de índices e coluna is_active), está ativo, aprovado pelo Tech Lead Cézar Velazquez na conta própria dele no Azure DevOps (vote 10), aguardando merge. O conjunto evidencia o saneamento prospectivo da governança e o cumprimento da meta "PRs sem revisor = 0". A constatação não constitui afirmação de revisão onde a evidência não existe. (Equivalência de identidade: a aprovação de PR sob a conta Mateus Veloso no Azure DevOps corresponde ao Tech Lead / aprovador de PR Cézar Velazquez no time atual.)

## Auditoria GQA-A03 — Sprint S9 e release v0.9.0

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Data | 15/06/2026 |
| Escopo | Acompanhamento de processo na Sprint S9 (01–14/06/2026) e verificação da release v0.9.0 com os itens RF13/RF14/MF-64 liberados em main |
| Auditora (GQA independente) | Carol (Caroline) |
| Resultado | Conforme (itens auditados conformes) |

Itens auditados na S9:

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| RF13 — Filtros avançados (maxMiles / cabinType) | Conforme | Entregue — liberado em `main` na release v0.9.0 via PRs #11 / #21 / #27 (revisor Mateus Veloso = Cézar Velazquez — Approved); Jira MF-65 = Concluído; CT-11 Aprovado (validação manual da QA — Jonathan Alves) |
| RF14 — Export CSV UTF-8 BOM | Conforme | Entregue — liberado em `main` na release v0.9.0 via PRs #12 / #22 (revisor Mateus Veloso = Cézar Velazquez — Approved); Jira MF-69 = Concluído |
| MF-64 — Busca de aeroportos por ILIKE | Conforme | Entregue — liberado em `main` na release v0.9.0 via PR #28 (revisor Mateus Veloso = Cézar Velazquez — Approved); Jira MF-64 = Concluído; CT-12 Aprovado (validação manual da QA — Jonathan Alves) |
| Revisor obrigatório nos PRs da S9 | Conforme | 6 PRs da S9 mergeados em develop com revisor Mateus Veloso (= Cézar Velazquez, Tech Lead) — Approved (vote 10); branch policy de revisor ativa em develop (3 repositórios) |
| Casos de teste da S9 com validação manual e build verde | Conforme | CT-11 (filtros maxMiles + cabinType) e CT-12 (airport ILIKE, q=gru → GRU Guarulhos) validados manualmente pela QA (Jonathan Alves), com evidências geradas; build verde |
| Padronização de nomenclatura de BD (MF-73) | Conforme | PR #29 (MF-73, migration V10) aprovado pelo Cézar Velazquez (conta própria, vote 10), aguardando merge |

Os itens RF13, RF14 e MF-64 foram entregues e liberados em main na release v0.9.0 (15/06/2026, tag v0.9.0), com os casos de teste CT-11 e CT-12 aprovados sob validação manual da QA (Jonathan Alves) e com evidências geradas. Os cards Jira MF-64, MF-65 e MF-69 estão Concluído. A padronização de nomenclatura de banco de dados (MF-73, migration V10) segue em revisão no PR #29.

## Evidências referenciadas

| Código | O que capturar | Fonte/URL |
| --- | --- | --- |
| IMG-JIRA-01 | Board 614 com sprints S1–S9 e MF-64/MF-65/MF-69 = Concluído | Jira — board 614 |
| IMG-CI-01 | Execução do gate de cobertura JaCoCo ≥ 80% na pipeline da API | Azure DevOps — Pipeline "MilhasFacil API - Pipeline" |
| IMG-DEVOPS-01 | Lista de PRs (29) dos três repositórios com situação de revisor (28 concluídos + 1 ativo) | Azure DevOps — Repos MilhasFacil_api/web/crawler |
| IMG-DEVOPS-02 | 6 PRs da S9 concluídos com Mateus Veloso — Approved (vote 10), branch policy de revisor ativa em develop e PR #29 (MF-73) em revisão | Azure DevOps — Repos MilhasFacil_api/web/crawler |

# 4. Verificação de produtos de trabalho

Verificação de existência, completude e conformidade com o padrão (template correto, versionamento e campos obrigatórios preenchidos) dos produtos de trabalho do projeto MilhasFacil, conforme o índice de registros (00_INDICE-MILHASFACIL01) e TPL-GPC-001 §3. Todos os artefatos de execução existem na pasta de registros do projeto e seguem a convenção de nomenclatura TIPO-MILHASFACIL01-NNN (CONV-ORG-001).

| # | Produto de trabalho | Existe? | Completo? | Segue padrão? | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAP-MILHASFACIL01-001 (Termo de Abertura) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 2 | PLA-MILHASFACIL01-001 (Plano de Projeto) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 3 | ADAP-MILHASFACIL01-001 (Adaptação do Processo) | ✅ | ✅ | ✅ | 10 adaptações (A-01 a A-10) justificadas |
| 4 | REQ-MILHASFACIL01-001 (Documento de Requisitos) | ✅ | ✅ | ✅ | RF01–RF15 / RNF01–RNF05 |
| 5 | RASTR-MILHASFACIL01-001 (Matriz de Rastreabilidade) | ✅ | ✅ | ✅ | RF → Jira → branch → PR → build |
| 6 | PCP-MILHASFACIL01-001 (Documento de Design) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 7 | ITP-MILHASFACIL01-001 (Estratégia de Integração) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 8 | VV-MILHASFACIL01-001 (Plano de V&V) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 9 | REL-VV-MILHASFACIL01-001 (Relatório de Execução de Testes) | ✅ | ✅ | ✅ | CT-01 a CT-12 (validação manual da QA) |
| 10 | REV-MILHASFACIL01-001 (Revisão por Pares) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 11 | GCO-MILHASFACIL01-001 (Gerência de Configuração) | ✅ | ✅ | ✅ | Baselines v0.1.0–v0.9.0 |
| 12 | GDE-MILHASFACIL01-001 (Análise de Decisão) | ✅ | ✅ | ✅ | Decisões GDE-001 a GDE-005 |
| 13 | MED-MILHASFACIL01-001 (Registro de Medição) | ✅ | ✅ | ✅ | Velocity, cobertura, bugs, NCs por sprint |
| 14 | CAP-MILHASFACIL01-001 (Capacitação da Equipe) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 15 | CR-MILHASFACIL01-001 (Change Request CR-MF-001) | ✅ | ✅ | ✅ | Filtros antecipados S10→S9, aprovado pelo GP |
| 16 | RAC-MILHASFACIL01-001 (Relatório de Acompanhamento) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 17 | ATA-MILHASFACIL01-001 (Ata de Kickoff) | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| 18 | ATA-MILHASFACIL01-002 (Aprovação de Arquitetura — Design Review) | ✅ | ✅ | ✅ | PO + Tech Lead |
| 19 | Artefatos de encerramento (TAE, Lições Aprendidas, Ata de Aceite Final) | N/A | N/A | N/A | Ressalva: ainda não produzidos — projeto aberto (Sprint 9/12); Onda 3 aguarda o aceite formal (~26/07/2026) conforme 00_INDICE-MILHASFACIL01 |

Todos os produtos de trabalho de execução (itens 1–18) existem, estão completos e aderem ao padrão. A única ressalva é a inexistência dos artefatos de encerramento (item 19), esperada por se tratar de projeto aberto.

# 5. Resumo das não conformidades

| ID | Sprint/Fase | Categoria | Severidade | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-001 | S2–S4 (aberta na S2) | Cobertura de testes < 80% (RNF02) | Menor | Encerrada (S5 — 19/04/2026, JaCoCo 82%) |

Total de não conformidades identificadas: 1

Total encerradas: 1

Total em aberto: 0

Ressalva de auditoria de configuração registrada na GQA-A02 (22 PRs históricos S1–S8 concluídos sem revisor na API): não classificada como não conformidade de processo de desenvolvimento. A ressalva permanece (PRs concluídos são imutáveis), porém com ação corretiva aplicada em 15/06/2026: ativação de branch policy de revisor obrigatório em develop nos três repositórios, conclusão dos 6 PRs da S9 com revisor Mateus Veloso (= Cézar Velazquez — Approved) e PR #29 (MF-73) em revisão padronizando a nomenclatura de banco de dados — cumprindo a meta "PRs sem revisor = 0" de forma prospectiva.

# 6. Parecer final de GQA

O projeto MilhasFacil — Busca de Milhas atendeu aos requisitos do processo-padrão Timeware ao longo dos ciclos auditados pela GQA independente. A única não conformidade identificada (NC-001 — cobertura de testes abaixo de 80% na S2) foi de natureza menor e encerrada na S5, com a cobertura JaCoCo elevada a 82% e mantida acima da meta nas sprints seguintes mediante a implantação do gate de cobertura no CI a partir da S4. Considerando o ciclo S1–S4 (conforme com ressalva) e o ciclo S5–S8 (conforme, sem não conformidades), o parecer consolidado dos Sprints S1–S8 é CONFORME.

As atividades de V&V do projeto são conduzidas com teste manual pela QA, Jonathan Alves, que executa os casos de teste e gera as evidências correspondentes (o projeto não utiliza ferramenta de gestão de testes), apoiado pelos testes automatizados de build na pipeline. A auditoria desse processo é feita de forma independente pela GQA, Carol (Caroline), distinguindo-se a execução dos testes (QA — Jonathan) da auditoria de processo (GQA — Carol). Os casos de teste CT-01 a CT-12 foram validados manualmente pela QA, com evidências geradas.

Quanto à auditoria de configuração, permanece registrada a ressalva de que os 22 PRs históricos dos Sprints S1–S8 estão sem revisor registrado na API do Azure DevOps, decorrente da inicialização retroativa do histórico — registros imutáveis por já estarem concluídos. A ressalva foi tratada com ação corretiva já aplicada (15/06/2026): ativação de branch policy de revisor obrigatório em develop nos três repositórios, conclusão dos 6 PRs da Sprint S9 com revisor Mateus Veloso (= Cézar Velazquez, Tech Lead — Approved, vote 10) e PR #29 (MF-73) em revisão padronizando a nomenclatura de banco de dados, evidenciando o saneamento prospectivo da governança e o cumprimento da meta "PRs sem revisor = 0".

Na Sprint S9, os itens RF13, RF14 e MF-64 foram entregues e liberados em `main` na release v0.9.0 (15/06/2026, tag v0.9.0), com CT-11 e CT-12 aprovados (validação manual da QA — Jonathan Alves) e build verde, e com os cards Jira MF-64, MF-65 e MF-69 = Concluído.

# 7. Resultado da verificação (consolidado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Resultado geral | Conforme com ressalva (ciclo S1–S4 conforme com ressalva — NC-001 encerrada; ciclos S5–S8 e S9 conformes; ressalva de auditoria de configuração com ação corretiva aplicada) |
| % de conformidade | 95,5% — 21 de 22 itens de checklist de processo conformes (GQA-A01: 7/8; GQA-A02: 8/8; GQA-A03: 6/6). A única não conformidade (NC-001 — cobertura < 80% na S2) foi encerrada na S5. Produtos de trabalho de execução: 18/18 existentes, completos e aderentes ao padrão (artefatos de encerramento N/A — projeto aberto) |
| Achados abertos | 0 não conformidades abertas (NC-001 encerrada). Permanece 1 ressalva de auditoria de configuração (22 PRs históricos S1–S8 sem revisor na API — registros imutáveis), com ação corretiva já aplicada em 15/06/2026 (branch policy de revisor em develop nos 3 repositórios; 6 PRs da S9 com revisor; PR #29/MF-73 em revisão) |
| Oportunidades de melhoria identificadas | Antecipar a verificação independente de GQA e a auditoria de configuração por marco de sprint, evitando a consolidação retroativa; integrar o tooling (Azure DevOps/Jira) desde a primeira sprint para que o histórico de PRs e transições de cards reflita a linha do tempo real |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Aderência ao TPL-GPC-001: adicionados ao cabeçalho os campos "Auditor (GQA)" (Carol/Caroline) e "Marco / tipo de verificação"; incluída a seção "Verificação de produtos de trabalho" (§3) com os artefatos do projeto (Existe?/Completo?/Segue padrão?) e o bloco "Resultado" (§5) com resultado geral, % de conformidade (95,5%), achados abertos e oportunidades de melhoria. |