ÍNDICE DE REGISTROS DO PROJETO — AASP GERENCIADOR · GRUPOS DE USUÁRIOS

INDICE-AASP01   ·   Versão 1.1   ·   23/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | INDICE-AASP01-001 |
| Projeto | Grupos de Usuários — AASP Gerenciador (Feature AG) |
| Código do projeto | AASP01 |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Produto | ms.auxo.gruposusuarios |
| Versão | 1.1 |
| Data | 23/06/2026 |
| Natureza | Documento de controle / índice — apoio interno. Organiza a produção das evidências do projeto; não é, ele próprio, evidência auditável pela ASR. |

Como usar: este índice mapeia os registros MPS-SW do projeto AASP01, o processo de origem e o status de cada um. Conforme cada artefato evolui, atualizar a coluna Status e registrar no histórico ao final.

## 1. Contexto e Momento do Projeto

- Início: 19/05/2026 (Kickoff) · Encerramento previsto: 11/07/2026

- Status atual (23/06/2026): em execução — Sprint 1 concluída e aceita (06/06/2026); Sprint 2 em andamento; Sprint 3 planejada.

- Nível de adaptação: 2 — Padrão (ver ADAP-AASP01-001).

- Fases do processo-padrão (PRO-GPC-001): Abertura, Discovery/Requisitos, Concepção e Planejamento concluídas; Desenvolvimento em curso; Homologação e Encerramento previstos para a Sprint 3.

## 2. Registros do Projeto

Legenda de status: gerado e no repositório · previsto (encerramento).

| # | Código | Documento | Processo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAP-AASP01-001 | Termo de Abertura | GPR | Gerado |
| 2 | PLA-AASP01-001 | Plano de Projeto | GPR | Gerado |
| 3 | ADAP-AASP01-001 | Registro de Adaptação | GPR | Gerado |
| 4 | RAC-AASP01-001 | Relatório de Acompanhamento | GPR | Gerado |
| 5 | CR-AASP01-001 | Registro de Change Requests | GPR / GCO | Gerado |
| 6 | REQ-AASP01-001 | Documento de Requisitos | REQ | Gerado |
| 7 | RASTR-AASP01-001 | Matriz de Rastreabilidade | REQ | Gerado |
| 8 | PCP-AASP01-001 | Documento de Design | PCP | Gerado |
| 9 | GDE-AASP01-001 | Registro de Análise de Decisão | GDE | Gerado |
| 10 | ITP-AASP01-001 | Estratégia de Integração | ITP | Gerado |
| 11 | VV-AASP01-001 | Plano de Verificação e Validação | VV | Gerado |
| 12 | CTQ-AASP01-001 | Cenários de Teste e Homologação | VV | Gerado |
| 13 | REL-VV-AASP01-001 | Relatório de Execução de Testes | VV | Gerado |
| 14 | REV-AASP01-001 | Registro de Revisão Técnica | VV | Gerado |
| 15 | GCO-AASP01-001 | Registro de Gerência de Configuração | GCO | Gerado |
| 16 | MED-AASP01-001 | Registro de Medição | MED | Gerado |
| 17 | CAP-AASP01-001 | Registro de Capacitação da Equipe | CAP | Gerado |
| 18 | GQA-AASP01-001 | Registro de Verificação de GQA | GPC | Gerado |
| 19 | GEST-AASP01 | Planilha de Gestão do Projeto (xlsx) | GPR | Gerado |
| 20 | ATA-AASP01-001 | Ata de Kickoff (19/05/2026) | ORG | Gerado |
| 21 | ATA-AASP01-002 | Ata de Aceite — Sprint 1 (06/06/2026) | ORG | Gerado |
| 22 | TAE-AASP01-001 | Termo de Encerramento e Aceite | GPR | Previsto — Sprint 3 (encerramento) |
| 23 | LI-AASP01-001 | Lições Aprendidas | GPR | Previsto — Sprint 3 (encerramento) |

Aquisição (AQU): não aplicável — não houve subcontratação de desenvolvimento (equipe própria Timeware). Insumos de serviço (APIs e ambientes do cliente) são tratados em ITP-AASP01-001 e nos riscos do PLA-AASP01-001.

## 3. Observações de Classificação

- Formato: registros produzidos em Markdown (.md) e convertidos para Word (.docx); planilha de gestão em .xlsx.

- Nomes reais nos registros: os registros de identificação e de capacidade (TAP, PLA, ATAs, GQA, CAP) nominam a equipe real, conforme a camada de capacidade do modelo.

## Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Abraão Oliveira | Criação do índice de registros do projeto AASP01 (Sprint 2 em andamento) |
| 1.1 | 23/06/2026 | Abraão Oliveira | TAE e LI corrigidos de Sprint 4 para Sprint 3 (encerramento) |