# Evidências Técnicas — Projeto AASP AndamentosProcessuais (AASPAP01)

# Fonte: GitLab (self-hosted)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Para | Raony Chagas (Desenvolvedor Sênior / Principal) |
| De | Abraão Oliveira (GP / Responsável MPS-SW) |
| Data | 17/06/2026 |
| Projeto | AASPAP01 — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos Processuais (DataJud/CNJ via WorkerAndamentos) |
| Fonte das evidências | GitLab self-hosted — http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais (Project ID 1) |

## Contexto

A fonte das evidências técnicas do AASPAP01 passa a ser o GitLab self-hosted da Timeware (antes: Azure DevOps). As capturas visuais antigas (devops_andamentos_*.png) eram do Azure DevOps e devem ser substituídas pelas telas equivalentes do GitLab. Este documento é o índice de evidências, com links reais por item MPS.

Projeto no GitLab: http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais (branch padrão main).

Estado conferido (17/06/2026): 33 branches (GitFlow: main, develop, homolog, feature/*, fix/*), 27 merge requests (todos merged, revisor = Cézar nos 27), 40 pipelines (39 verdes; 1 falha conhecida na feature/46500 por NuGet.config local), 7 tags + 7 releases (v1.0.0–v1.5.1), 43 work items (27 de PR fechados + governança + 11 CARDs da Iteração 7) e 7 milestones/iterações (5 concluídas + 2 em andamento).

## 1. PCP — Design / Arquitetura

### 1.1 Estrutura da solução (módulos .NET)

Evidência: árvore do repositório com os módulos Andamentos.Captura, Andamentos.CapturaApi, Andamentos.CapturaServer, Andamentos.Models, Andamentos.Repositorio, etc.

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/tree/main

### 1.2 Pipeline CI/CD no repositório

Evidência: .gitlab-ci.yml (estágios build/test/deploy .NET).

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/blob/main/.gitlab-ci.yml

## 2. ITP — Integração

### 2.1 Pipelines CI/CD

Evidência: 40 pipelines por ref (branches + tags), com jobs build/test. 39 verdes.

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/pipelines

*(Obs.: a feature/46500-criacao-endipoints-novos-distribuidos falha no restore por NuGet.config apontando fonte local — config da branch, não defeito de CI.)*

### 2.2 Integrações (CNJ/EPROC/ESAJ/parceiras) por branch de feature

Evidência: branches feature/* por frente de integração.

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/branches

## 3. GCO — Gerência de Configuração

### 3.1 Branches e GitFlow

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/branches (33 branches; main/develop/homolog protegidas)

### 3.2 Baselines (tags + releases)

Evidência: 7 tags + 7 releases. Numeração v1.x do AndamentosProcessuais:

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/tags · …/-/releases

| Tag | Data | Marco |
| --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 26/09/2025 | Baseline inicial |
| v1.1.0 | 06/01/2026 | DiscoveryFull + Solucionare |
| v1.2.0 | 20/02/2026 | Captura EPROC |
| v1.3.0 | 18/03/2026 | ESAJ/TJSP webhook |
| v1.4.0 | 26/02/2026 | Worker por instância + RabbitMQ |
| v1.5.0 | 05/06/2026 | Integração CNJ |
| v1.5.1 | 09/06/2026 | Hotfix chave de API |

### 3.3 Pull/Merge Requests revisados (code review)

Evidência: 27 MRs merged, revisor vinculado = Cézar em todos.

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/merge_requests?state=merged

## 4. VV — Verificação e Validação

### 4.1 Code review (VV2)

27 MRs com revisor/aprovação do Cézar — …/-/merge_requests?state=merged.

### 4.2 Pipeline (build/test) — PCP3/VV

Jobs build/test verdes nos pipelines — …/-/pipelines.

### 4.3 Bugs / correções

Work items e MRs de correção (ex.: PR 1725 — chave de API hardcoded; correções de captura/nullabilidade) — …/-/issues.

## 5. RASTR / REQ — Rastreabilidade

Evidência: convenção de branch por feature + MRs que fecham o work item correspondente.

…/-/branches + …/-/merge_requests?state=merged

## 6. GPR — Gestão do Projeto

### 6.1 Iterações (milestones)

7 milestones (5 concluídas + 2 em andamento — Iteração 6 governança e Iteração 7 robustez CNJ).

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/milestones

### 6.2 Work items (backlog)

43 work items (27 de PR fechados + governança + 11 CARDs em aberto da Iteração 7).

http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais/-/issues

## 7. Prioridade máxima (fonte GitLab)

| # | Item | Onde buscar no GitLab |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRs aprovados (code review) — VV2 | …/-/merge_requests?state=merged (27, revisor Cézar) |
| 2 | Baselines (tags/releases) — GCO3 | …/-/tags (v1.0.0–v1.5.1) + …/-/releases |
| 3 | Pipelines verdes (build/test) — PCP3 | …/-/pipelines |
| 4 | Branches/GitFlow + rastreabilidade — GCO/RASTR | …/-/branches + MRs |
| 5 | Iterações + work items — GPR | …/-/milestones + …/-/issues |

## 8. Mapa de equivalência — Azure DevOps → GitLab

| Print antigo (Azure DevOps) | Substituir por (GitLab) |
| --- | --- |
| devops_andamentos_estrutura.png | /-/tree/main |
| devops_andamentos_branches.png | /-/branches |
| devops_andamentos_commits.png | /-/commits/main |
| devops_andamentos_prs.png · pr_detail_1/2.png | /-/merge_requests (+ detalhe com revisor Cézar) |
| devops_andamentos_pipeline_ci.png · pipeline_cicd.png | /-/pipelines (+ jobs) |
| devops_andamentos_tags.png | /-/tags + /-/releases |

Os diagramas/fotos neutros (andamentos_arquitetura.svg, ApisParceiras, historicoPreservado*, retry_webhook) permanecem válidos. Os prints devops_* devem ser recapturados do GitLab e os embutidos em GCO-AASPAP01 substituídos.

*Documento gerado a partir do estado real do GitLab self-hosted (aasp/andamentosprocessuais, id 1) em 17/06/2026. Nenhum dado foi inventado.*