ATA DE REUNIÃO — ALINHAMENTO E REVISÃO DO FLUXO DE CAPTURA (REFATORAÇÃO ANDAMENTOSPROCESSUAIS)

ATA-AASPAP01-001   ·   Versão 1.0   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-AASPAP01-001 |
| Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.0 |
| Data | 07/04/2026 |
| Gerente de Projeto / Responsável pela ata | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR (acompanhamento — evidência de projeto) |
| Local / meio | Videoconferência |

Esta ata consolida o alinhamento técnico do fluxo (07/04/2026) e a revisão do fluxo com o time ampliado (08/05/2026).

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Cézar Hiraki Velázquez | Tech Lead / DevOps / Arquiteto | Timeware |
| Raony Chagas | Desenvolvedor Sênior (Principal) | Timeware |
| Mateus Veloso | Desenvolvedor (Suporte) | Timeware |
| Caroline Sousa | Analista de QA | Timeware |
| Lucas Batista | DevOps / Infraestrutura | Timeware |

# Sessão 1 — Alinhamento do fluxo da API CNJ (07/04/2026)

## 2. Pauta

Apresentação do novo fluxo de captura multi-fonte (DataJud/CNJ + EPROC/ESAJ + parceiras).

Definição das responsabilidades de cada componente no novo modelo.

Integração do desenvolvedor de suporte (Mateus Veloso), incorporado em Abr/2026.

## 3. Discussões e definições

O Gerente de Projeto apresentou o fluxo completo da refatoração: migração do CapturaServer para a fila unificada WorkerAndamentos (RabbitMQ) com SegmentoTribunal, webhook de indexação parametrizado para múltiplas fontes, histórico de movimentações por inativação de registro, e verificação/desligamento nas APIs parceiras (Solucionário, Botmax) na camada da API após a captura via CNJ.

## 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Parametrizar o webhook para suporte multi-fonte (D03) | Cézar Hiraki Velázquez / time | 07/04/2026 |
| Histórico de movimentações por inativação de registro (D04) | Raony Chagas | 07/04/2026 |
| Verificação/desligamento das parceiras na camada da API (D05) | Raony Chagas | 07/04/2026 |

(Decisões detalhadas em GDE-AASPAP01-001.)

## 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Refatorar o webhook para múltiplas fontes | Raony Chagas | Abr/2026 |
| Implementar a lógica de movimentações por inativação | Raony Chagas | Abr/2026 |
| Onboarding do desenvolvedor de suporte no fluxo | Cézar Hiraki Velázquez | Abr/2026 |

# Sessão 2 — Revisão do fluxo e definição de atividades (08/05/2026)

## 6. Pauta

Revisão completa do fluxo com o time ampliado.

Redistribuição de atividades entre os dois projetos correlatos (AASP_AndamentosProcessuais e AASP_CNJ).

Planejamento da continuidade do time durante o período de férias do GP (06–08/05/2026).

## 7. Discussões e definições

Revisado o andamento das Fases 3–4: webhook multi-fonte e movimentações entregues; foco no tratamento de erros por instância (campo Observacao), no controle de segredo de justiça por instância (campo Segredo, decisão D07) e na atualização do CodigoFonteAPI. Esse escopo adicional foi formalizado no CR-AASPAP01-002. Acordada a continuidade autônoma do time durante a ausência do gestor.

## 8. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Controlar segredo de justiça por instância — campo Segredo (D07) | Raony Chagas | 08/05/2026 |
| Formalizar o escopo adicional da Fase 4 (CR-AASPAP01-002) | Cézar Hiraki Velázquez / Marcos Correa Fernandez Turnes | Mai/2026 |
| Redistribuir atividades entre AASP_AndamentosProcessuais e AASP_CNJ | Cézar Hiraki Velázquez / time | 08/05/2026 |

## 9. Próximos passos

Conclusão da Fase 4 (tratamento de erros, segredo e validação E2E + regressão EPROC) e preparação da Fase 5 (montagem do pacote GMUD e deploy em produção).

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/04/2026 | Gerente de Projeto | Ata consolidando o alinhamento de 07/04/2026 e a revisão de 08/05/2026, reconstituída a partir da Planilha de Gestão GEST-AASPAP01 e do Registro de Projeto REG-AASPAP01-001. |