# ATA DE ACOMPANHAMENTO — Fase 1 — Webhook e CapturaServer (EPROC)

ATA-AASPAP01-002   ·   Versão 1.0   ·   27/02/2026   ·   Timeware Brasil

| Documento | ATA-AASPAP01-002 |
| --- | --- |
| Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Versão | 1.0 |
| Data | 27/02/2026 |
| Tipo | Reunião de acompanhamento de projeto (cadência por fase/marco) |
| Local / meio | Videoconferência |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

## 1. Participantes

| Nome | Papel |
| --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto |
| Cézar Hiraki Velázquez | Tech Lead / DevOps / Arquiteto |
| Raony Chagas | Desenvolvedor Sênior |
| Marcos Correa Fernandez Turnes | Sponsor / PO (AASP) |

## 2. Pauta

- Entregas da Fase 1 (webhook EPROC e publicação do CapturaServer na fila)
- Esforço estimado × realizado
- Riscos e próximos passos

## 3. Discussões e definições

Concluída a Fase 1: o CapturaServer passou a publicar na fila WorkerAndamentos (RabbitMQ) com SegmentoTribunal e o webhook de indexação foi preparado para o fluxo EPROC. Esforço realizado ~48 h ante 44 h estimadas (+9%), sem defeitos no período. Sem regressão no fluxo em produção.

## 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Aceite da Fase 1 (fluxo EPROC) | Marcos Correa Fernandez Turnes | 27/02/2026 |

## 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Iniciar estabilização e integração unificada via RabbitMQ (Fase 2) | Raony Chagas / Cézar Hiraki Velázquez | Mar/2026 |

## 6. Próximos passos

Fase 2 — Estabilização e integração RabbitMQ.

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/02/2026 | Gerente de Projeto | Ata de acompanhamento da Fase 1, consolidada a partir de MED-AASPAP01-001 §3 e do acompanhamento no GitLab. |