REGISTRO DE REVISÃO POR PARES — AASP_ANDAMENTOSPROCESSUAIS

REV-AASPAP01-001   ·   Versão 1.0   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REV-AASPAP01-001 |
| Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Item revisado | Código da API AndamentosProcessuais e do CapturaServer |
| Versão | 1.0 |
| Data | 04/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | VV (revisão por pares — evidência de projeto) |

# 1. Prática de revisão por pares

A revisão por pares é conduzida via Merge Request (MR) no GitLab. O merge de branches feature/* e bugfix/* para develop (e de release para prod) requer revisão de ao menos um membro da equipe além do autor (ver GCO-AASPAP01-001 §2). O Merge Request (MR) correspondente é o registro da revisão. A estratégia de branching segue GitFlow: prod (default) + homolog + develop + feature/<CHAVE>-NNN.

# 2. Participantes

| Papel | Identificação |
| --- | --- |
| Autor | Raony Chagas (Dev Sênior) / Mateus Veloso (Dev Suporte, a partir de Abr/2026) |
| Revisor(es) | Cézar Hiraki Velázquez (revisor de código; mínimo 1 membro distinto do autor) |

# 3. Itens revisados (representativos)

| Item | Contexto |
| --- | --- |
| Migração do CapturaServer da fila EprocTjsp para a fila unificada WorkerAndamentos | Fase 2 (D02) |
| Parametrização do webhook para suporte multi-fonte | Fase 3 (D03) |
| Histórico de movimentações por inativação de registro | Fase 3 (D04) |
| Controladores específicos por parceira (Solucionário, Botmax) na camada da API | Fase 4 (D05, D06) |
| Tratamento de erro e campo Segredo por instância | Fase 4 (D07) |
| Merge na solução AndamentosProcessuais | Fase 4 |

# 4. Apontamentos tratados (exemplos)

| # | Apontamento | Severidade | Tratamento | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campos do modelo com dados de tribunal fixos no webhook multi-fonte | Média | Parametrização dos campos do modelo | Resolvido (BUG-01) |
| 2 | Referências de projeto quebradas após merge | Média | Correção das referências e recompilação | Resolvido (BUG-02) |
| 3 | Ordem incorreta no fluxo de desligamento das parceiras | Média | Correção da ordem das operações | Resolvido (BUG-04) |

# 5. Resultado

| Resultado | Data | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Aprovado (merges integrados em develop após revisão) | Abr–Jun/2026 | Cézar Hiraki Velázquez (revisor) |

# Evidências

devops_andamentos_prs.png — Merge Requests concluídos (code review)

devops_andamentos_pr_detail_1.png — Detalhe de MR aprovado (1)

devops_andamentos_pr_detail_2.png — Detalhe de MR aprovado (2)

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/06/2026 | Equipe Técnica | Registro da prática de revisão por pares, consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_AndamentosProcessuais. |

# Evidências (anexos)

Merge Requests concluídos (code review)

Detalhe de MR aprovado (1)

Detalhe de MR aprovado (2)