# Evidências Técnicas — Projeto AASP_CNJ (Agente de Captura de Andamentos Processuais)

# Fonte: GitLab (self-hosted)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Para | Raony Chagas (Desenvolvedor Sênior / Principal) |
| De | Abraão Oliveira (GP / Responsável MPS-SW) |
| Data | 17/06/2026 |
| Projeto | AASPCNJ01 — Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Fonte das evidências | GitLab self-hosted — http://191.234.192.153/aasp/cnj |

## Contexto

Este documento substitui a fonte das evidências técnicas: o que antes era coletado em Azure DevOps (repositórios, PRs, pipelines, tags) e ClickUp (cards/bugs/horas) passa a ser extraído do GitLab self-hosted da Timeware, onde o projeto foi consolidado. A estrutura por documento (PCP, ITP, GCO, VV, RASTR, MED, GDE, CAP) é a mesma — apenas a origem da evidência mudou.

Projeto no GitLab: http://191.234.192.153/aasp/cnj (branch padrão prod).

Estado conferido (17/06/2026): repositório único com as soluções `CapturaServices/` e `WorkerAndamentos/`; 21 branches (GitFlow: prod, homolog, develop, feature/NN-*, release/v220..v240, hotfix/v241); 21 merge requests (20 merged + 1 aberto = US-18 GMUD); 40 work items (20 histórias US-xx, 10 bugs BUG-xx, 7 decisões D-xx, 2 CR, 1 ATA); 12 milestones (Discovery + Sprints 1–11); 5 tags/releases de baseline; 15 pipelines verdes (build → test → deploy).

Permanecem em ferramenta de runtime (não há equivalente em versionamento): estado no banco (SSMS), índice Elasticsearch/Kibana, fila RabbitMQ Management, relatório de horas (ClickUp) e contrato/custo. Onde há registro equivalente no GitLab (bug, história, decisão, código da feature), ele está indicado.

## 1. PCP — Documento de Design (arquitetura)

### 1.1 Arquitetura da solução (PCP §2.1)

O documento afirma: CapturaServer + WorkerAndamentos + RabbitMQ + webhook → API AndamentosProcessuais → Elasticsearch.

Evidência no GitLab: estrutura das soluções no repositório — CapturaServices/ e WorkerAndamentos/ (+ WorkersAndamentos.sln).

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/tree/prod

Complemento externo: diagrama de fluxo (se houver, anexar ao PCP). A API AndamentosProcessuais (lado do webhook/indexação) está em http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais.

### 1.2 Tabelas de controle (PCP §2.2)

O documento afirma: ProcessoCaptura, ProcessoCapturaLogin, ProcessoCapturaMovimentacaoStatus, PonteAPI.

Evidência: o schema/DDL não está versionado no repositório do CNJ (pasta db/ vazia) — a evidência das tabelas permanece no banco (script CREATE / print de colunas via SSMS/Azure Data Studio). *(Se desejar centralizar no GitLab, posso adicionar o DDL em /db do repositório.)*

### 1.3 Roteamento por CodigoFonteAPI e fallback (PCP §2.4/2.5 · RF-01, RF-02, RF-07 · US-04, US-09, US-11)

O documento afirma: roteamento por CodigoFonteAPI + fallback em 3 níveis (CNJ → EPROC/ESAJ → parceiras por prioridade).

Evidência no GitLab: branch/feature do roteamento e do fallback:

feature/16-codigofonteapi → http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/tree/feature/16-codigofonteapi

feature/20-parceiras-fallback → http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/tree/feature/20-parceiras-fallback

Código em CapturaServices/ (engine/roteamento da captura).

## 2. ITP — Estratégia de Integração

### 2.1 Integração DataJud/CNJ (ITP §1 · RF-01, RF-05 · US-04, US-05)

Evidência no GitLab: features da integração CNJ e do token Bearer compartilhado:

feature/14-cnj-datajud → …/-/tree/feature/14-cnj-datajud

feature/15-token-cnj → …/-/tree/feature/15-token-cnj

Histórias: US-04 (DataJud/CNJ fonte primária) e US-05 (Token Bearer CNJ) — work items em …/-/issues?label_name[]=tipo::historia.

Permanece externo: coleção Postman da API CNJ (não versionada no repo) e a tabela PonteAPI (runtime/banco).

### 2.2 Fila RabbitMQ unificada (ITP §3 · RF-03, RF-12 · US-08, US-09)

Evidência no GitLab: feature/18-rabbitmq-fila → …/-/tree/feature/18-rabbitmq-fila (código do produtor/consumidor da fila unificada). Histórias US-08/US-09.

Permanece externo: print do RabbitMQ Management (fila/consumidores) é estado de runtime.

### 2.3 Webhook → Elasticsearch (ITP §6 · RF-11 · US-07)

Evidência no GitLab: feature/17-webhook-indexacao → …/-/tree/feature/17-webhook-indexacao; endpoint do webhook na API: http://191.234.192.153/aasp/andamentosprocessuais.

Permanece externo: documento indexado no Elasticsearch / log de indexação (runtime, Kibana).

### 2.4 Pipeline CI/CD (ITP §4)

Evidência no GitLab: pipelines do projeto (15 execuções, todas success; estágios build → test → deploy):

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/pipelines

## 3. GCO — Gerência de Configuração

### 3.1 Repositórios e GitFlow (GCO §2/§3)

Evidência no GitLab: branches no padrão GitFlow (prod, homolog, develop, feature/NN-*, release/v220..v240, hotfix/v241):

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/branches

### 3.2 Baseline / tag de versão (GCO §4)

O documento afirma: baseline de publicação v240. No GitLab a numeração é semântica — a baseline de go-live do CNJ é a `v2.0.0` (BL-CNJ).

Evidência no GitLab: tags + releases com data e commit:

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/tags · …/-/releases

| Baseline | Tag | Data |
| --- | --- | --- |
| BL-INFRA | v0.9.0 | 10/02/2026 |
| BL-EPROC | v1.0.0 | 24/03/2026 |
| BL-CNJ (go-live) | `v2.0.0` | 01/06/2026 |
| Patch | v2.0.1 | 02/06/2026 |
| BL-HOTFIX | v2.0.2 | 05/06/2026 |

### 3.3 Pull Requests revisados (GCO §6 + REV — code review)

O documento afirma: merge para develop/prod exige ≥ 1 revisor além do autor.

Evidência no GitLab: 21 merge requests com revisor vinculado (revisão cruzada Raony ↔ Cezar):

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/merge_requests?state=all

Ex.: MR !1 (feature/11-eproc-crawler, autor Raony, revisor Cezar) …/-/merge_requests/1; MR !8 (feature/18-rabbitmq-fila) ; MR !21 (feature/28-gmud-implantacao — US-18, aberto/em andamento).

Estes mesmos MRs atendem o registro REV-AASPCNJ01-001 (revisão por pares / VV2).

## 4. VV / REL-VV — Verificação e Validação

### 4.1 Defeitos registrados (REL-VV §3 — BUG-01 a BUG-10)

Evidência no GitLab: os 10 defeitos como work items (tipo::bug), com status e severidade:

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/issues?label_name[]=tipo::bug

Inclui os críticos da fila de 137 mil itens (BUG-05/BUG-06).

### 4.2 Fluxo de captura validado (VV §6 / REL-VV §4 — CA01..CA07 · US-16)

Evidência no GitLab: a validação E2E está registrada na história US-16 — Validar fluxo E2E por amostragem …/-/issues?label_name[]=tipo::historia.

Permanece externo (runtime): os prints de ProcessoCaptura (status 3), ProcessoCapturaLogin, ProcessoCapturaMovimentacaoStatus, erro parcial por instância (CA05) e o documento indexado no Elasticsearch/Kibana (CA04) — são estado de banco/índice, não de versionamento.

### 4.3 Desligamento nas APIs parceiras (CA06 · RF-04 · US-10)

Evidência no GitLab: feature/20-parceiras-fallback (lógica de desligamento do NUP após captura CNJ) + história US-10. Log de execução permanece em runtime.

### 4.4 Segredo de justiça por instância (CA07 · RF-10 · US-13)

Evidência no GitLab: feature/23-segredo-instancia → …/-/tree/feature/23-segredo-instancia + história US-13.

### 4.5 Retry de webhook (US-17 · RNF-02)

Evidência no GitLab: feature/27-retry-webhook → …/-/tree/feature/27-retry-webhook + história US-17.

## 5. RASTR / REQ — Rastreabilidade requisito → código → teste

### 5.1 Vínculo card ↔ código (REQ4)

Evidência no GitLab (forte): a convenção de branch referencia o número do work item — feature/NN-descricao (ex.: feature/14-cnj-datajud, feature/17-webhook-indexacao, feature/23-segredo-instancia), e cada MR fecha a história correspondente.

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/branches + …/-/merge_requests?state=merged

## 6. MED — Medição

### 6.1 Esforço (MED §3 — 586 est. / ~624 real)

Evidência no GitLab: a distribuição do esforço por iteração está nas milestones (Discovery + Sprints 1–11) e nos work items alocados a cada uma:

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/milestones

Permanece externo: o relatório de horas por atividade (ClickUp, projetos id 213 EPROC/ESAJ e id 256 CNJ).

### 6.2 Custo e economia (MED §4)

Permanece externo: comprovação de custo/volume (contrato/fatura da API CNJ e da Solucionário) — não é dado de versionamento. (Abraão tem o contrato.)

## 7. GDE — Decisão (fonte primária CNJ, 06–07/04/2026)

Evidência no GitLab: as decisões de arquitetura estão como work items (tipo::decisao, D-01..D-07) e a ata do alinhamento como tipo::ata:

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/issues?label_name[]=tipo::decisao · …/-/issues?label_name[]=tipo::ata

D-02 — DataJud/CNJ como fonte primária e ATA-AASPCNJ01-001 registram a decisão de 06–07/04/2026.

## 8. CAP — Capacitação / transferência de conhecimento

Evidência no GitLab: a transferência de conhecimento via code review está nos 21 MRs (revisão cruzada Raony ↔ Cezar), evidenciando ciência das mudanças por todo o time.

http://191.234.192.153/aasp/cnj/-/merge_requests?state=merged

Permanece externo: a coleção Postman da API CNJ não está versionada no repositório (pasta docs/ vazia). *(Se desejar, posso adicioná-la a /docs do repo para centralizar no GitLab.)*

## 9. Prioridade máxima (fonte GitLab)

| # | Item | Onde buscar no GitLab |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRs aprovados (code review) — GCO/REV | …/-/merge_requests?state=all (21 MRs, revisor vinculado) |
| 2 | Baseline (tags/releases) — GCO | …/-/tags (v2.0.0 BL-CNJ) + …/-/releases |
| 3 | Pipeline CI/CD verde — ITP | …/-/pipelines (15 success, build/test/deploy) |
| 4 | Bugs (BUG-05/06 da fila) — VV | …/-/issues?label_name[]=tipo::bug |
| 5 | Rastreabilidade card↔código — RASTR | …/-/branches (feature/NN-*) + MRs |
| 6 | Decisão fonte primária CNJ — GDE | …/-/issues?label_name[]=tipo::decisao (D-02) |
| 7 | Distribuição de esforço por sprint — MED | …/-/milestones |

## 10. Mapa de equivalência — fonte anterior → GitLab

| Fonte anterior | Evidência | Onde está agora no GitLab |
| --- | --- | --- |
| Azure DevOps — Repos / estrutura | PCP §2.1 | …/-/tree/prod (CapturaServices, WorkerAndamentos) |
| Azure DevOps — branches/GitFlow | GCO §2/§3, REQ4 | …/-/branches (feature/NN-*) |
| Azure DevOps — Pull Requests | GCO §6 / REV | …/-/merge_requests (revisor vinculado) |
| Azure DevOps — Tags / baseline | GCO §4 | …/-/tags + …/-/releases (v2.0.0 BL-CNJ) |
| Azure DevOps — Pipelines | ITP §4 | …/-/pipelines (15 success) |
| ClickUp — cards de bug | REL-VV §3 | work items tipo::bug (BUG-01..10) |
| ClickUp — backlog/histórias | RASTR / US-xx | work items tipo::historia (US-01..20) |
| ClickUp — time tracking (horas) | MED §3 | Externo (ClickUp) + milestones p/ distribuição |
| RabbitMQ Management | ITP §3 (CA) | Externo (runtime) + feature/18-rabbitmq-fila |
| Elasticsearch / Kibana | ITP §6 / VV CA04 | Externo (runtime) + feature/17-webhook-indexacao |
| Banco / SSMS (tabelas) | PCP §2.2 / VV CA01-03 | Externo (runtime) — db/ vazio no repo |
| Postman (API CNJ) | ITP §2.1 / CAP | Externo — docs/ vazio no repo |
| Contrato / fatura | MED §4 | Externo (contrato) |

*Documento gerado a partir do estado real do GitLab self-hosted (aasp/cnj) em 17/06/2026. Itens de runtime (banco, Elasticsearch, RabbitMQ, ClickUp/horas, contrato) permanecem nas suas fontes; onde há registro equivalente no GitLab (história, bug, decisão, código da feature, MR), ele está indicado. Nenhum dado foi inventado.*