PLANO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

VV-AASPCNJ01-001   ·   Versão 1.1   ·   17/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | VV-AASPCNJ01-001 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Versão | 1.1 |
| Data | 17/06/2026 |

# 1. Itens a verificar e validar (VV 1)

| Item | Método |
| --- | --- |
| Código dos workers e do CapturaServer | Code review (MR) + testes de fluxo |
| Fluxo de captura CNJ (consulta, autenticação, JSON, webhook) | Teste de integração / E2E |
| Estratégia de fallback (CNJ → EPROC/ESAJ → parceiras) | Teste de fluxo (cenários de falha) |
| Persistência de movimentações | Teste de persistência |
| Desligamento de NUP nas APIs parceiras | Teste de integração |
| Requisitos | Validação por amostragem com o cliente |

# 2. Métodos e critérios (VV 3)

Testes do desenvolvedor: critérios de aceite CA01–CA07 (seção 3).

Testes do QA (a partir da Fase 5): testes de fluxo (E2E), integração e persistência.

Testes de desempenho: throughput e estabilidade do fluxo EPROC com múltiplos workers.

Ferramentas: coleções Postman (API CNJ); GitLab (issues) para controle das atividades de teste.

Ambientes: homologação por amostragem, sem Elasticsearch dedicado — validação por repetição do mesmo processo na fila, sem impacto no índice de produção (ver ADAP-AASPCNJ01-001).

# 3. Critérios de aceite

| # | Critério | Evidência esperada |
| --- | --- | --- |
| CA01 | Registro de captura com status correto | ProcessoCaptura com CodigoProcessoCapturaStatus = 3 e Observacao preenchido |
| CA02 | Registro por instância com sucesso | ProcessoCapturaLogin com CodigoProcessoCapturaResposta = 1 (OK) por instância |
| CA03 | Atualização das movimentações | ProcessoCapturaMovimentacaoStatus com DataUltimaAtualizacao e Ativo = 1 |
| CA04 | Indexação no Elasticsearch | Documento indexado com capa, partes, advogados e andamentos por instância (IModelElastic) |
| CA05 | Tratamento de erro por instância | Em erro parcial, só a instância afetada com status 8; ProcessoCaptura mantém status 3 |
| CA06 | Desligamento de API parceira | Processo removido das parceiras após captura via CNJ, com log de desligamento |
| CA07 | Segredo de justiça por instância | Campo Segredo atualizado por instância, sem impactar instâncias não restritas |

# 4. Execução e registro (VV 4)

A execução dos testes por fase e o registro de defeitos estão consolidados em REL-VV-AASPCNJ01-001. Defeitos foram registrados e tratados ao longo das Fases 3 a 5 (9 defeitos catalogados, todos resolvidos).

# 5. Análise e comunicação dos resultados (VV 5)

Os resultados de validação foram analisados por Raony Chagas e por Cézar Hiraki Velázquez e comunicados nas reuniões de alinhamento. Indicadores de qualidade (estabilidade da fila, erros por instância) alimentam a Medição (ver MED-AASPCNJ01-001).

# 6. Cenários de teste (Gherkin) e evidências

```gherkin

Funcionalidade: Captura de andamentos via fonte primária e fallback

Cenário: Captura bem-sucedida via DataJud/CNJ (happy path)

Dado um NUP com CodigoFonteAPI nulo na fila RabbitMQ

Quando o worker consulta a API DataJud/CNJ com token Bearer válido

Então os andamentos são normalizados e enviados ao webhook

E ProcessoCaptura recebe status 3 (Capturado)

E o processo é desligado das APIs parceiras com log de desligamento

Cenário: Fallback após falha da CNJ (sad path)

Dado um NUP do TJSP cuja consulta à CNJ não retornou resultado

Quando o worker identifica o tribunal configurado para API AASP-EPROC

Então a captura é tentada via engine EPROC/ESAJ

E, persistindo a falha, é acionada a API parceira de menor Prioridade

Cenário: Erro parcial por instância (sad path)

Dado um processo com múltiplas instâncias

Quando ocorre erro na captura de uma instância específica

Então apenas a instância afetada recebe status 8 em ProcessoCapturaLogin

E ProcessoCaptura mantém status 3

`

| Cenário | Tipo | Evidência | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Captura via CNJ | Happy | Validação por amostragem (Fase 5) | Aprovado |
| Fallback CNJ→EPROC→parceira | Sad | Teste de fluxo (Fase 5) | Aprovado |
| Erro parcial por instância | Sad | Teste de fluxo (Fase 5) | Aprovado |

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/01/2026 | Equipe de Testes | Plano de V&V consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_CNJ v1.0 (08/06/2026). |
| 1.1 | 17/06/2026 | Equipe de Testes | Terminologia de revisão alinhada ao GitLab (PR → Merge Request). |