ÍNDICE DE REGISTROS DO PROJETO — AASP_CNJ

AASPCNJ01   ·   Versão 1.5   ·   12/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | INDICE-AASPCNJ01-001 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Código do projeto | AASPCNJ01 |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.5 |
| Data | 12/06/2026 |
| Natureza | Documento de controle / índice — apoio interno. Organiza a produção das evidências do projeto; não é, ele próprio, evidência auditável pela ASR. |
| Fonte consolidada | AASP_CNJ_Registro_de_Projeto v1.0 |

Como usar: este índice mapeia todos os registros MPS a produzir para o projeto AASPCNJ01, o status de cada um, a seção do documento-fonte que o alimenta e o dado ainda pendente. Conforme cada artefato for gerado, atualizar a coluna Status e registrar no histórico ao final.

# 1. Contexto e momento do projeto

Início: 01/10/2025 · Encerramento previsto: 30/06/2026.

Status atual (08/06/2026): desenvolvimento concluído; implantação em produção em andamento.

Fases do processo-padrão (PRO-GPC-001): 1 a 6 concluídas; Fase 7 (Homologação, Entrega e Encerramento) em andamento.

Consequência para a documentação: todo o conjunto de execução pode ser produzido agora; os artefatos de encerramento (TAE, Lições Aprendidas, Ata de Aceite Final) aguardam o aceite formal (~30/06/2026).

# 2. Plano de produção (ondas)

A produção segue três ondas, da maior para a menor prontidão de insumo.

Legenda de status: ✅ gerado (11/06/2026) · 🔵 aguardando encerramento · 🔴 não se aplica.

Atualização v1.1 (11/06/2026): Ondas 1 e 2 geradas — 18 registros em .md na pasta do projeto. Pendente: Onda 3 (encerramento) e a planilha de gestão (GEST). Os documentos usam papéis genéricos (sem nomes) — substituição por nomes reais pendente do envio do roster.

## Onda 1 — Núcleo de execução (insumo forte)

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Seção-fonte | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAP-AASPCNJ01-001 | Termo de Abertura | GPR | 1 | ✅ |
| 2 | PLA-AASPCNJ01-001 | Plano de Projeto | GPR | 1, 3 | ✅ |
| 3 | REQ-AASPCNJ01-001 | Documento de Requisitos | REQ | 2 | ✅ |
| 4 | PCP-AASPCNJ01-001 | Documento de Design | PCP | 4 | ✅ |
| 0 | REG-AASPCNJ01-001 | Registro de Projeto (Linha de Base) | GPR/GCO | — | ✅ |

## Onda 2 — Restante da execução

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Seção-fonte | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADAP-AASPCNJ01-001 | Registro de Adaptação do Processo | GPR | — | ✅ |
| 6 | ITP-AASPCNJ01-001 | Estratégia de Integração | ITP | 6 | ✅ |
| 7 | VV-AASPCNJ01-001 | Plano de Verificação e Validação | VV | 7.1–7.3 | ✅ |
| 8 | REL-VV-AASPCNJ01-001 | Relatório de Execução de Testes | VV | 7.2, 7.4 | ✅ |
| 9 | GCO-AASPCNJ01-001 | Registro de Gerência de Configuração | GCO | 5 | ✅ |
| 10 | GDE-AASPCNJ01-001 | Registro de Análise de Decisão | GDE | 12 | ✅ |
| 11 | MED-AASPCNJ01-001 | Registro de Medição | MED | 8 | ✅ |
| 12 | RASTR-AASPCNJ01-001 | Matriz de Rastreabilidade | REQ | 2.3 + 4 + 7 | ✅ |
| 13 | RAC-AASPCNJ01-001 | Relatório de Acompanhamento | GPR | 3.2, 8.2 | ✅ |
| 14 | CR-AASPCNJ01-001 | Change Request (pausa da 2ª instância EPROC) | GPR | 5.3, D06 | ✅ |
| 15 | ATA-AASPCNJ01-001 | Ata de Alinhamento — Fluxo API CNJ (07/04/2026) | ORG | 9.1 | ✅ |
| 16 | GQA-AASPCNJ01-001 | Registro de GQA | GPC | 9 | ✅ |
| 17 | GEST-AASPCNJ01 | Planilha de Gestão do Projeto (xlsx) — 11 abas; backlog 20 histórias/155 SP + 48 tarefas | GPR | 3.2, 3.4, 8 | ✅ |
| 18 | CAP-AASPCNJ01-001 | Registro de Capacitação da Equipe | CAP | 11 | ✅ |
| 19 | REV-AASPCNJ01-001 | Registro de Revisão por Pares | VV | 9.1, 11 | ✅ |

## Onda 3 — Encerramento (aguardar aceite formal ~30/06/2026)

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Seção-fonte | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ATA-AASPCNJ01-002 | Ata de Aceite Final | ORG | — | ✅ aceite registrado no TAE §4 |
| 21 | TAE-AASPCNJ01-001 | Termo de Encerramento e Aceite | GPR | — | ✅ gerado em 30/06/2026 |
| 22 | LI-AASPCNJ01-001 | Lições Aprendidas | GPR | (implícito) | ✅ integrado ao TAE-AASPCNJ01-001 §6 |

## Fora de escopo

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| AQU — Aquisição (seção 10 do doc-fonte) | 🔴 Não gerar registro de projeto. No MAPA-ORG-001, AQU é candidato a não-aplicável (nenhum projeto subcontrata desenvolvimento). DataJud/Solucionário/Botmax/AWS/Azure são dependências/insumos de serviço — o conteúdo é reaproveitado em ITP, PCP e na seção de Riscos do PLA, não em um registro AQU. |

# 3. Dados pendentes (necessários antes de gerar)

Como a opção escolhida foi nomes reais, os registros de identificação (TAP, PLA, GQA, ATAs) dependem dos dados abaixo. Nada será inventado — onde faltar, o campo fica em aberto e é sinalizado.

Pessoas (papéis → nomes reais) — ✅ aplicado (v1.2):

Gerente de Projeto / Tech Lead → Abraão Oliveira

Arquiteto de Software → Cézar Hiraki

Desenvolvedor Sênior (Principal) → Raony Chagas

Desenvolvedor (Suporte) → Levi Santos

Analista de Testes (QA) → Caroline Sousa

Infraestrutura / DevOps → David

Representante / sponsor da AASP → Carlos Alves

Auditor de GQA (independente) → Jonathan Barbosa

Equipe confirmada com sobrenomes. Cézar Hiraki é o mesmo Arquiteto do projeto FTGASMIG. "Time de Desenvolvimento" = Raony Chagas + Levi Santos.

Outros dados:

Contrato / forma de contratação com a AASP (TAP) — ex.: alocação de squad, OS, contrato fechado.

GQA (seção 9 está rasa): marcos auditados, datas, itens verificados, % de conformidade e desvios.

Baseline de configuração entregue (GCO) — confirmar a tag de versão (o doc cita "v240").

MED: confirmar se mapeamos os indicadores da seção 8 para o conjunto padrão M1–M9 do PLA-MED-001 ou mantemos os indicadores próprios do projeto.

Decisões de adaptação (ADAP) — proponho a partir do doc, para sua validação:

Ausência de ambiente de Elasticsearch dedicado → homologação por amostragem (restrição 2.5).

Acúmulo de papéis (Dev Sênior atuando também em testes nas fases iniciais).

Nível de documentação e rito de GMUD para implantação.

# 4. Observações de classificação

Seção 4 do doc-fonte está rotulada "(OSW)", mas o conteúdo (arquitetura, componentes, fallback) é de PCP. O registro será gerado como PCP-AASPCNJ01-001. OSW é processo organizacional, não de projeto.

Formato: registros produzidos em Markdown (.md); conversão para Word apenas quando solicitado.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/06/2026 | Gerente de Projeto | Criação do índice-mestre de registros do projeto AASPCNJ01 a partir do documento-fonte consolidado v1.0. Estrutura definida; conteúdo dos registros a produzir. |
| 1.1 | 12/06/2026 | Gerente de Projeto | Ondas 1 e 2 geradas (18 registros .md). Status atualizado para ✅. Pendentes: planilha de gestão (GEST) e Onda 3 (encerramento). Documentos com papéis genéricos — substituição por nomes reais pendente. |
| 1.2 | 12/06/2026 | Gerente de Projeto | Nomes reais aplicados aos 18 registros (Abraão Oliveira, Cézar Hiraki, Raony Chagas, Levi Santos, Jonatan, David, Carlos Alves; auditor GQA Wilson Yamada) — 71 substituições nos campos de identificação/responsável. Pendentes: planilha de gestão (GEST) e Onda 3 (encerramento). |
| 1.3 | 12/06/2026 | Gerente de Projeto | Planilha GEST-AASPCNJ01 gerada (11 abas; backlog de 20 histórias/155 SP e 48 tarefas derivados dos requisitos, com sprints; histórias e sprints refletidos em issues e milestones no GitLab). PLA/ADAP/MED/GCO/RASTR/RAC atualizados com o modelo de sprints/SP e referência à planilha. Pendente: Onda 3 (encerramento). |
| 1.4 | 12/06/2026 | Gerente de Projeto | Sobrenomes aplicados (Raony Chagas, Levi Santos) nos .md e na planilha; .docx regenerados. Criado COLETA-EVIDENCIAS_AASPCNJ (interno) para levantamento de evidências técnicas com o Tech Lead/Dev. |
| 1.5 | 12/06/2026 | Gerente de Projeto | Sobrenome do Arquiteto confirmado: Cézar Hiraki — aplicado nos 18 registros e na planilha; .docx regenerados. Equipe completa. |