REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DE GQA — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

GQA-AASPCNJ01-001   ·   Versão 1.0   ·   06/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Marco / tipo de verificação | Desenvolvimento / Homologação (execução) |
| Data | 06/06/2026 |
| Auditor (GQA) | Jonathan Barbosa (Garantia da Qualidade de Processo — auditor independente da equipe do projeto) |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |

# 1. Escopo da verificação

Verificação de aderência ao processo-padrão (PRO-GPC-001) e de existência/completude dos produtos de trabalho do projeto na fase de execução, conforme EST-GPC-001. A independência da função de GQA é assegurada pela atuação de Jonathan Barbosa (Garantia da Qualidade de Processo), fora da equipe de engenharia do projeto.

# 2. Verificação de aderência ao processo

| # | Item verificado | Resultado | Referência ao processo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos especificados e validados | ✅ Conforme | REQ-AASPCNJ01-001; ATA-AASPCNJ01-001 |
| 2 | Processo-padrão adaptado e registrado | ✅ Conforme | ADAP-AASPCNJ01-001; GUIA-GPC-001 |
| 3 | Design documentado e avaliado antes da construção | ✅ Conforme | PCP-AASPCNJ01-001 §5 |
| 4 | V&V planejada e executada; defeitos tratados | ✅ Conforme | VV / REL-VV-AASPCNJ01-001 |
| 5 | Decisões relevantes registradas (gatilhos GDE) | ✅ Conforme | GDE-AASPCNJ01-001 |
| 6 | Acompanhamento e mudanças formalizados | ✅ Conforme | RAC / CR-AASPCNJ01-001 |
| GCO-1 | ICs identificados e controlados com convenção de versão | ✅ Conforme | GCO-AASPCNJ01-001 §2–3 |
| GCO-2 | Baseline estabelecida no marco (publicação CNJ) | ✅ Conforme | GCO-AASPCNJ01-001 §4 (v240) |
| GCO-3 | Auditoria de configuração de encerramento | ⚠ Desvio | Pendente — projeto em execução (registrar no encerramento) |

# 3. Verificação de produtos de trabalho

| # | Produto de trabalho | Existe? | Completo? | Segue padrão? | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAP-AASPCNJ01-001 | Sim | Sim | Sim | — |
| 2 | PLA-AASPCNJ01-001 | Sim | Sim | Sim | Baseline de aprovação a registrar no encerramento |
| 3 | REQ-AASPCNJ01-001 | Sim | Sim | Sim | — |
| 4 | PCP-AASPCNJ01-001 | Sim | Sim | Sim | — |
| 5 | ITP / VV / REL-VV | Sim | Sim | Sim | — |
| 6 | GCO / GDE / MED / RASTR | Sim | Sim | Sim | — |

# 4. Achados

| # | Desvio | Severidade | Recomendação | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auditoria de configuração e baseline de aprovação do plano pendentes | Baixa | Registrar no encerramento (TAE e baseline final) | Cézar Hiraki Velázquez | Aberto |
| 2 | Verificação de GQA conduzida de forma consolidada na execução | Baixa | Realizar verificação independente nos marcos restantes (homologação/encerramento) | Jonathan Barbosa (GQA) | Aberto |

# 5. Resultado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Resultado geral | Conforme com ressalvas |
| % de conformidade | 8 de 9 itens de processo conformes (88,9%); produtos de trabalho 100% existentes e aderentes ao padrão |
| Achados abertos | 2 (severidade baixa, relativos a marcos de encerramento) |
| Oportunidades de melhoria | Antecipar a verificação independente de GQA por marco, em vez de consolidada |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/06/2026 | Garantia da Qualidade (GQA) | Registro de verificação de GQA (execução) consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_CNJ v1.0. |