ATA DE REUNIÃO — ALINHAMENTO TÉCNICO DO FLUXO DE CAPTURA API CNJ

Time   ·   Versão Data   ·   Abraão Oliveira / time   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Alinhamento e entendimento do fluxo da API CNJ |
| Projeto / contexto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos |
| Data | 07/04/2026 |
| Local / meio | Videoconferência |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto / Tech Lead | Timeware |
| Raony | Desenvolvedor Sênior (Principal) | Timeware |
| Levi | Desenvolvedor (Suporte) | Timeware |
| — | Time de Desenvolvimento | Timeware |

# 2. Pauta

Apresentação do novo fluxo de captura via API DataJud/CNJ.

Definição de responsabilidades para a Fase 4.

Integração do desenvolvedor de suporte incorporado ao time.

# 3. Discussões e definições

O Gerente de Projeto apresentou o fluxo completo da nova arquitetura: funcionamento da API DataJud, lógica de roteamento por CodigoFonteAPI, mecanismos de fallback (CNJ → EPROC/ESAJ → parceiras) e modelo de dados de gravação no Elasticsearch (IModelElastic). Foi alinhado o enfileiramento unificado no RabbitMQ e a gestão compartilhada do token Bearer.

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Adotar a DataJud/CNJ como fonte primária universal (D02) | Abraão Oliveira / time | 07/04/2026 |
| Unificar a fila RabbitMQ (D03) | Abraão Oliveira / time | 07/04/2026 |
| Token Bearer compartilhado em PonteAPI (D04) | Raony | 07/04/2026 |
| Normalização do JSON CNJ no worker (D05) | Raony | 07/04/2026 |

(Decisões detalhadas em GDE-AASPCNJ01-001.)

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Desenvolver o worker de requisição CNJ | Raony | Abr/2026 |
| Implementar enfileiramento unificado com verificação de CodigoFonteAPI | Time de Desenvolvimento | Abr/2026 |
| Onboarding do desenvolvedor de suporte no fluxo | Abraão Oliveira | Abr/2026 |

# 6. Próximos passos

Início da Fase 4 (Desenvolvimento CNJ): captura via DataJud, fluxo de gravação via webhook e lógica de fallback.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Ata do alinhamento de 07/04/2026 reconstituída a partir do Registro de Projeto AASP_CNJ v1.0 (08/06/2026). |