COLETA DE EVIDÊNCIAS TÉCNICAS — PROJETO AASP_CNJ (WORKERANDAMENTOS)

COLETA-EVIDENCIAS   ·   12/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Para | Raony Chagas (Desenvolvedor Sênior / Principal) |
| De | Abraão Oliveira (GP / Responsável MPS-SW) |
| Data | 12/06/2026 |
| Projeto | AASPCNJ01 — Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Prazo sugerido | 5 dias úteis |

# Contexto

Os documentos de texto do projeto (PCP, ITP, VV, GCO, MED etc.) já estão prontos e versionados em oficial/04_registros/AASP_CNJ/. Para a avaliação MPS-SW Nível C, cada afirmação técnica precisa de evidência da ferramenta real: Azure DevOps, ClickUp, RabbitMQ, banco de dados (tabelas de controle), Elasticsearch/Kibana e a coleção Postman da API CNJ.

Abaixo, por documento, está: o que o registro afirma, exatamente o que capturar/exportar e onde. Tire prints com data e identificação visíveis. Onde o dado não existir mais, anote — não invente.

Como funciona o vínculo: cada item aponta o documento (ex.: PCP §2.2), o requisito (RF-xx) e/ou a história do backlog (US-xx da planilha GEST-AASPCNJ01). Assim a evidência cai direto no lugar certo.

# 1. PCP — Documento de Design (arquitetura)

## 1.1 Arquitetura da solução (PCP §2.1)

O documento afirma: CapturaServer (serviço Windows) + WorkerAndamentos (workers concorrentes) + RabbitMQ + webhook → API AndamentosProcessuais → Elasticsearch.

Evidência a trazer: diagrama de arquitetura do fluxo (se houver no repositório/Confluence, exportar; se não, um desenho simples já serve). Print da estrutura de pastas/projetos das 3 soluções no Azure DevOps.

Onde: Azure DevOps → Repos → WorkerAndamentos / CapturaServer / AndamentosProcessuais → print da árvore de pastas.

Arquivo: pcp-arquitetura-diagrama.png, pcp-estrutura-repos.png

## 1.2 Tabelas de controle (PCP §2.2)

O documento afirma: ProcessoCaptura, ProcessoCapturaLogin, ProcessoCapturaMovimentacaoStatus, PonteAPI.

Evidência a trazer: print do schema (colunas) de cada tabela — ou o script DDL.

Onde: SSMS/Azure Data Studio → cada tabela → script CREATE ou print das colunas; ou a pasta /db no Azure DevOps.

Arquivo: pcp-schema-tabelas-controle.png (ou .sql)

## 1.3 Roteamento por CodigoFonteAPI e fallback (PCP §2.4/2.5 · RF-01, RF-02, RF-07 · US-04, US-09, US-11)

O documento afirma: roteamento por CodigoFonteAPI e fallback em 3 níveis (CNJ → EPROC/ESAJ → parceiras por prioridade).

Evidência a trazer: print do trecho de código onde o worker decide a fonte pelo CodigoFonteAPI e onde aciona o fallback.

Onde: Azure DevOps → Repos → WorkerAndamentos → arquivo do roteamento/fallback → print.

Arquivo: pcp-roteamento-codigofonteapi.png

# 2. ITP — Estratégia de Integração

## 2.1 Integração DataJud/CNJ (ITP §1 · RF-01, RF-05 · US-04, US-05)

Evidência a trazer: coleção Postman da API CNJ (export .json) e/ou print de uma chamada de consulta com retorno; print do mecanismo de token Bearer compartilhado (tabela PonteAPI com data de expiração — sem expor o token).

Onde: Postman → Export collection; Azure DevOps → pasta /docs.

Arquivo: itp-postman-cnj.json, itp-token-ponteapi.png

## 2.2 Fila RabbitMQ unificada (ITP §3 · RF-03, RF-12 · US-08, US-09)

Evidência a trazer: print do RabbitMQ Management mostrando a fila unificada (nome, mensagens, consumidores/workers ativos).

Onde: RabbitMQ Management UI → Queues → a fila de captura → print.

Arquivo: itp-rabbitmq-fila.png

## 2.3 Webhook → Elasticsearch (ITP §6 · RF-11 · US-07)

Evidência a trazer: print do endpoint de webhook na API AndamentosProcessuais e de um log/registro de indexação bem-sucedida.

Onde: código do endpoint (Azure DevOps) + log da aplicação (AWS/CloudWatch ou arquivo de log).

Arquivo: itp-webhook-indexacao.png

## 2.4 Pipeline CI/CD (ITP §4)

Evidência a trazer: print do pipeline de build/publicação no Azure DevOps (último run verde).

Onde: Azure DevOps → Pipelines → último run → print.

Arquivo: itp-pipeline-cicd.png

# 3. GCO — Gerência de Configuração

## 3.1 Repositórios e GitFlow (GCO §2/§3)

Evidência a trazer: print da lista de repositórios e das branches (main, develop, feature/*, bugfix/*) mostrando a convenção GitFlow.

Onde: Azure DevOps → Repos → Branches → print.

Arquivo: gco-branches-gitflow.png

## 3.2 Baseline / tag de versão (GCO §4)

O documento afirma: baseline de publicação v240.

Evidência a trazer: print da lista de tags mostrando v240 (ou a tag real da publicação) com data e commit. Confirme com o Abraão a numeração exata da tag.

Onde: Azure DevOps → Repos → Tags → print. Alternativa: git tag -l --sort=-version:refname | head.

Arquivo: gco-tags-baseline.png

## 3.3 Pull Requests revisados (GCO §6 + REV — code review)

O documento afirma: merge para develop exige ≥ 1 revisor além do autor.

Evidência a trazer: print de 2–3 PRs concluídos (merged) mostrando autor (Raony Chagas / Levi Santos), revisor, comentários e aprovação.

Onde: Azure DevOps → Repos → Pull Requests → filtrar Completed → print.

Arquivo: gco-pr-aprovado-1.png, gco-pr-aprovado-2.png

Estes mesmos prints atendem o registro REV-AASPCNJ01-001 (revisão por pares / VV2).

# 4. VV / REL-VV — Verificação e Validação

## 4.1 Defeitos registrados (REL-VV §3 — BUG-01 a BUG-09)

Evidência a trazer: prints (ou export) dos cards dos 9 defeitos no ClickUp/Azure Boards, mostrando título, descrição, status (resolvido) e responsável. Pelo menos os críticos (BUG-05/06 — fila de 137 mil itens).

Onde: ClickUp → busca pelos cards de bug; ou Azure Boards.

Arquivo: vv-bugs-clickup.csv (ou prints vv-bug-05-fila.png etc.)

## 4.2 Fluxo de captura validado (VV §6 / REL-VV §4 — CA01..CA07 · US-16)

Evidência a trazer (prints do banco/Elasticsearch para um processo de exemplo):

ProcessoCaptura com CodigoProcessoCapturaStatus = 3 (Capturado) — CA01

ProcessoCapturaLogin com sucesso por instância (CodigoProcessoCapturaResposta = 1) — CA02

ProcessoCapturaMovimentacaoStatus com Ativo = 1 e DataUltimaAtualizacao — CA03

documento indexado no Elasticsearch (capa, partes, advogados, andamentos) — CA04 (print do Kibana/consulta)

caso de erro parcial: uma instância com status 8 e o processo mantendo status 3 — CA05

Onde: SSMS (consultas nas tabelas) + Kibana/consulta ao índice.

Arquivo: vv-ca01-processocaptura.png … vv-ca05-erro-parcial.png

## 4.3 Desligamento nas APIs parceiras (CA06 · RF-04 · US-10)

Evidência a trazer: print do log de desligamento do NUP na parceira após captura via CNJ.

Arquivo: vv-ca06-desligamento-parceira.png

## 4.4 Segredo de justiça por instância (CA07 · RF-10 · US-13)

Evidência a trazer: print de ProcessoCapturaLogin com o campo Segredo setado em uma instância, sem afetar as demais do mesmo processo.

Arquivo: vv-ca07-segredo-instancia.png

## 4.5 Retry de webhook (US-17 · RNF-02)

Evidência a trazer: print do trecho de código do retry e/ou log de reenvio.

Arquivo: vv-retry-webhook.png

# 5. RASTR / REQ — Rastreabilidade requisito → código → teste

## 5.1 Vínculo card ↔ código (REQ4)

Evidência a trazer: evidência de que branches/commits/PRs referenciam o card/história (ex.: branch feature/256-captura-cnj, ou commit citando o card do ClickUp).

Onde: Azure DevOps → Repos → Branches/Commits → print. Alternativa: git log --oneline -30.

Arquivo: req4-rastreabilidade-branches.png

# 6. MED — Medição

## 6.1 Esforço em horas (MED §3 — 586 est. / ~624 real)

Evidência a trazer: relatório de horas do ClickUp por atividade/fase dos projetos id 213 (EPROC/ESAJ) e id 256 (CNJ).

Onde: ClickUp → Time tracking / relatório dos dois projetos → export CSV ou print.

Arquivo: med-horas-clickup-213-256.csv

## 6.2 Custo e economia (MED §4)

O documento afirma: Solucionário R$ 0,03/instância (~R$ 16.500/mês) → CNJ R$ 0,01/processo; economia ~R$ 14.670/mês.

Evidência a trazer: comprovação do custo (contrato/fatura da API CNJ e da Solucionário) e do volume (~550 mil instâncias / ~183 mil processos). Parte disso o Abraão tem (contrato).

Arquivo: med-custo-cnj.pdf, med-volume-processos.png

# 7. GDE — Decisão (fonte primária CNJ, 06–07/04/2026)

Evidência a trazer: registro do alinhamento técnico que formalizou a escolha da DataJud/CNJ (card/ata/convite do ClickUp ou e-mail de 06–07/04/2026).

Arquivo: gde-alinhamento-cnj-0704.png

Mesmo print serve para a ATA-AASPCNJ01-001 e para a integração do Levi Santos ao time (CAP).

# 8. CAP — Capacitação / transferência de conhecimento

Evidência a trazer: documentação técnica disponibilizada ao time (coleção Postman da API CNJ e registros de banco no Azure DevOps /docs) — print mostrando que está versionada e acessível.

Arquivo: cap-docs-postman-repo.png (pode reusar o itp-postman-cnj.json)

# 9. Prioridade máxima (se o prazo apertar)

| # | Item | Onde | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRs aprovados (code review) — GCO/REV | Azure DevOps → Pull Requests | 5 min |
| 2 | Tag de baseline (v240) — GCO | Azure DevOps → Repos → Tags | 5 min |
| 3 | Captura OK: ProcessoCaptura status 3 + instância + Elasticsearch — VV (CA01–CA04) | Banco + Kibana | 15 min |
| 4 | Erro parcial por instância (CA05) e segredo por instância (CA07) — VV | Banco | 10 min |
| 5 | Bugs no ClickUp (BUG-05/06 da fila) — VV | ClickUp/Boards | 10 min |
| 6 | Fila RabbitMQ unificada — ITP | RabbitMQ Management | 5 min |
| 7 | Horas por fase (id 213 e 256) — MED | ClickUp → relatório | 10 min |

# 10. Como organizar e entregar

`

evidencias-tecnicas-aaspcnj/

├── PCP/

│   ├── pcp-arquitetura-diagrama.png

│   ├── pcp-schema-tabelas-controle.png

│   └── pcp-roteamento-codigofonteapi.png

├── ITP/

│   ├── itp-postman-cnj.json

│   ├── itp-rabbitmq-fila.png

│   ├── itp-webhook-indexacao.png

│   └── itp-pipeline-cicd.png

├── GCO/

│   ├── gco-branches-gitflow.png

│   ├── gco-tags-baseline.png

│   └── gco-pr-aprovado-1.png / -2.png

├── VV/

│   ├── vv-bugs-clickup.csv

│   ├── vv-ca01-processocaptura.png … vv-ca05-erro-parcial.png

│   ├── vv-ca06-desligamento-parceira.png

│   ├── vv-ca07-segredo-instancia.png

│   └── vv-retry-webhook.png

├── REQ/

│   └── req4-rastreabilidade-branches.png

├── MED/

│   ├── med-horas-clickup-213-256.csv

│   └── med-custo-cnj.pdf

└── GDE-CAP/

└── gde-alinhamento-cnj-0704.png

`

Qualquer dúvida sobre onde encontrar um item, me chama. Conforme as evidências chegarem, eu anexo cada uma ao registro correspondente (PCP, ITP, VV, GCO, MED…).