REGISTRO DE ANÁLISE DE DECISÃO (RAD) — AASP_CNJ · FONTE PRIMÁRIA DE CAPTURA

GDE-AASPCNJ01-001   ·   Versão Data   ·   06/04/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GDE-AASPCNJ01-001 |
| Projeto / contexto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos |
| Data | 06/04/2026 |
| Responsável pela decisão | Abraão Oliveira (com o time de desenvolvimento) |

# 1. Problema / decisão a tomar

Definir a fonte primária de captura de andamentos processuais que substituiria o modelo anterior (web scrapers frágeis e APIs privadas pagas, com custo de ~R$ 16.500/mês e cobertura incompleta).

# 2. Gatilho

Escolha de tecnologia/fornecedor de alto impacto financeiro e operacional, com efeito na arquitetura de captura — atinge os gatilhos do PRO-GDE-001 (tecnologia/fornecedor e alto impacto).

# 3. Alternativas consideradas

| # | Alternativa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | Manter APIs privadas (Solucionário/Botmax) | Continuar a captura por fornecedores pagos, com custo por instância e cobertura parcial |
| B | Crawler próprio universal | Estender o engine EPROC/ESAJ para todos os tribunais |
| C | API DataJud/CNJ como fonte primária | Fonte oficial, gratuita por baixo custo, padronizada e de cobertura nacional |

# 4. Critérios de avaliação

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Custo por captura | 3 |
| Cobertura de tribunais | 3 |
| Padronização do modelo de dados | 2 |
| Manutenibilidade / estabilidade | 2 |
| Risco de indisponibilidade | 2 |

# 5. Avaliação (matriz de decisão)

Escala 1–3 por critério (3 = melhor atende). Pontuação ponderada pelo peso.

| Critério | Peso | Alt. A (privadas) | Alt. B (crawler universal) | Alt. C (CNJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Custo por captura | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Cobertura de tribunais | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Padronização | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Manutenibilidade | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Risco de indisponibilidade | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total ponderado | 20 | 19 | 35 |  |

# 6. Decisão e justificativa

Escolhida a Alternativa C — API DataJud/CNJ como fonte primária universal. Reúne cobertura nacional com um único endpoint padronizado, custo de R$ 0,01/processo (vs. R$ 0,03/instância da principal privada) e modelo de dados uniforme, simplificando a serialização para o Elasticsearch. Economia projetada de ~R$ 180 mil anuais. As fontes EPROC/ESAJ e parceiras permanecem como fallback configurável por CodigoFonteAPI.

# 7. Riscos associados à decisão

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Indisponibilidade/alteração da API CNJ | Manter EPROC/ESAJ e parceiras como fallback configurável |
| CNJ não cobre processos em segredo de justiça | Fallback obrigatório por instância (EPROC/ESAJ ou parceiras com credencial) |

# 8. Premissas (para revisão futura)

A API DataJud/CNJ permanece disponível com a cobertura declarada.

O custo de R$ 0,01/processo se mantém conforme contratado.

# Anexo — Registro consolidado de decisões do projeto

| # | Data | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | Out/2025 | Desenvolver engine nativo EPROC/ESAJ para o TJSP | Eliminar dependência de APIs privadas no maior tribunal e reduzir custo no maior volume |
| D02 | Abr/2026 | Adotar a API DataJud/CNJ como fonte primária universal | Cobertura universal, custo reduzido e padronização (RAD detalhado acima) |
| D03 | Abr/2026 | Unificar a fila RabbitMQ para todos os tribunais | Elimina código duplicado e simplifica o roteamento e o escalonamento |
| D04 | Abr/2026 | Armazenar o token Bearer CNJ de forma compartilhada (PonteAPI) | Evitar renovações paralelas e condições de corrida entre workers |
| D05 | Abr/2026 | Tratar o JSON da API CNJ no worker (não na API) | Worker entrega IModelElastic pronto, simplificando a API AndamentosProcessuais |
| D06 | Mai/2026 | Pausar o desenvolvimento da captura de 2ª instância EPROC | Priorização acordada com o cliente para focar na integração CNJ (ver CR-AASPCNJ01-001) |
| D07 | Mai/2026 | Controlar segredo de justiça por instância (campo Segredo) | Um processo pode estar em segredo em uma instância e não em outra |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | RAD da fonte primária de captura (D02) + registro consolidado de decisões, a partir do Registro de Projeto AASP_CNJ v1.0 (08/06/2026). |