# Ata de Aceite — Sprint 1 — AASP Gerenciador · Grupos de Usuários

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-AASP01-002 |
| Projeto | Grupos de Usuários — AASP Gerenciador |
| Reunião | Sprint Review + Aceite Formal — Sprint 1 |
| Data | 06/06/2026 |
| Horário | 14h00 – 15h30 |
| Canal | Microsoft Teams |
| Facilitador | Abraão (Timeware) |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.2 |
| Processo MPS-SW | VV / GPR (evidência de validação formal e aceite de fase) |

## 1. Participantes

| Nome | Empresa | Papel |
| --- | --- | --- |
| Abraão · Cezar Hiraki | Timeware | GP (Abraão) · Arquiteto/Tech Lead (Cezar) · Facilitador |
| Renan Kiyoshi | Timeware | Desenvolvedor |
| Henry Komatsu | Timeware | Desenvolvedor |
| Mateus Veloso | Timeware | Desenvolvedor |
| Marcos Turnes | AASP | Product Owner / Representante do Cliente / Aprovador |
| Leonardo Francisco Pereira | AASP | QA / Homologador |

## 2. Objetivo da Reunião

Apresentar os entregáveis da Sprint 1 (AG-20, AG-21, AG-22) ao cliente AASP, demonstrar o funcionamento dos endpoints via Swagger UI, apresentar os resultados dos testes de homologação executados por Leonardo Francisco Pereira e obter o aceite formal de Marcos Turnes (AASP, PO), encerrando oficialmente a Sprint 1.

## 3. Itens Apresentados

| História | Requisitos Cobertos | Endpoints Demonstrados | Status dos Testes | Resultado do Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AG-20 — CRUD de Grupos | RF-01 a RF-04 | incluirgrupo (criação com validação de nome único); listargrupo (listagem paginada); buscargrupoporid (usuários do grupo); alterargrupo (alteração); excluirgrupo (soft delete — campo excluido=1); ativardesativar (ativa/desativa) | 7 cenários: GRP-01 a GRP-07 — todos OK (100%) | Aprovado por Marcos Turnes |
| AG-21 — Função do Usuário no Grupo | RF-05 | alterarfuncaodousuario (função: Usuario/Administrador) | 1 cenário: FUNC-01 — OK (100%) | Aprovado por Marcos Turnes |
| AG-22 — Vínculo Usuário-Grupo | RF-06 | vínculo de usuários via GrupoDeUsuarios em incluirgrupo/alterargrupo; removerusuario (soft delete do vínculo) | 2 cenários: VINC-01, VINC-02 — todos OK (100%) | Aprovado por Marcos Turnes |

## 4. Demonstração Técnica

Cezar Hiraki demonstrou todos os endpoints via Swagger UI (http://localhost:5000/swagger) com banco auxo3 de homologação, cobrindo os fluxos happy path e sad path de cada história. As validações de negócio (nome único de grupo e função do usuário) foram demonstradas em tempo real com payloads de teste preparados previamente.

Renan Kiyoshi demonstrou os scripts de migration do banco de dados (estrutura das tabelas grupos_usuarios, grupos_usuarios_vinculos e grupos_usuarios_funcao) e a organização do repositório no GitLab, incluindo as branches de feature, MRs aprovados e histórico de commits por história.

Leonardo Francisco Pereira confirmou que todos os 10 cenários de aceite (GRP-01 a GRP-07, FUNC-01, VINC-01 e VINC-02) foram executados por ele no ambiente de homologação AASP em 06/06/2026 e aprovados sem ressalvas, conforme evidências registradas no CTQ-AASP01-001.

## 5. Resultados dos Testes de Homologação — Sprint 1

| Tipo de Teste | Quantidade | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Testes unitários | 22 métodos | 100% passando; cobertura 68.4% de linha (meta: ≥ 60% — atingida) |
| Testes de integração | N/A | — |
| Cenários de aceite (CTQ) | 10 | 10/10 (100%) aprovados por Leonardo Francisco Pereira em 06/06/2026 |
| Achados code review (REV) | 5 (P2: 3; P3: 2) | Todos resolvidos antes do merge — nenhum defeito aberto |

## 6. Pontos Levantados pelo Cliente

- Marcos Turnes (AASP — PO): Confirmou que os endpoints atendem ao que foi especificado no REQ-AASP01-001. Nenhuma ressalva técnica ou de negócio foi identificada. Solicitou que a Sprint Review da Sprint 2 seja realizada em 20/06/2026 no mesmo horário (14h00, Teams).

- Leonardo Francisco Pereira (AASP — QA): Validou todos os 10 cenários de aceite no ambiente de homologação AASP. Solicitou que o ambiente de homologação para a Sprint 2 seja preparado pela equipe Timeware até 11/06/2026, incluindo os scripts de migration das novas tabelas (AuditoriaGrupos).

- Abraão (Timeware — GP): Informou que a Sprint 2 inicia em 09/06/2026 com as histórias AG-23 (Auditoria de Grupos) e AG-24 (Integração com ms.temis.vinculos). Confirmou que o ambiente de homologação será preparado até 11/06/2026 conforme solicitado por Leonardo Francisco Pereira.

## 7. Aceite Formal

Marcos Turnes (AASP) concedeu aceite formal da Sprint 1 SEM RESSALVAS em 06/06/2026.

A Sprint 1 é considerada oficialmente encerrada e entregue. Todas as histórias (AG-20, AG-21, AG-22) estão em status Done e os entregáveis foram aceitos pelo representante do cliente.

Declaração de aceite (registrada em reunião via Microsoft Teams em 06/06/2026):

“Confirmo o aceite formal dos entregáveis da Sprint 1 (AG-20, AG-21 e AG-22) do projeto Grupos de Usuários — AASP Gerenciador. Os endpoints foram demonstrados e validados conforme os critérios de aceite definidos. Nenhuma ressalva ou pendência identificada.”

— Marcos Turnes, AASP, 06/06/2026

## 8. Próximos Passos

| Ação | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Iniciar Sprint 2 — AG-23 (Auditoria) + AG-24 (Integração ms.temis.vinculos) | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso | 09/06/2026 | ✅ Cumprida — Sprint 2 iniciada em 09/06/2026 |
| Preparar ambiente de homologação AASP para Sprint 2 (migrations AuditoriaGrupos) | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso | 11/06/2026 | ✅ Cumprida — migrations aplicadas no início da Sprint 2 |
| Confirmar ambiente de homologação Sprint 2 recebido e validado | Leonardo Francisco Pereira (AASP) | 11/06/2026 | ✅ Cumprida — ambiente validado conforme UAT Sprint 2 executado em 20/06/2026 |
| Atualizar GEST-AASP01, RAC-AASP01-001 e MED-AASP01-001 com resultados finais Sprint 1 | Abraão Oliveira | 09/06/2026 | ✅ Cumprida — documentos atualizados com métricas reais da Sprint 1 |
| Sprint Review Sprint |  |  |  |