# Registro de Revisão Técnica — AASP Gerenciador · Grupos de Usuários

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REV-AASP01-001 |
| Versão | 1.4 |
| Data | 01/07/2026 |
| Projeto | AG — ms.auxo.usuarios |
| Cliente | AASP |
| GP/TL | Abraão (GP) · Cezar Hiraki (TL) (Timeware) |
| Dev | Renan Kiyoshi (Timeware) |
| PO | Marcos Turnes (AASP) |
| QA | Leonardo Francisco Pereira (AASP) |
| Processo MPS-SW | VV — Verificação e Validação (evidência de revisão por pares) |

## 1. Objetivo

Registrar as revisões técnicas formais (code reviews via Merge Requests) realizadas durante as Sprints 1 e 2 da feature AG — ms.auxo.usuarios, constituindo evidência do processo MPS-SW VV (Verificação e Validação). Cada revisão cobriu MRs específicos com o objetivo de identificar defeitos antes do merge na branch develop. Todos os achados foram classificados por severidade e resolvidos antes da integração. Os endpoints referem-se ao controller real GerenciarGruposController (rota base api/gerenciar/grupos, HTTP 200/400).

## 2. REV-001 — Revisão de MR !1 e !2 (AG-20 — CRUD de grupos)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 30/05/2026 (MR !1) e 02/06/2026 (MR !2) |
| Tipo | Code review — implementação de feature |
| MRs revisados | !1 (incluirgrupo, listargrupo — CRUD base), !2 (buscargrupoporid, alterargrupo, excluirgrupo, ativardesativar) |
| Revisor responsável | Cezar Hiraki (Tech Lead — Timeware) e Abraão (GP — Timeware) |
| Autor do código | Renan Kiyoshi (Timeware) |
| Resultado | Aprovado com correções |

### 2.1 Achados

| ID | Descrição | Severidade | Ação tomada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-001-01 | Validação de nome duplicado ausente no service — incluirgrupo aceitava nomes já existentes, lancando exceção do banco (constraint de unicidade) ao inves de retornar erro tratado | P2 — Alto | Adicionada verificação previa ExisteGrupo no service antes do INSERT: se o nome já existir, retornar HTTP 400 com MensagemPublica = "Grupo ja existe" | Resolvido antes do merge final |
| RV-001-02 | Retorno de campos desnecessarios no DTO de listagem (listargrupo) — a resposta expunha campos internos não usados pelo consumidor | P3 — Medio | Ajustado o DTO de listagem para retornar apenas os campos necessários | Resolvido antes do merge final |

Total de achados REV-001: 2 — P1: 0 | P2: 1 | P3: 1 | Resolvidos: 2/2

## 3. REV-002 — Revisão de MR !3 (AG-21 — Função do Usuario no Grupo)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 03/06/2026 |
| Tipo | Code review — implementação de feature |
| MR revisado | !3 (alterarfuncaodousuario) |
| Revisor responsável | Cezar Hiraki (Tech Lead — Timeware) e Abraão (GP — Timeware) |
| Autor do código | Henry Komatsu (Timeware) |
| Resultado | Aprovado com correções |

### 3.1 Achados

| ID | Descrição | Severidade | Ação tomada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-002-01 | Função validada apenas no banco, não no controller — valores fora do enum FuncaoUsuariosEnum (Usuario, Administrador) lancavam exceção SQL ao inves de erro tratado | P2 — Alto | Adicionada validação do enum antes de chamar o service: valor invalido retorna HTTP 400 com mensagem clara | Resolvido antes do merge |

Total de achados REV-002: 1 — P1: 0 | P2: 1 | P3: 0 | Resolvidos: 1/1

## 4. REV-003 — Revisão de MR !4 e !5 (AG-22 — Vinculo Usuario-Grupo)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 05/06/2026 |
| Tipo | Code review — implementação de feature |
| MRs revisados | !4 (vinculo de usuários via GrupoDeUsuarios em incluirgrupo/alterargrupo), !5 (removerusuario) |
| Revisor responsável | Cezar Hiraki (Tech Lead — Timeware) e Abraão (GP — Timeware) |
| Autor do código | Mateus Veloso (Timeware) |
| Resultado | Aprovado com correções |

### 4.1 Achados

| ID | Descrição | Severidade | Ação tomada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-003-01 | Falta de verificação de vinculo duplicado antes do INSERT em grupos_usuarios_vinculos — o mesmo usuário podia ser vinculado duas vezes ao grupo | P2 — Alto | Adicionada verificação previa: vinculo já existente não e reinserido; operação retorna HTTP 200 com o estado consistente | Resolvido antes do merge |
| RV-003-02 | Soft delete do vinculo (excluido) não aplicado em todos os caminhos de removerusuario — em um caso o registro não era marcado como excluido = 1 | P3 — Medio | Corrigido o UPDATE de soft delete para marcar excluido = 1 consistentemente | Resolvido antes do merge |

Total de achados REV-003: 2 — P1: 0 | P2: 1 | P3: 1 | Resolvidos: 2/2

## 5. Consolidado da Sprint 1

| Revisão | MRs cobertos | Total achados | P2 — Alto | P3 — Medio | Resolvidos antes merge | Status final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV-001 | !1, !2 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | Aprovado |
| REV-002 | !3 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | Aprovado |
| REV-003 | !4, !5 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | Aprovado |
| TOTAL | 5 MRs | 5 | 3 | 2 | 5/5 (100%) | Todos resolvidos |

Nenhum achado P1 (critico) identificado na Sprint 1. Todos os achados P2 e P3 foram resolvidos antes do merge final em develop. Nenhum defeito foi para o ambiente de homologação sem correção previa. Resultado confirmado pelo aceite sem ressalvas de Leonardo Francisco Pereira (AASP) em 06/06/2026.

## 6. REV-004 — Revisão de MR !6 (AG-23 — Auditoria de Grupos)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 17/06/2026 |
| Tipo | Code review — implementação de feature |
| MR revisado | !6 (trilha de auditoria das operações de escrita — AG-23) |
| Revisor responsável | Cezar Hiraki (Tech Lead — Timeware) e Abraão Oliveira (GP — Timeware) |
| Autor do código | Renan Kiyoshi (Timeware) |
| Resultado | Aprovado com correções |

### 6.1 Achados

| ID | Descrição | Severidade | Ação tomada | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RV-006-01 | Interceptor de auditoria sem tratamento de exceção assíncrona — falha no log poderia propagar exceção e interromper a operação de negócio | P2 — Alto | Adicionado try/catch no interceptor; falha de auditoria gera log de erro sem lançar exceção para o chamador | Resolvido antes do merge |
| RV-006-02 | Campo usuario_acao não indexado na tabela auditoria_grupos — consultas de auditoria por usuário seriam lentas em volume | P2 — Alto | Adicionado índice IX_auditoria_grupos_usuario_acao na migration 004 | Resolvido antes do merge |

Total de achados REV-004: 2 — P1: 0 | P2: 2 | P3: 0 | Resolvidos: 2/2