# TAP-AASP01-001 — Termo de Abertura do Projeto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAP-AASP01-001 |
| Projeto | AASP01 — Grupos de Usuários (Feature AG) |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Produto | ms.auxo.usuarios |
| Versão | 1.2 |
| Data de Aprovação | 19/05/2026 |
| Última Revisão | 01/07/2026 |
| Autor | Abraão Oliveira |
| Status | Aprovado — ver ATA-AASP01-001 §4 D-07 e §5 (Kickoff 19/05/2026) |

## 1. Objetivo do Projeto

Desenvolver o microsserviço ms.auxo.usuarios para o sistema Gerenciador da AASP, permitindo a criação e gestão de grupos de usuários, com definição da função do usuário no grupo (Usuario/Administrador) e vínculos usuário↔grupo, integrado ao ecossistema existente da AASP.

## 2. Escopo

### 2.1 Incluído

| # | Entrega |
| --- | --- |
| 1 | CRUD completo de grupos de usuários |
| 2 | Função do usuário no grupo (Usuario/Administrador) |
| 3 | Vinculação usuário↔grupo (inclusão e remoção) |
| 4 | Auditoria e log de operações (planejado — Sprint 2) |
| 5 | Integração com ms.temis.vinculos via HTTP |
| 6 | Relatórios consolidados com exportação CSV |
| 7 | Endpoints documentados via Swagger |
| 8 | Testes unitários e de integração por sprint |

### 2.2 Não Incluído

- Modernização ou refatoração de outros módulos do sistema Gerenciador

- Sustentação e manutenção pós-entrega do microsserviço

- Desenvolvimento de frontend ou interface gráfica para o módulo

## 3. Partes Interessadas

| Papel | Nome | Organização | Contato |
| --- | --- | --- | --- |
| PO / Patrocinador | Marcos Turnes | AASP | — |
| QA | Leonardo Francisco Pereira | AASP | — |
| Gerente de Projeto / TL | Abraão Oliveira (GP) · Cezar Hiraki (TL) | Timeware | abraao.oliveira@timeware.com.br · cezar.velazquez@timeware.com.br |
| Desenvolvedor | Renan Kiyoshi | Timeware | renan.kiyoshi.timeware@outlook.com |
| Desenvolvedor | Henry Komatsu | Timeware | henry.komatsu.timeware@outlook.com |
| Desenvolvedor | Mateus Veloso | Timeware | mateus.veloso.timeware@outlook.com |

## 4. Macroplanejamento

| Marco | Data | Observação |
| --- | --- | --- |
| Kickoff | 19/05/2026 | Realizado — ver ATA-AASP01-001 |
| Sprint 1 — início | 26/05/2026 | — |
| Sprint 1 — fim | 06/06/2026 | ✅ Concluída — aceite Marcos Turnes |
| Sprint 2 — início | 09/06/2026 | Em andamento |
| Sprint 2 — fim | 20/06/2026 | — |
| Sprint 3 — início | 23/06/2026 | Planejada |
| Sprint 3 — fim | 04/07/2026 | — |
| Encerramento | ~04/07/2026 | Ao final da Sprint 3 |

## 5. Premissas

- Ambiente SQL Server disponível e acessível para as equipes durante o projeto

- Acesso ao repositório GitLab (aasp/ms.auxo.usuarios) concedido a todos os membros da equipe antes do início da Sprint 1

- Banco de dados auxo3 acessível e com schema atualizado

- Schema e contrato de integração do ms.temis.vinculos documentados e disponibilizados pela AASP antes da Sprint 2

## 6. Restrições

- Stack obrigatória: .NET 5.0 (net5.0) — migração para .NET 8 ou superior fora do escopo

- ORM: Dapper — uso de Entity Framework Core não autorizado

- Escopo limitado à feature AG (Grupos de Usuários); quaisquer outras demandas devem ser tratadas como novo projeto ou change request formal

## 7. Referências

| Documento | Descrição |
| --- | --- |
| ATA-AASP01-001 | Ata de Reunião de Kickoff |
| REQ-AASP01-001 | Documento de Requisitos |
| PLA-AASP01-001 | Plano de Projeto |

## Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/05/2026 | Abraão Oliveira | Criação do documento |
| 1.1 | 24/06/2026 | Silvio Baroni (SEPG) | Reconciliação com o estado real do GitLab (produto/repositório ms.auxo.usuarios; framework net5.0 onde aplic |