# Plano de Verificação e Validação — AASP Gerenciador · Grupos de Usuários

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | VV-AASP01-001 |
| Projeto | Grupos de Usuários — AASP Gerenciador |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.3 |
| Data | 01/07/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | VER / VAL — Verificação e Validação (evidência de projeto) |

## 1. Objetivo

Definir a estratégia e as atividades de Verificação e Validação (V&V) do microserviço ms.auxo.usuarios, garantindo que o produto:

- Verificação: atende aos requisitos especificados nos documentos REQ-AASP01-001 e PCP-AASP01-001 (design técnico)

- Validação: atende as necessidades reais do negocio AASP, conforme acordado com o Product Owner Marcos Turnes e validado por Leonardo Francisco Pereira

Este plano e aplicado a todos os sprints do projeto (S1 a S3) e constitui evidência obrigatória dos processos VER e VAL do MPS-SW nível C.

## 2. Escopo do Plano

Este documento cobre todas as atividades de V&V desde:

- Testes unitarios realizados durante o desenvolvimento (nível de método e classe)

- Testes de integração com banco de dados (e, quando implementada na Sprint 2, com o microserviço ms.temis.vinculos)

- Code review técnico (peer review) em Merge Requests no GitLab

- Testes de sistema via Swagger UI e Postman

- Testes de homologação (UAT) executados por Leonardo Francisco Pereira em ambiente AASP

- Aceite formal por sprint realizado por Marcos Turnes

O escopo funcional cobre todos os requisitos funcionais AG-20 a AG-25 definidos em REQ-AASP01-001, distribuidos nas sprints S1 a S3.

## 3. Estratégia de Verificação e Validação

### 3.1 Níveis de Teste

| Nível | Tipo | Responsável | Ferramenta | Critério de Entrada | Critério de Saida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testes Unitarios | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso (Timeware — cada desenvolvedor responsável pelo próprio código) | xUnit (.NET FW 5.0) + Moq | Feature implementada em branch de feature; build local verde | Cobertura adequada na camada de serviço (GerenciarGruposServices) e repositório (GerenciarGruposRepositorio); todos os testes passando sem falha |
| 2 | Testes de Integração | Cezar Hiraki (Timeware) | xUnit + SQL Server local (scripts de setup de banco de teste) | Testes unitarios passando; banco de teste configurado | Fluxos criticos da Sprint 1 (CRUD de grupos, função do usuário, vinculo usuário-grupo) executados sem falha. Integração com ms.temis.vinculos será coberta na Sprint 2 |
| 3 | Code Review (peer review) | Cezar Hiraki como revisor principal | GitLab Merge Requests + checklist de revisão | MR aberto; build + testes unitarios passando | MR aprovado formalmente por Cezar Hiraki (Tech Lead); todos os achados P1 e P2 resolvidos antes da aprovação |
| 4 | Testes de Sistema | Cezar Hiraki via Swagger UI / Postman | Swagger UI (gerado automaticamente) + Postman | Feature integrada em ambiente dev; MR mergeado em develop | Todos os endpoints respondem com status HTTP correto (200/400) e envelope padrão; autenticação JWT funcionando |
| 5 | Testes de Homologação (UAT) | Leonardo Francisco Pereira (AASP) + Cezar Hiraki (suporte) | Roteiros CTQ-AASP01-001 + ambiente de homologação AASP | Ambiente de homologação disponível; roteiros de teste aprovados; build deployado em homolog. | >= 95% dos cenários criticos aprovados; todos os cenários P1 (criticos) aprovados sem ressalvas |
| 6 | Aceite Formal | Marcos Turnes (AASP, Product Owner) | Ata de aceite documentada (ATA-AASP01-00X) | Testes de homologação com >= 95% aprovação; relatório de execução emitido | Aceite formal registrado em ata por Marcos Turnes; versão do entregavel congelada no repositório |

### 3.2 Critérios de Qualidade do Projeto

| Critério | Meta | Referência |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de testes unitarios | >= 60% nas camadas de serviço e repositório | REQ RNF-05 (REQ-AASP01-001) |
| Cenários de homologação aprovados (criticos) | 100% dos cenários P1 aprovados; >= 95% do total | Acordo formalizado com AASP no Kickoff (ATA-AASP01-001) |
| Defeitos criticos (P1) em produção ou homologação | 0 antes do aceite formal | Meta de qualidade do projeto |
| Defeitos P2 em homologação | 0 não resolvidos antes do aceite | Meta de qualidade do projeto |
| Tempo de resposta API (percentil 95) | <= 500 ms para todos os endpoints | REQ RNF-01 (REQ-AASP01-001) |
| Rastreabilidade requisito para teste | 100% para todos os RFs entregues na sprint | RASTR-AASP01-001 |
| Desvio de SP por sprint | <= 10% | PLA-AASP01-001 |

## 4. Atividades de V&V por Sprint

| Sprint | Escopo Funcional | Atividades de V&V | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (26/05–06/06) | AG-20: CRUD de grupos; AG-21: função do usuário no grupo; AG-22: vinculo usuário-grupo | Testes unitarios AG-20, AG-21, AG-22; code review MRs !1, !2, !3, !4, !5; testes de sistema via Swagger (endpoints GET/POST de api/gerenciar/grupos); UAT Leonardo Francisco Pereira (10 cenários CTQ); aceite formal Marcos Turnes | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso + Leonardo Francisco Pereira + Marcos Turnes | Concluido (aceite 06/06/2026) |
| Sprint 2 (09/06–20/06) | AG-23: auditoria de ações; AG-24: integração com ms.temis.vinculos | Testes unitarios AG-23, AG-24 (14 métodos); testes de integração ms.temis.vinculos; code review MRs !6 e !7; testes de sistema em ambiente dev; UAT Leonardo Francisco Pereira (4 cenários: AUD-01, AUD-02, INT-01, INT-02); aceite formal Marcos Turnes | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso + Leonardo Francisco Pereira + Marcos Turnes | ✅ Concluído (aceite 20/06/2026) |
| Sprint 3 (23/06–04/07) | AG-25: relatório consolidado de grupos | Testes unitarios AG-25; testes de sistema (Swagger + Postman); UAT (Leonardo Francisco Pereira) com regressão de AG-20 a AG-25; preparação para aceite final | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso + Leonardo Francisco Pereira | Planejado |

## 5. Critérios de Entrada e Saida por Sprint

### Critérios de Entrada (para inicio das atividades de V&V da sprint)

- Feature funcional implementada no branch de feature correspondente

- Build sem erros + todos os testes unitarios passando

- Merge Request aberto no GitLab com descrição das mudanças

- Scripts de migration (quando aplicavel) validados em banco local

### Critérios de Saida (para encerramento e aceite da sprint)

- Todos os testes unitarios passando; cobertura conforme meta do projeto

- Todos os testes de integração passando sem falha

- Code review aprovado por Cezar Hiraki (Tech Lead); achados P1 e P2 resolvidos

- Testes de sistema (Swagger / Postman) sem anomalias nos contratos de API

- UAT executado por Leonardo Francisco Pereira com >= 95% de aprovação (100% dos cenários P1)

- Aceite formal documentado em ata por Marcos Turnes

## 6. Gestão de Defeitos Encontrados

### 6.1 Classificação de Severidade

| Severidade | Descrição | Impacto | Bloqueio de merge |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Critico | Defeito que impede o funcionamento do fluxo principal ou causa perda de dados | Alto — bloqueia entrega | Sim |
| P2 — Alto | Defeito que afeta funcionalidade importante sem workaround simples | Medio-alto | Sim |
| P3 — Medio | Defeito com workaround disponível ou impacto limitado a cenário específico | Medio | Não (deve ser resolvido antes do aceite) |
| P4 — Baixo | Inconsistência menor, problema estetico ou melhoria | Baixo | Não |

### 6.2 Fluxo de Gestão de Defeitos

- Defeito identificado em code review: registrado como comentário no MR com severidade e descrição

- Defeito identificado em UAT: registrado por Leonardo Francisco Pereira no GitLab Issues com ID, descrição, severidade e evidência

- Desenvolvedor (Renan / Henry / Mateus Veloso) corrige e registra a resolução no item de trabalho

- Cezar Hiraki verifica a correção antes de re-aprovar o MR ou liberar para novo ciclo de UAT

- Defeitos P1 e P2 devem ser resolvidos e re-validados antes de qualquer merge em develop

### 6.3 Histórico de Defeitos

| Sprint | ID Defeito | Tipo | Severidade | Descrição | Resolvido | MR / Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | REV-S1-01 | Code Review | P2 | Conforme REV-AASP01-001 (RV-001-01) | Sim (antes do merge) | MR !1 |
| Sprint 1 | REV-S1-02 | Code Review | P3 | Conforme REV-AASP01-001 (RV-001-02) | Sim (antes do merge) | MR !1 |
| Sprint 1 | REV-S1-03 | Code Review | P2 | Conforme REV-AASP01-001 (RV-002-01) | Sim (antes do merge) | MR !3 |
| Sprint 1 | REV-S1-04 | Code Review | P2 | Conforme REV-AASP01-001 (RV-003-01) | Sim (antes do merge) | MR !4 |
| Sprint 1 | REV-S1-05 | Code Review | P3 | Conforme REV-AASP01-001 (RV-003-02) | Sim (antes do merge) | MR !5 |
| Sprint 2 | REV-S2-01 | Code Review | P2 | Conforme REV-AASP01-001 (RV-006-01) | Sim (antes do merge) | MR !6 |
| Sprint 2 | REV-S2-02 | Code Review | P2 | Conforme REV-AASP01-001 (RV-006-02) | Sim (antes do merge) | MR !6 |
| Sprint 2 | REV-S2-03 | Code Review | P3 | Conforme REV-AASP01-001 (RV-007-01) | Sim (antes do merge) | MR !7 |

Detalhes completos de cada achado disponível em REV-AASP01-001 (Registro de Revisão Técnica). Nenhum defeito aberto em produção ou homologação ao término das Sprints 1 e 2.

## 7. Ferramentas e Ambientes

| Ferramenta / Ambiente | Uso | Responsável pela Manutenção |
| --- | --- | --- |
| xUnit (.NET FW 5.0) + Moq | Testes unitarios e de integração automatizados | Cezar Hiraki |
| Swagger UI (Swashbuckle) | Testes de sistema manuais; documentação automática da API | Cezar Hiraki |
| Postman | Testes de sistema e contratuais; coleção de endpoints exportavel | Cezar Hiraki |
| GitLab Merge Requests | Code review, gate de qualidade, rastreabilidade de mudanças | Cezar Hiraki |
| SQL Server (ambiente dev local) | Banco de dados para testes unitarios e de integração em ambiente local | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu e Mateus Veloso |
| Ambiente de homologação AASP (banco + servidor) | UAT e aceite formal por sprint; ambiente espelhado da produção | Leonardo Francisco Pereira (AASP) |

## Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/05/20 |  |  |