ATA DE REUNIÃO — LEVANTAMENTO DE DEMANDA — MÓDULO METAS E RV

ATA-FRUKI01-002   ·   Versão Data   ·   25/06/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Levantamento demanda Metas — SuperApp Fruki |
| Projeto / contexto | SuperApp Fruki — Pacote 1 — Módulo Metas e Remuneração Variável |
| Data | 25/06/2025 |
| Local / meio | Videoconferência (Google Meet) |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto / PO | Timeware |
| Brenda Chrystie | UX/UI Designer / Analista de Negócio | Timeware |
| Leandro Lottermann | Coordenador de Sistemas | Fruki Bebidas |
| Cecília Ribeiro | Analista Digital / PO Cliente | Fruki Bebidas |

Reunião referenciada em Fireflies ID: mo3xiqhyv46qvkkb — "Levantamento demanda Metas"

# 2. Pauta

Levantamento das regras de negócio do Módulo de Metas e RV

Definição dos indicadores a serem exibidos para cada perfil de vendedor

Acesso ao repositório Azure DevOps e às APIs de metas

# 3. Discussões e definições

Escopo do módulo Metas/RV:

A Fruki possui múltiplos perfis de representantes comerciais com composições de RV distintas; a tela de metas precisa adaptar os indicadores exibidos conforme o perfil do usuário logado

Indicadores prioritários: volume por família de produtos, cobertura, drop size, positivação e acompanhamento de visitas

Cecília Ribeiro confirmou as regras de cálculo de RV por perfil e os critérios de atingimento

APIs disponíveis:

GET /acompanhamentoMetasFamilias/{representante}/{periodo}/{tipo} — metas e atingimento por família de produtos

GET /acompanhamentoMetasItens/{representante}/{periodo}/{tipo} — metas e atingimento por item (SKU)

GET /acompanhamentoForaDeRota/{representante}/{data} — acompanhamento de representantes fora de rota

GET /acompanhamentoVisitas/{representante}/{data} — visitas realizadas no dia

Autenticação via headers client-id e client-secret; Jardel envia as credenciais e documentação Swagger após a reunião

Acesso ao repositório:

Leandro confirmará acesso ao Azure DevOps (https://dev.azure.com/fruki) para o usuário timeware

A equipe Timeware trabalha em branch separada (feature/novos-recursos-superapp) e entrega via Pull Request revisada pelo Jardel antes do merge

Protótipos e validação:

Brenda será responsável pelo design das telas de metas; protótipos serão compartilhados com Cecília para validação antes do desenvolvimento

Supervisores de vendas também utilizarão o módulo; suas necessidades de visualização (acompanhamento da equipe) devem ser consideradas no design

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Indicadores confirmados para o MVP: volume, cobertura, drop size, positivação, visitas | Cecília Ribeiro | 25/06/2025 |
| Autenticação via client-id/client-secret para todas as APIs | Jardel Dargas Silva | 25/06/2025 |
| Branch separada + PR revisada pelo Jardel antes do merge | Abraão Oliveira | 25/06/2025 |
| Protótipos enviados para validação antes de cada sprint | Brenda Chrystie | 25/06/2025 |

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Enviar credenciais (client-id/client-secret) e documentação Swagger das APIs | Jardel Dargas Silva | 26/06/2025 |
| Criar usuário timeware no Azure DevOps e conceder acesso ao repositório | Leandro Lottermann / Renan | 26/06/2025 |
| Elaborar protótipos iniciais das telas de indicadores de metas | Brenda Chrystie | 02/07/2025 |
| Iniciar desenvolvimento do Módulo Metas/RV após recebimento dos acessos | Luca Watson / Thiago Gomes | 26/06/2025 |

# 6. Próximos passos

Recebimento dos acessos ao repositório e às APIs (26/06/2025 — e-mail Leandro: "ENC: Instruções para Acesso ao Repositório...")

Desenvolvimento integrado às APIs com validação contínua de regras de negócio com Cecília

Geração de APK de teste para piloto com vendedores selecionados (previsão: 05/08/2025)

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro retroativo (reunião realizada em 25/06/2025) |