ATA DE VALIDAÇÃO — SPRINT 2 · REGRA DE OURO — SUPERAPP FRUKI · PACOTE FINAL 24

ATA-FRUKI01-005   ·   Versão Data   ·   28/11/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-FRUKI01-005 |
| Projeto | SuperApp Fruki — Pacote Final 24 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 28/11/2025 |
| Tipo | Reunião de validação de protótipo e aceite de sprint |
| Canal | Microsoft Teams |
| Fireflies | Não registrado — validação conduzida via APK + feedback escrito por WhatsApp/e-mail |

# 1. Participantes

| Nome | Empresa | Papel |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Timeware | GP / Product Owner |
| Brenda Chrystie | Timeware | UX / Analista de negócio |
| Luca Watson | Timeware | Desenvolvedor |
| Thiago Gomes | Timeware | Desenvolvedor |
| Cecília Ribeiro | Fruki | Responsável pelo produto (cliente) |
| Jardel Dargas Silva | Fruki | Tech lead / revisor de PR |

# 2. Pauta

Apresentação do APK de homologação — Módulo Regra de Ouro

Walkthrough das funcionalidades: RF-09 (painel de indicadores), RF-10 (progresso por SKU/família), RF-11 (pesquisa de SKU em tempo real)

Validação da nomenclatura "Regra de Ouro" em toda a interface

Confirmação de critérios de aceite para merge da PR do módulo

# 3. Contexto da sprint

O Módulo Regra de Ouro foi desenvolvido na branch feature/regra-de-ouro do repositório Azure DevOps Fruki. A sprint teve duração de 4 semanas (novembro/2025), com entrega de 20 SP (estimativa: 21 SP). A diferença de -1 SP deveu-se à simplicidade maior do módulo após a validação do protótipo com Cecília, que confirmou que o fluxo de navegação era mais direto do que o previsto inicialmente.

A nomenclatura "Caixa Preta" foi renomeada para "Regra de Ouro" em toda a interface e documentação conforme decisão CM-01 (ver GCO-FRUKI01-001) e GDE-FRUKI01-001 — Decisão 2, registrada em 22/10/2025 na revisão de protótipo.

O APK de homologação foi gerado via Expo em 27/11/2025 e distribuído para Cecília Ribeiro via link Expo antes desta sessão de validação.

# 4. Cenários validados

| # | Cenário | RF | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Painel de indicadores de RV — exibição de progresso atual vs. meta | RF-09 | Aprovado | Indicadores circulares (IndicadorCircular.tsx) renderizados com dados reais da API |
| C-02 | Visualização do progresso por SKU | RF-10 | Aprovado | Lista de SKUs com percentual de atingimento; ordenação correta |
| C-03 | Visualização do progresso por família de produtos | RF-10 | Aprovado | Agrupamento por família funcional; coerente com Módulo Metas do Pacote 1 |
| C-04 | Pesquisa de SKU em tempo real | RF-11 | Aprovado | Filtro reativo sem chamada adicional à API; resultado instantâneo |
| C-05 | Nomenclatura "Regra de Ouro" em toda a interface | RF-09 | Aprovado | Nenhuma referência a "Caixa Preta" remanescente |
| C-06 | Tela de carregamento (loading state) durante chamada à API | RF-09 | Aprovado | Skeleton screen exibido durante latência |
| C-07 | Tela vazia quando não há indicadores no período selecionado | RF-09 | Aprovado | Mensagem amigável; sem crash |
| C-08 | Erro de API — mensagem de erro e botão de recarregar | RF-09 | Aprovado | Tratamento consistente com padrão dos demais módulos |

# 5. Problemas identificados e resoluções

Nenhum problema crítico identificado. Cecília Ribeiro solicitou que o título da tela exibisse "Regra de Ouro" com letra maiúscula consistente com o restante do app — ajustado antes do merge.

# 6. Decisões tomadas

| Decisão | Responsável |
| --- | --- |
| Aprovação do módulo Regra de Ouro para merge | Cecília Ribeiro (cliente) |
| Autorização de merge da PR | Jardel Dargas Silva (tech lead Fruki) |
| Confirmação de nomenclatura "Regra de Ouro" como definitiva em toda a plataforma | Abraão Oliveira / Cecília Ribeiro |

# 7. Encaminhamentos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Merge da PR Regra de Ouro após aprovação de Jardel | Jardel Dargas Silva | Nov/2025 |
| 2 | Início do desenvolvimento do Módulo PDV / Rota PDV (Sprint 3) | Luca Watson / Thiago | Dez/2025 |
| 3 | Compartilhar protótipo do formulário PDV com Cecília e Alexsandro | Brenda Chrystie | Dez/2025 |
| 4 | Acompanhar envio da API Rota PDV por Jardel — prevista para Dez/2025 | Abraão Oliveira | Dez/2025 |

# 8. Resultado da sprint

Status: Concluída e aprovada

PR mergeada: PR Regra de Ouro — mergeada por Jardel em Nov/2025

Baseline estabelecida: BL-03 — Módulo Regra de Ouro (ver GCO-FRUKI01-001)

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro retroativo (validação realizada em nov/2025) |