REGISTRO DE ANÁLISE DE DECISÃO — SUPERAPP FRUKI · TRATAMENTO DE DADOS DE API NO FRONT-END

GDE-FRUKI01-001   ·   Versão Data   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GDE-FRUKI01-001 |
| Projeto / contexto | SuperApp Fruki — Força de Vendas (Pacote 1 + Pacote Final 24) |
| Data | 05/06/2026 |
| Responsável pela decisão | Abraão Oliveira |

# Decisão 1: Tratamento de dados da API no front-end vs. solicitação de correção ao time Fruki

## 1. Problema / decisão a tomar

Durante o Pacote 1 (Jul/2025), identificou-se que a API /acompanhamentoMetasFamilias retornava latência de ~3,10s para 5 pedidos e registros duplicados de famílias de produtos. A mesma situação se repetiu no Pacote Final 24 com a API de Pedidos Não Alocados, que retornava dados em formato não padronizado. A decisão é: solicitar correção ao time de TI da Fruki ou tratar os problemas no front-end React Native.

## 2. Gatilho

Decisão técnica com impacto direto no prazo e na experiência do usuário; envolve definição de responsabilidade entre Timeware (front-end) e Fruki (back-end/API) — decisão com impacto no escopo e na arquitetura.

## 3. Alternativas consideradas

| # | Alternativa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | Solicitar correção das APIs ao time Fruki (Jardel/Renan) | Abrir requisição formal de correção da latência, remoção de duplicatas e normalização do formato da resposta; aguardar correção antes de prosseguir |
| B | Tratar os problemas de dados no front-end React Native | Implementar deduplicação, normalização de formato e loading state (skeleton screen) diretamente no metasService.ts e pedidosNaoAlocadosService.ts; continuar o desenvolvimento em paralelo |

## 4. Critérios de avaliação

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Impacto no prazo de entrega | Alto |
| Capacidade de execução pela equipe | Médio |
| Risco de retrabalho futuro | Médio |
| Dependência do cliente (Fruki TI) | Alto |

## 5. Avaliação (matriz de decisão)

| Critério | Peso | Alt. A (solicitar correção) | Alt. B (tratar no front-end) |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto no prazo | Alto | Negativo — risco de bloqueio por 1–2 semanas aguardando correção do time Fruki | Positivo — desenvolvimento continua sem dependência |
| Capacidade de execução | Médio | Negativo — fora do controle da Timeware | Positivo — equipe Timeware tem autonomia total |
| Risco de retrabalho futuro | Médio | Positivo (se corrigido) — dados normalizados na origem | Neutro — solução de contorno funcional; pode exigir ajuste se API mudar |
| Dependência do cliente | Alto | Negativo — disponibilidade do time Fruki é incerta no sprint atual | Positivo — elimina dependência |
| Total ponderado | Desfavorável | Favorável |  |

## 6. Decisão e justificativa

Alternativa B — Tratar os problemas de dados no front-end.

O time de TI da Fruki (Jardel/Renan) não tinha disponibilidade para corrigir as APIs no prazo das sprints em andamento. A implementação de deduplicação, normalização e loading state no front-end é tecnicamente simples para a equipe Timeware e elimina a dependência de um pré-requisito externo. A solução é encapsulada nos serviços (metasService.ts e pedidosNaoAlocadosService.ts) e pode ser removida futuramente se a API for corrigida sem impacto na interface.

## 7. Riscos associados à decisão

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| A API mudar o formato no futuro, invalidando a normalização | O código de normalização é centralizado nos services; manutenção futura isolada |
| A latência piorar e o loading state não ser suficiente | Monitorar em campo; paginação ou cache local como contingência se necessário |

## 8. Premissas (para revisão futura)

O time de TI da Fruki não tem capacidade de corrigir as APIs no prazo do projeto

A normalização no front-end não afeta a corretude dos dados apresentados ao usuário

As APIs não mudarão de formato durante o projeto ativo

# Decisão 2: Renomeação de "Caixa Preta" para "Regra de Ouro" (Pacote Final 24)

## 1. Problema / decisão a tomar

O módulo de composição detalhada da remuneração variável era denominado internamente pela Fruki como "Caixa Preta". Durante a revisão de protótipos com Cecília Ribeiro em 22/10/2025, surgiu a discussão sobre a nomenclatura adequada para a interface do usuário.

## 2. Gatilho

Decisão de UX/nomenclatura com impacto na experiência do usuário e na comunicação interna da Fruki — envolveu alinhamento com o cliente.

## 3. Alternativas consideradas

| # | Alternativa | Descrição |
| --- | --- | --- |
| A | Manter "Caixa Preta" conforme denominação interna Fruki | Usar o mesmo nome que o time usa internamente para o sistema |
| B | Renomear para "Regra de Ouro" | Adotar nomenclatura mais positiva e compreensível para os vendedores em campo |

## 4. Critérios de avaliação

| Critério | Peso |
| --- | --- |
| Experiência do usuário (vendedor em campo) | Alto |
| Alinhamento com o cliente (Fruki) | Alto |
| Esforço de implementação | Baixo |

## 5. Avaliação

| Critério | Alt. A ("Caixa Preta") | Alt. B ("Regra de Ouro") |
| --- | --- | --- |
| Experiência do usuário | Neutro — nome conhecido internamente | Positivo — nome mais motivador para o vendedor |
| Alinhamento com cliente | Neutro | Positivo — sugestão aceita por Cecília Ribeiro em 22/10/2025 |
| Esforço | Nenhum | Mínimo — ajuste de texto nas telas e documentação |

## 6. Decisão e justificativa

Alternativa B — "Regra de Ouro".

Cecília Ribeiro aprovou a nomenclatura "Regra de Ouro" por ser mais positiva e motivadora para os representantes comerciais. O esforço de implementação é mínimo. Decisão tomada em 22/10/2025 durante revisão de protótipos.

## 7. Riscos associados à decisão

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Comunicação interna da Fruki continuar usando "Caixa Preta" causando confusão | Leandro Lottermann e Cecília comunicarão a mudança de nomenclatura ao time |

## 8. Premissas

Cecília Ribeiro tem autoridade para aprovar a mudança de nomenclatura na interface

O time de vendas da Fruki aceitará a nova nomenclatura sem dificuldades

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — duas decisões registradas: tratamento front-end de dados de API e renomeação "Caixa Preta" → "Regra de Ouro" |