ATA DE REUNIÃO — ACEITE OS-PARCELA-001 · FUNDAÇÃO TECNOLÓGICA GASMIG

ATA-GASMIG02-002   ·   Versão Data   ·   18/05/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Demonstração e aceite — OS-PARCELA-001 |
| Projeto / contexto | Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-001 |
| Data | 18/05/2026 |
| Local / meio | Microsoft Teams (ao final da reunião "Especificação de APIs p/ Timeware - ARCGIS, e-Paper e Frota") |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Sérgio Guimarães Villaça | Gestor do Contrato — TI e Telecomunicação | GASMIG |
| Iury Teixeira Pires Junior | Técnico — TI | GASMIG |
| Bruno Kelsen Vilarino de Almeida | Técnico — TI / ArcGIS | GASMIG |
| Cézar Hiraki | Tech Lead / Arquiteto | Timeware |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto / PO | Timeware |
| Tiago Nascimento | Comercial / Suporte | Timeware |

# 2. Pauta

Especificação de APIs candidatas: ARCGIS, e-Paper e Frota (pauta principal da reunião)

Demonstração ao vivo da Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-001 (ao final da reunião)

Validação do aceite da OS-PARCELA-001 e encaminhamento da NF

# 3. Discussões e definições

Fundação Tecnológica — demonstração:

Ao final da reunião, Cézar Hiraki apresentou a Fundação Tecnológica ao vivo no portal Azure. Foram demonstrados:

Portal do desenvolvedor com identidade visual GASMIG aplicada — Sérgio confirmou acesso ao portal durante a reunião

Três workspaces configurados e operacionais (ArcelorMittal, Usiminas, GASMIG Interno)

Estrutura de produtos, assinaturas e políticas de segurança

Rate limiting, throttling e controle de acesso por perfil (interno/externo)

SSO via Entra ID funcional no portal

O time Timeware informou que o material de evidências (PDF com capturas de tela de todos os itens do escopo) seria enviado junto com a NF logo após a reunião.

Mocks de API:

Como valor agregado sem custo adicional, Timeware adicionou mocks de APIs para demonstrar a entrega da Fundação Tecnológica em funcionamento, conforme informado no e-mail de encaminhamento da NF.

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data | Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundação Tecnológica demonstrada ao vivo e validada pelo Gestor do Contrato | Sérgio Guimarães Villaça (GASMIG) | 18/05/2026 | Reunião Teams 18/05/2026 16:30 |
| NF + material de evidência de entrega enviados formalmente | Abraão Oliveira (Timeware) | 18/05/2026 18:37 | E-mail Abraão → Sérgio, 18/05/2026 18:37 |
| NF encaminhada ao processo de pagamento — aceite formal confirmado | Sérgio Guimarães Villaça (GASMIG) | 26/05/2026 | E-mail Sérgio, 26/05/2026 11:39 |

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Emitir NF + enviar material de evidência da OS-PARCELA-001 | Abraão Oliveira | 18/05/2026 | ✅ Concluído — enviado em 18/05/2026 18:37 |
| Encaminhar NF ao processo de pagamento | GASMIG — Sérgio Villaça | Após recebimento | ✅ Concluído — confirmado em 26/05/2026 |
| Iniciar OS-PARCELA-002 | Timeware | Após aceite | ✅ Iniciado em 26/05/2026 |

# 6. Próximos passos

OS-PARCELA-001 encerrada formalmente — aceite e pagamento confirmados

OS-PARCELA-002 iniciada: Azure Key Vault, OAuth 2.0, monitoramento, alertas e homologação end-to-end

Prazo OS-PARCELA-002: 15 dias corridos a partir de 26/05/2026 (entrega até 10/06/2026)

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/05/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial |