ESTRATÉGIA DE GARANTIA DA QUALIDADE DE PROCESSO

EST-GPC-001   ·   Versão 1.4   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade (GQA) |
| Versão | 1.4 |
| Data | 05/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | Time de Melhoria Contínua |
| Responsável | Caroline Jenifer |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Esta estratégia define como a Timeware garante, de forma objetiva e independente, que seus processos estão sendo seguidos e que os produtos de trabalho atendem aos padrões estabelecidos. A Garantia da Qualidade de Processo (GQA) é a função que verifica a aderência aos processos definidos, registra os desvios encontrados, acompanha sua correção e identifica oportunidades de melhoria.

# 2. Escopo da garantia da qualidade

A GQA da Timeware verifica:

Aderência ao processo: se os projetos e atividades seguem o Processo-Padrão Organizacional (PRO-GPC-001) e suas adaptações (GUIA-GPC-001).

Conformidade da documentação: se os produtos de trabalho documentais exigidos pelo processo existem, estão completos e seguem os padrões da organização.

A GQA não avalia a qualidade técnica interna do código-fonte — essa responsabilidade pertence às atividades de Verificação e Validação (revisão por pares e testes do QA). Como insumo para a melhoria de processos, a GQA pode observar indicadores como número de defeitos e retrabalho, utilizando-os para identificar ajustes necessários no processo, e não como auditoria técnica do produto.

# 3. Responsável e independência

A GQA é exercida por membros do Time de Melhoria Contínua, em regime de rodízio.

A objetividade da verificação é assegurada pela independência entre quem audita e quem executa:

o responsável pela verificação de um projeto não pode ter atuado na execução daquele projeto;

a verificação é conduzida por auditor externo à equipe avaliada;

o rodízio entre os membros do Time de Melhoria Contínua distribui as verificações e evita que a mesma pessoa audite continuamente o mesmo time.

No caso específico da verificação dos ativos produzidos pelo próprio Time de Melhoria Contínua, o responsável pela auditoria não deve ser o autor do ativo avaliado.

# 4. Momentos e frequência das verificações

A verificação segue um modelo híbrido, combinando verificação por marcos e verificação por amostragem.

## 4.1. Verificação por marcos do processo

A cada ponto de controle do processo-padrão, verifica-se a aderência correspondente:

| Marco | O que é verificado |
| --- | --- |
| Abertura (Kickoff gerencial) | Termo de Abertura registrado; equipe designada; ata de kickoff. |
| Discovery / Requisitos | Requisitos especificados e validados; rastreabilidade estabelecida. |
| Concepção | Design avaliado; quando aplicável, protótipo aceito pelo cliente; estimativas concluídas. |
| Aprovação do Plano | Plano de Projeto aprovado pelo cliente; aceite registrado em ata; baseline estabelecida. |
| Desenvolvimento | Definição de Pronto sendo aplicada (critérios de aceite, code review, testes do QA); change requests tratados. |
| Homologação / Entrega | Aprovação do cliente registrada antes da promoção para produção. |
| Encerramento | Termo de Aceite e lições aprendidas registrados. |

## 4.2. Verificação por amostragem

Periodicamente, ao longo das sprints, a GQA verifica uma amostra de produtos de trabalho (por exemplo, histórias quanto a critérios de aceite, evidência de revisão por pares e de testes), de forma a acompanhar a aderência continuamente sem auditar a totalidade dos itens.

## 4.3. Planejamento

As verificações são planejadas no início do projeto (como parte do planejamento do projeto) e os registros são produzidos nas ocasiões planejadas, evidenciando o acompanhamento ao longo de todo o ciclo de vida — e não apenas ao final.

# 5. Registro, comunicação e tratamento dos achados

Os achados das verificações são registrados em documento de verificação da qualidade, mantido no Confluence.

Cada achado indica: o que foi verificado, o desvio encontrado (se houver), a severidade e a recomendação.

Os achados são comunicados aos responsáveis pela atividade verificada.

Quando um achado demanda correção, a ação corretiva é acompanhada como item rastreável (registrada no Jira quando se torna tarefa), até sua conclusão.

# 6. Escalonamento de impasses

Quando um desvio identificado pela GQA não é corrigido pelos responsáveis, ou quando há desacordo sobre o achado, aplica-se o escalonamento:

Nível 1 — Equipe do projeto: a GQA trata o achado diretamente com a equipe e o gerente do projeto.

Nível 2 — Time de Melhoria Contínua: desvios não resolvidos no projeto são levados ao Time de Melhoria Contínua.

Nível 3 — COO (Operações): impasses que permanecem sem resolução são escalados ao COO, responsável operacional pelos processos, que decide. Casos de natureza estratégica são reportados pelo COO ao CEO.

Este caminho garante que a GQA tenha autoridade efetiva, independentemente de quem é auditado.

# 7. Contribuição para a melhoria de processos

A GQA é uma fonte de oportunidades de melhoria. Desvios recorrentes, dificuldades de aderência e indicadores de defeitos e retrabalho observados durante as verificações são encaminhados ao Time de Melhoria Contínua como insumo para o aprimoramento do processo-padrão (alimentando a Gerência de Processos — GPC — e a Medição — MED).

# 8. Documentos relacionados

POL-ORG-001 — Política Organizacional de Processos

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

GUIA-GPC-001 — Guia de Adaptação do Processo-Padrão

Processo de Verificação e Validação (VV)

Plano de Medição (MED)

CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento

# 9. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde ao resultado GPC 3 do processo Gerência de Processos (GPC) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| GPC 3 — estratégia e plano de garantia da qualidade, com verificação de aderência ao processo e avaliação de produtos de trabalho por função independente | Seções 1 a 7 |

Nomenclatura equivalente — templates MPS do consultor de avaliação

O quadro abaixo relaciona os artefatos de GQA da Timeware à nomenclatura utilizada nos templates MPS adotados pela ASR/consultor de avaliação.

| Artefato Timeware | Código Timeware | Equivalente nos templates MPS (consultor) |
| --- | --- | --- |
| Registro de Verificação de GQA — projetos | TPL-GPC-001 | CHK-Auditoria de Projetos — checklists por fase (Planejamento / Acompanhamento / Desenvolvimento / Configuração / Entrega), com % de Aderência por fase |
| Registro de Verificação de GQA — organização | TPL-GPC-001 (adaptado) | CHK-Auditoria Organizacional — checklist por área de processo (MED / GPC / ORG / GDE / GRH), com Percentual de Aderência por Processo |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Caroline Jenifer |
| 1.0 | 12/08/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial da estratégia de garantia da qualidade de processo |
| 1.1 | 21/11/2025 | Time de Melhoria Contínua | Ajuste do escalonamento de impasses para o COO (estrutura organizacional) |
| 1.2 | 17/12/2025 | Time de Melhoria Contínua | Atualização dos marcos de verificação conforme o novo fluxo (kickoff gerencial, concepção, aprovação do plano) |
| 1.3 | 05/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adição de tabela de nomenclatura equivalente MPS (CHK-Auditoria de Projetos / CHK-Auditoria Organizacional) na seção de rastreabilidade |