PLANO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

PLA-GCO-001   ·   Versão 1.2   ·   15/01/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PLA-GCO-001 — Plano de Gerência de Configuração |
| Versão | 1.2 |
| Data | 15/01/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | COO (Operações) |
| Responsável | Cézar Velázquez |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Este plano define como a Timeware gerencia a configuração dos seus produtos de trabalho — identificando itens de configuração, controlando suas versões e mudanças, estabelecendo baselines e auditando a integridade da configuração ao longo dos projetos.

# 2. Conceitos

Item de configuração (IC): produto de trabalho colocado sob controle de configuração (código, documento, artefato de teste, release).

Baseline: versão de referência, aprovada e estável, de um conjunto de itens em um determinado momento, a partir da qual as mudanças passam a ser controladas.

Controle de mudança: processo pelo qual uma alteração em um item sob configuração é proposta, avaliada, aprovada e registrada.

# 3. Itens de configuração e níveis de controle

A Timeware coloca sob controle de configuração os seguintes itens:

| Item de configuração | Repositório | Nível de controle |
| --- | --- | --- |
| Código-fonte | Git (Azure Repos) | Controle de versão + Pull Request com revisão |
| Documentos de processo (ativos organizacionais) | Confluence / repositório de documentos | Versionamento conforme CONV-ORG-001 |
| Documentos de projeto (requisitos, design, plano) | Confluence / repositório do projeto | Versionamento + aprovação |
| Artefatos de teste (casos, planos, resultados) | Azure Test Plans / Xray | Controle de versão na ferramenta |
| Artefatos de build e release | Azure DevOps (Pipelines/Artifacts) | Controle automatizado |

O nível de controle define o rigor aplicado a cada item: itens críticos (código, baselines, documentos aprovados) exigem aprovação formal para mudança; itens em elaboração têm controle mais leve até serem aprovados.

## 3.1. Itens de configuração mínimos por projeto

Todo projeto da Timeware mantém, no mínimo, os seguintes ICs sob controle de configuração:

| IC mínimo | Obrigatório para |
| --- | --- |
| Repositório de código-fonte (Git) | Todos os projetos |
| Plano de Projeto (TPL-GPR-001) | Todos os projetos |
| Documento de Requisitos (TPL-REQ-001 ou backlog estruturado) | Todos os projetos |
| Documento de Design (TPL-PCP-001) | Projetos com componente técnico significativo |
| Estratégia de Integração (TPL-ITP-001) | Projetos com integração com sistemas externos |
| Plano de V&V (TPL-VV-001) | Todos os projetos |
| Registros de revisão por pares (TPL-VV-002) | Todos os projetos |
| Baselines de release (tags Git) | Todos os projetos |
| Registros de GQA (TPL-GPC-001) | Todos os projetos |

O Gerente de Projeto confirma, no início do projeto, quais ICs se aplicam e registra no Registro de Adaptação do Processo (TPL-GPR-003).

# 4. Sistema de gerência de configuração e controle de mudanças

## 4.1. Estrutura de versionamento do código (branches)

A Timeware adota uma estratégia de branches baseada nas melhores práticas de mercado:

`main` — contém sempre o código estável, equivalente ao que está em produção; é a linha de referência.

`develop` — integração do trabalho em andamento antes de compor uma release (quando aplicável ao projeto).

branches de funcionalidade (feature/...) — cada funcionalidade é desenvolvida em sua própria branch e integrada via Pull Request.

## 4.2. Controle de mudanças

As mudanças são controladas de forma combinada:

Mudanças de código: entram exclusivamente via Pull Request, com code review aprovado antes do merge. Não há merge direto na main.

Mudanças de escopo/requisito: são avaliadas e aprovadas pelo PO em conjunto com o cliente antes de virarem trabalho, e refletidas no backlog e na rastreabilidade.

Promoção entre ambientes: o Azure DevOps (Pipelines) garante que o código só é promovido após build e testes bem-sucedidos.

# 5. Baselines

As baselines são estabelecidas por meio de tags/releases no Git, utilizando versionamento semântico (MAIOR.MENOR.CORREÇÃO):

a cada entrega aprovada pelo cliente e promovida para produção, cria-se uma tag marcando exatamente aquele ponto do código;

a tag constitui uma baseline: versão de referência, imutável e recuperável a qualquer momento;

a evolução das versões segue o versionamento semântico: correções incrementam o último número (v1.0.1), novas funcionalidades o número intermediário (v1.1.0), e mudanças estruturais o primeiro (v2.0.0).

Para documentos, a baseline corresponde à versão aprovada (1.0 ou superior), conforme a Convenção de Nomenclatura e Versionamento (CONV-ORG-001).

# 6. Registro de itens e modificações

O histórico de itens e suas modificações é mantido automaticamente pelas ferramentas:

Git registra todo o histórico de alterações do código (autor, data, descrição) e os Pull Requests registram as revisões e aprovações;

o Azure DevOps registra builds, releases e a rastreabilidade entre itens de trabalho (Jira) e código;

os documentos mantêm histórico de revisões interno (conforme CONV-ORG-001) e o versionamento da ferramenta (Confluence).

Esse conjunto permite, a qualquer momento, identificar o estado de cada item de configuração e o histórico de suas mudanças.

# 7. Auditoria de configuração

Periodicamente, são realizadas auditorias de configuração para assegurar a integridade da configuração, verificando:

se as baselines estão íntegras e correspondem ao que está em produção (a versão em produção corresponde à tag registrada);

se os itens de configuração estão versionados e armazenados corretamente;

se as mudanças seguiram o controle definido (PRs revisados, aprovações registradas);

se a rastreabilidade entre itens de trabalho, código e releases está mantida.

As auditorias de configuração são conduzidas no contexto da Garantia da Qualidade (EST-GPC-001), e seus achados são registrados e tratados como ações corretivas quando necessário.

# 8. Papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Equipe de Desenvolvimento | Versiona o código; abre e revisa Pull Requests; mantém os itens sob controle. |
| Tech Lead / Arquiteto | Define a estrutura de branches do projeto; aprova mudanças técnicas relevantes. |
| Product Owner | Avalia e aprova mudanças de escopo com o cliente. |
| Gerente de Projeto | Garante que a gerência de configuração seja seguida no projeto. |
| Garantia da Qualidade (GQA) | Conduz as auditorias de configuração. |

# 9. Documentos relacionados

CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento

GUIA-GCO-001 — Guia de Nomenclaturas Técnicas

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade

Processo de Verificação e Validação (VV)

# 10. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde aos resultados do processo Gerência de Configuração (GCO) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| GCO 1 — itens de configuração identificados e níveis de controle definidos | Seção 3 |
| GCO 2 — sistema de gerência de configuração e de controle de mudanças estabelecido | Seção 4 |
| GCO 3 — baselines estabelecidas | Seção 5 |
| GCO 4 — modificações e liberações controladas; registros mantidos | Seção 6 |
| GCO 5 — integridade das baselines garantida (auditorias de configuração) | Seção 7 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Cézar Velázquez |
| 1.0 | 12/09/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do plano de gerência de configuração |
| 1.1 | 15/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adição da lista mínima de itens de configuração por projeto (§3.1) |