PROCESSO DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

PRO-GCO-001   ·   Versão 1.1   ·   10/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PRO-GCO-001 — Processo de Gerência de Configuração |
| Versão | 1.1 |
| Data | 10/06/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | COO (Operações) |
| Responsável | Cézar Velázquez |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Este processo define como a Timeware gerencia a configuração dos seus produtos de trabalho em projetos de software sob medida — identificando e controlando itens de configuração, controlando versões e mudanças, estabelecendo baselines e garantindo a integridade da configuração por meio de auditorias regulares.

O processo de Gerência de Configuração (GCO) é um processo de apoio: aplica-se a todos os projetos no escopo da organização e atravessa o ciclo de vida do projeto desde a abertura até o encerramento.

# 2. Conceitos fundamentais

| Conceito | Definição operacional |
| --- | --- |
| Item de configuração (IC) | Produto de trabalho colocado sob controle formal de configuração (código, documento, artefato de teste, release). |
| Baseline | Versão de referência, aprovada e estável, de um conjunto de ICs em um determinado momento; a partir dela as mudanças passam a ser controladas formalmente. |
| Controle de mudança | Mecanismo pelo qual uma alteração em um IC sob configuração é proposta, avaliada, aprovada e registrada antes de ser aplicada. |
| Auditoria de configuração | Verificação objetiva de que as baselines estão íntegras e de que as regras de configuração foram seguidas. |

# 3. Entradas do processo

Artefatos de projeto (código-fonte, documentos de requisitos, design, planos de teste, planos de projeto).

Ativos organizacionais: convenção de nomenclatura (CONV-ORG-001), processo-padrão (PRO-GPC-001) e plano operacional de configuração (PLA-GCO-001).

Acordos e contratos (definem o escopo dos ICs a controlar por projeto).

# 4. Atividades do processo

## 4.1 Identificação dos itens de configuração

Ao início de cada projeto, os ICs a ser controlados são identificados e formalizados. O Gerente de Projeto, com apoio do Tech Lead, registra os ICs do projeto no Registro de Adaptação (TPL-GPR-003), incluindo o nível de controle aplicado a cada item.

Os ICs mínimos obrigatórios por projeto são definidos no plano operacional (PLA-GCO-001 §3.1) e incluem repositório de código, documentos-chave (requisitos, design, plano de projeto, plano de V&V) e baselines de release.

## 4.2 Controle de versão e de mudanças

O código-fonte é versionado no Git (Azure Repos) com a estrutura de branches definida em CONV-ORG-001: main (produção), develop (integração) e branches de funcionalidade (feature/...).

Toda mudança no código entra exclusivamente via Pull Request revisado e aprovado antes do merge. Não há merge direto na main. A aprovação do Pull Request constitui o controle de mudança de código.

Mudanças de escopo ou requisito são avaliadas e aprovadas pelo Product Owner em conjunto com o cliente antes de se tornarem trabalho; são refletidas no backlog com rastreabilidade.

Mudanças em documentos sob controle seguem o versionamento conforme CONV-ORG-001 (incremento de versão + linha no histórico de revisões).

## 4.3 Estabelecimento de baselines

As baselines de código são estabelecidas por meio de tags/releases no Git com versionamento semântico (MAIOR.MENOR.CORREÇÃO), criadas a cada entrega aprovada e promovida para produção. A tag constitui uma baseline imutável e recuperável.

Para documentos, a baseline corresponde à versão aprovada (1.0 ou superior), conforme CONV-ORG-001.

A promoção entre ambientes (Dev → QA → Homologação → Stage → Produção) garante que apenas código que passou por todas as verificações anteriores avança. A promoção para produção exige aprovação formal do cliente.

## 4.4 Registro e rastreabilidade de modificações

O histórico de modificações é mantido continuamente pelas ferramentas:

Git registra todo o histórico de alterações do código (autor, data, descrição) e os Pull Requests registram revisões e aprovações.

Azure DevOps registra builds, releases e a rastreabilidade entre itens de trabalho e código.

Documentos mantêm histórico de revisões interno (conforme CONV-ORG-001) e versionamento no Confluence.

Esse conjunto permite identificar, a qualquer momento, o estado de cada IC e o histórico completo de suas mudanças.

## 4.5 Auditoria de configuração

Periodicamente, o responsável pela auditoria de configuração (GCO Baseline / Auditoria) conduz auditorias verificando:

se as baselines estão íntegras e correspondem ao que está em produção;

se os ICs estão versionados e armazenados corretamente;

se as mudanças seguiram o controle definido (PRs revisados, aprovações registradas);

se a rastreabilidade entre itens de trabalho, código e releases está mantida.

Os achados das auditorias são registrados e tratados como ações corretivas. As auditorias de configuração integram a atuação da Garantia da Qualidade de Processo (EST-GPC-001).

# 5. Saídas do processo

Repositório de código versionado com histórico completo de modificações.

Registro de ICs do projeto (no Registro de Adaptação TPL-GPR-003).

Baselines de releases (tags Git) e baselines de documentos (versões aprovadas).

Registros de Pull Requests (controle de mudança de código).

Registros de auditorias de configuração.

# 6. Papéis

| Papel | Responsabilidade no processo |
| --- | --- |
| Equipe de Desenvolvimento | Versiona o código conforme CONV-ORG-001; abre e revisa Pull Requests; mantém os ICs sob controle. |
| Tech Lead / Arquiteto | Define a estrutura de branches do projeto; aprova mudanças técnicas relevantes. |
| Product Owner | Avalia e aprova mudanças de escopo com o cliente; mantém rastreabilidade no backlog. |
| Gerente de Projeto | Garante que a GCO seja seguida no projeto; registra os ICs no início do projeto. |
| GCO Baseline / Auditoria | Conduz as auditorias de configuração; verifica a integridade das baselines. |
| Garantia da Qualidade (GQA) | Verifica objetivamente a aderência ao processo de configuração. |

# 7. Documentos relacionados

CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento

PLA-GCO-001 — Plano Operacional de Gerência de Configuração (detalha os ICs mínimos, estrutura de branches e frequência de auditorias)

GUIA-GCO-001 — Guia de Nomenclaturas Técnicas

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

GUIA-GPC-001 — Guia de Adaptação do Processo-Padrão

EST-GPC-001 — Estratégia de Garantia da Qualidade

# 8. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde aos resultados do processo Gerência de Configuração (GCO) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| GCO 1 — itens de configuração identificados e níveis de controle definidos | Seção 4.1 (identificação); PLA-GCO-001 §3 (tabela de ICs e níveis) |
| GCO 2 — sistema de gerência de configuração e de controle de mudanças estabelecido | Seção 4.2 (Git/Azure DevOps/PR); PLA-GCO-001 §4 |
| GCO 3 — baselines estabelecidas | Seção 4.3; PLA-GCO-001 §5 |
| GCO 4 — modificações e liberações controladas; registros mantidos | Seção 4.4; PLA-GCO-001 §6 |
| GCO 5 — integridade das baselines garantida (auditorias de configuração) | Seção 4.5; PLA-GCO-001 §7 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Cézar Velázquez |
| 1.0 | 10/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial — definição formal do processo de gerência de configuração, complementando o plano operacional PLA-GCO-001 |