PROCESSO DE AQUISIÇÃO

PRO-AQU-001   ·   Versão Data   ·   15/03/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PRO-AQU-001 — Processo de Aquisição |
| Versão | 1.1 |
| Data | 15/03/2026 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | COO (Operações) |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Este processo define como a Timeware conduz a aquisição de produtos e serviços de software de terceiros quando ela ocorre em um projeto — desde a definição de critérios e seleção do fornecedor até o monitoramento do acordo e a revisão técnica das entregas.

# 2. Aplicabilidade

A aquisição ocorre quando a Timeware contrata um terceiro para entregar parte do produto ou do trabalho de um projeto, com aquele terceiro respondendo pela entrega (por exemplo, subcontratação de desenvolvimento, componentes ou serviços técnicos que integram a entrega ao cliente).

Não são consideradas aquisição, para fins deste processo:

aquisição de software de prateleira, licenças e serviços de infraestrutura/nuvem;

contratação de profissionais que atuam como parte da equipe da Timeware, sob gestão da organização (tratados como recursos próprios, em GPR e CAP).

Este processo é aplicado somente aos projetos em que há aquisição conforme definido acima. Em projetos sem aquisição, o processo é registrado como não aplicável na adaptação do processo do projeto (GUIA-GPC-001).

# 3. Critérios de seleção e solicitação de propostas

Antes de adquirir, a Timeware estabelece os critérios de avaliação de fornecedores, que podem incluir:

capacidade técnica e experiência comprovada;

preço e condições comerciais;

prazo de entrega;

qualidade e referências;

aderência aos requisitos técnicos e de segurança.

Independentemente das características do fornecimento, qualquer fornecedor deve atender às seguintes condições mínimas de qualificação antes da seleção:

| Critério mínimo | Descrição |
| --- | --- |
| Capacidade técnica comprovada | Apresentar portfólio ou referências de entregas equivalentes ou superiores ao escopo da aquisição |
| Regularidade comercial | Empresa regularmente constituída, com CNPJ ativo (ou equivalente para pessoa física) |
| Conformidade com requisitos técnicos | Capacidade demonstrada de atender aos requisitos técnicos e de segurança do fornecimento |
| Acordo com os critérios de aceitação | Anuência expressa com os critérios de aceite antes da formalização do acordo |

Com base nos critérios, é elaborada a solicitação de proposta, descrevendo o que se pretende adquirir, os requisitos e as condições.

# 4. Avaliação e seleção do fornecedor

As propostas recebidas são avaliadas segundo os critérios definidos, de forma objetiva (recomenda-se o uso do processo de Gerência de Decisões — PRO-GDE-001 — para a comparação das alternativas). O fornecedor selecionado e a justificativa da escolha são registrados.

# 5. Acordo e monitoramento do fornecedor

Com o fornecedor selecionado, estabelece-se um acordo (contrato) que define escopo, entregas, prazos, critérios de aceitação e responsabilidades.

Durante a vigência, o desempenho do fornecedor é monitorado quanto ao cumprimento do acordo — prazos, escopo e qualidade das entregas —, com registro do acompanhamento. Desvios são tratados conforme o acordo.

# 6. Revisão técnica das entregas

As entregas do fornecedor passam por revisão técnica, verificando a aderência aos requisitos e aos critérios de aceitação antes de serem incorporadas ao produto. A revisão é documentada, e problemas identificados são tratados com o fornecedor até a conformidade.

# 7. Papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| COO (Operações) | Aprova a aquisição e o acordo com o fornecedor. |
| Gerente de Projeto | Conduz a seleção, o acordo e o monitoramento do fornecedor no projeto. |
| Tech Lead / Arquiteto | Define critérios técnicos; conduz a revisão técnica das entregas. |
| Backoffice (Jurídico/Contratos) | Apoia a formalização contratual do acordo. |

# 8. Documentos relacionados

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

GUIA-GPC-001 — Guia de Adaptação do Processo-Padrão

PRO-GDE-001 — Processo de Gerência de Decisões

EST-GPC-002 — Estratégia de Gerência de Riscos e Oportunidades

# 9. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde aos resultados do processo Aquisição (AQU) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| AQU 1 — necessidades de aquisição e critérios de seleção de fornecedores definidos | Seção 3 |
| AQU 2 — fornecedor selecionado a partir da avaliação das propostas | Seção 4 |
| AQU 3 — acordo/contrato estabelecido e desempenho do fornecedor monitorado | Seção 5 |
| AQU 4 — entregas do fornecedor revisadas tecnicamente e aceitas | Seção 6 |

A aplicabilidade deste processo aos projetos da avaliação está sujeita a confirmação com a equipe avaliadora; o documento é mantido na biblioteca de processos da organização.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/09/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do processo de aquisição |
| 1.1 | 15/03/2026 | Time de Melhoria Contínua | Adição dos critérios mínimos de qualificação de fornecedores (§3) |