MINI-MANUAL — GERÊNCIA DE PROJETOS

GUIA-CAP-001   ·   Versão Data   ·   10/01/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GUIA-CAP-001 — Mini-manual GPR |
| Versão | 1.3 |
| Data | 10/01/2026 |

O que é. O processo que conduz um projeto do início ao encerramento formal. Responde: "o projeto está entregando o que planejou, no prazo, com riscos controlados?"

O que ele garante. Que (1) existe um plano com escopo, cronograma, recursos e riscos antes da execução começar; (2) o progresso é monitorado contra o plano ao longo das sprints; (3) desvios são detectados, registrados e tratados; (4) mudanças de escopo passam por controle formal; (5) o projeto encerra com aceite registrado pelo cliente.

Por que fazer. Sem plano explícito, não há referência para detectar desvio. Sem monitoramento ativo, o desvio se acumula e vira surpresa na entrega. O Termo de Abertura define o que foi acordado; o Plano de Projeto define como será executado; o encerramento confirma que foi entregue.

Como usar no dia a dia.

Abra o projeto com o TAP — define escopo, partes interessadas, marcos e restrições.

Elabore o Plano de Projeto antes de iniciar a execução técnica.

Monitore por sprint: compare progresso real contra planejado usando os indicadores do Jira.

Registre desvios, riscos materializados e decisões de controle de mudança.

Encerre formalmente: Ata de Aceite assinada pelo cliente + Termo de Encerramento.

Erro comum a evitar. Tratar o Plano de Projeto como burocracia de kickoff e não consultá-lo durante a execução. O valor do plano está na referência contínua — sem ela, não há como saber que o projeto saiu do rumo até ser tarde demais.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/12/2024 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial |
| 1.1 | 15/04/2025 | Time de Melhoria Contínua | Ajuste na seção de monitoramento após dúvidas da primeira turma |
| 1.2 | 08/09/2025 | Time de Melhoria Contínua | Inclusão de exemplo de Change Request no controle de mudanças |
| 1.3 | 10/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Atualização conforme revisão do PRO-GPR-001 v1.3 |