ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

ITP-AASPCNJ01-001   ·   Versão 1.1   ·   17/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ITP-AASPCNJ01-001 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Versão | 1.0 |
| Data | 11/06/2026 |

# 1. Componentes a integrar

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| CapturaServer | Serviço Windows que identifica NUPs pendentes e os enfileira no RabbitMQ |
| WorkerAndamentos | Workers que consomem a fila, consultam as fontes e enviam resultados via webhook |
| API AndamentosProcessuais | API REST interna que serializa para IModelElastic e indexa no Elasticsearch |

# 2. Interfaces

| Interface | Entre | Tipo/contrato |
| --- | --- | --- |
| Enfileiramento | CapturaServer ↔ RabbitMQ | Mensagem com NUP (fila unificada) |
| Captura CNJ | WorkerAndamentos ↔ API DataJud/CNJ | REST, autenticação Bearer (token em PonteAPI) |
| Captura TJSP | WorkerAndamentos ↔ Portais EPROC/ESAJ | Crawler Puppeteer (navegador headless) |
| Fallback parceiras | WorkerAndamentos ↔ APIs Solucionário/Botmax | REST (por ordem de prioridade) |
| Gravação | WorkerAndamentos ↔ API AndamentosProcessuais | Webhook → indexação no Elasticsearch |

# 3. Estratégia e ordem de integração

A integração foi entregue de forma incremental:

EPROC/ESAJ (TJSP) — primeira integração (Fase 2), cobrindo o tribunal de maior volume.

DataJud/CNJ — fonte primária universal (Fase 4), com roteamento por CodigoFonteAPI e fila unificada.

Fallback e desligamento de parceiras — integração das parceiras como fallback final e rotina de desligamento de NUP após captura via CNJ.

Cada mensagem da fila contém o NUP e as informações para o worker determinar a fonte. Em retorno vazio/aguardando das parceiras, o worker publica um novo item ao final da fila para revisita posterior.

# 4. Ambiente de integração

GitLab (controle de versão e pipeline CI/CD); hospedagem dos workers e APIs internas em AWS; RabbitMQ como broker de mensagens. Ver GCO-AASPCNJ01-001.

# 5. Critérios de prontidão para integração

Code review aprovado (mínimo 1 revisor além do autor) antes do merge em develop (ver REV-AASPCNJ01-001).

Testes de fluxo executados para o cenário integrado.

Tratamento de erro por instância implementado e registrado nas tabelas de controle.

# 6. Testes do produto integrado

O fluxo integrado (consulta → autenticação → recebimento do JSON → webhook → indexação) foi validado por testes de integração e de fluxo (E2E), incluindo cenários de sucesso, fallback e erro parcial por instância. Detalhes em VV-AASPCNJ01-001 e REL-VV-AASPCNJ01-001. Mecanismo de retry no envio ao webhook implementado na Fase 5 para aumentar a resiliência.

# 7. Entrega e material de apoio

A entrega em produção segue o rito de GMUD: montagem de pacote de publicação, validação em homologação e agendamento com a Infraestrutura. Material de apoio: coleções Postman da API CNJ e scripts de banco, versionados no GitLab (pasta /docs e /db).

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/12/2025 | Cézar Hiraki Velázquez (Tech Lead / DevOps) | Estratégia de integração inicial. |
| 1.1 | 17/06/2026 | Cézar Hiraki Velázquez (Tech Lead / DevOps) | Plataforma de versionamento corrigida (Azure DevOps → GitLab); legenda do pipeline alinhada ao conteúdo real (Pipeline #236 no GitLab). |

# Evidências

itp-rabbitmq-fila.png — Fila RabbitMQ unificada (WorkerAndamentos)

itp-webhook-indexacao.png — Webhook de indexação multi-fonte

swagger_ui_1.png — Swagger da API — visão 1

swagger_ui_2.png — Swagger da API — visão 2

swagger_ui_3.png — Swagger da API — visão 3

swagger_ui_4.png — Swagger da API — visão 4

swagger_ui_full.png — Swagger da API — completo

itp-postman-cnj.json — Coleção Postman da API CNJ (anexo)

itp-pipeline-cicd.png — Pipeline CI/CD #236 no GitLab (passou): stages build e test

# Evidências (anexos)

Fila RabbitMQ unificada (WorkerAndamentos)

Webhook de indexação multi-fonte

Swagger da API — visão 1

Swagger da API — visão 2

Swagger da API — visão 3

Swagger da API — visão 4

Swagger da API — completo

Coleção Postman da API CNJ (anexo)

[anexo não-imagem: itp-postman-cnj.json — ver pasta evidencias/]

Pipeline CI/CD #236 no GitLab (passou) — stages build e test verdes; commit do hotpatch (tag v2.0.1)