TERMO DE ABERTURA DO PROJETO — AASP_CNJ · WORKERANDAMENTOS

TAP-AASPCNJ01-001   ·   Versão 1.0   ·   01/10/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAP-AASPCNJ01-001 |
| Projeto | AASP_CNJ — WorkerAndamentos: Agente de Captura de Andamentos Processuais |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.0 |
| Data de abertura | 01/10/2025 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR (evidência de projeto) |

# 1. Objetivo do projeto

Reconstruir o modelo de captura de andamentos processuais da plataforma de monitoramento da AASP, substituindo a dependência de web scrapers frágeis e de APIs privadas pagas por uma arquitetura baseada em duas fontes complementares: (1) um agente de captura nativo para o TJSP via EPROC/ESAJ e (2) a API DataJud do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como fonte primária e universal de captura. O resultado esperado é uma operação de captura mais estável, com cobertura nacional, custo significativamente menor (economia projetada de ~R$ 176 mil anuais) e observabilidade adequada para reprocessamento e escalonamento.

# 2. Escopo macro

Incluído (macro):

- Agente de captura nativo para o TJSP via EPROC/ESAJ (engine Puppeteer headless).

- Integração com a API DataJud/CNJ como fonte primária de captura para todos os NUPs com CodigoFonteAPI nulo.

- Roteamento inteligente de fonte por processo e estratégia de fallback em três níveis (CNJ → EPROC/ESAJ → APIs parceiras).

- Enfileiramento unificado no RabbitMQ (independente do tribunal) e envio dos dados capturados à API AndamentosProcessuais via webhook.

- Desligamento automático do processo nas APIs parceiras após captura bem-sucedida via CNJ, com log de desligamento.

- Controle de segredo de justiça por instância processual.

- Gestão centralizada do token Bearer da API CNJ com renovação automática compartilhada entre workers.

Não incluído:

- O front-end de consulta do associado e o índice Elasticsearch já existentes (a solução integra-se a eles via API AndamentosProcessuais, mas não os desenvolve).

- Novos módulos da plataforma AASP fora do fluxo de captura.

# 3. Partes interessadas

| Parte interessada | Responsabilidade | Organização |
| --- | --- | --- |
| Marcos Correa Fernandez Turnes (Representante do Cliente) | Validação de requisitos, homologação e aceite das entregas | AASP |
| Cézar Hiraki Velázquez (Tech Lead / DevOps / Arquiteto) | Alinhamento com o cliente, decisões técnicas e gestão das entregas | Timeware Brasil |
| Patrocinador interno | Patrocínio do projeto e priorização de portfólio | Timeware Brasil |

# 4. Equipe do projeto

| Papel | Responsável |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Tech Lead / DevOps / Arquiteto | Cézar Hiraki Velázquez |
| Desenvolvedor Sênior (Principal) | Raony Chagas |
| Desenvolvedor | Mateus Veloso |
| Desenvolvedor | Lucas Batista |
| Analista de QA | Caroline Sousa |
| Auditor GQA (independente) | Jonathan Barbosa |

# 5. Macroplanejamento (datas-alvo)

| Marco | Data-alvo |
| --- | --- |
| Abertura / início (Fase 1 — Análise e Arquitetura) | 01/10/2025 |
| Fim do desenvolvimento EPROC/ESAJ (Fases 2–3) | Abr/2026 |
| Fim do desenvolvimento CNJ (Fase 4) | Mai/2026 |
| Testes e validação (Fase 5) | Jun/2026 |
| Implantação e complementos (Fase 6) | Jun/2026 |
| Encerramento previsto | 30/06/2026 |

# 6. Agenda das próximas atividades (na abertura)

Estudo do comportamento do captcha Cloudflare nos portais do TJSP e estratégias de contorno.

Definição da arquitetura da solução EPROC/ESAJ.

Preparação dos ambientes de homologação.

# 7. Premissas e restrições iniciais

Premissas:

A API DataJud/CNJ permanece disponível, com a cobertura de tribunais declarada e custo de R$ 0,01 por processo.

Associados com processos em segredo de justiça fornecem as credenciais necessárias quando solicitado.

Restrições:

A API DataJud/CNJ não retorna dados de processos em segredo de justiça, exigindo fallback obrigatório.

Diferentes tribunais exigem diferentes credenciais para acesso a processos em segredo (usuário/senha, certificado A1, QR Code).

Homologação realizada por amostragem, sem ambiente de Elasticsearch dedicado para testes.

# Registro de abertura

O projeto foi aberto com o início da Fase 1 (Análise e Arquitetura) em 01/10/2025. O alinhamento técnico formal do fluxo de captura via API CNJ com o time ampliado está registrado em ATA-AASPCNJ01-001 (07/04/2026).

| Marco de abertura | Ref. |
| --- | --- |
| Início da Fase 1 (Análise e Arquitetura) | 01/10/2025 |
| Alinhamento técnico — fluxo API CNJ | ATA-AASPCNJ01-001 (07/04/2026) |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/10/2025 | Abraão Oliveira (Gerente de Projeto) | Termo de abertura do projeto. |