ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO — AASP GERENCIADOR · GRUPOS DE USUÁRIOS

ITP-AASP01-001   ·   Versão 1.1   ·   26/05/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ITP-AASP01-001 |
| Projeto | AG — Grupos de Usuários |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Produto | ms.auxo.gruposusuarios |
| Repositório | GitLab · http://191.234.192.153/aasp/ms.auxo.usuarios |
| GP / Tech Lead | Abraão (GP) · Cezar Hiraki (TL) — Timeware Brasil |
| Desenvolvedores | Renan Kiyoshi, Henry Komatsu, Mateus Veloso — Timeware Brasil |
| PO | Marcos Turnes — AASP |
| QA | Leonardo Francisco Pereira — AASP |
| Data base | 26/05/2026 |
| Versão | 1.1 |
| Status | Ativo |

# 1. Objetivo

Descrever a estratégia de integração do microsserviço ms.auxo.gruposusuarios com os demais componentes do sistema Gerenciador AASP, definindo a ordem de integração, os critérios de prontidão de cada fase, os ambientes utilizados e os resultados esperados. Este documento serve como evidência do processo de Integração (INT) e Verificação (VER) do nível C do MPS.BR.

# 2. Visão Geral da Integração

O ms.auxo.gruposusuarios é um microsserviço desenvolvido em .NET Framework 4.7.2 com Dapper e SQL Server, responsável pelo gerenciamento de grupos de usuários no ecossistema do Gerenciador AASP. Os endpoints são expostos pelo controller GerenciarGruposController (rota base api/gerenciar/grupos, verbos GET/POST). Ele se integra com os seguintes componentes:

Internamente (banco auxo3): endpoints auto-contidos para CRUD de grupos, função do usuário no grupo e vínculo usuário-grupo. Tabelas: grupos_usuarios, grupos_usuarios_vinculos, grupos_usuarios_funcao.

ms.temis.vinculos (banco temis3): (planejado — Sprint 2) microsserviço externo para sincronização de vínculos no domínio Temis, a ser acessado via HTTP REST.

Sistema Gerenciador AASP (frontend/BFF): consumidor dos endpoints do ms.auxo.gruposusuarios, autenticado via JWT Bearer Token emitido pelo sistema de autenticação central.

Abordagem geral: integração incremental por componente e por sprint. A Sprint 1 valida os componentes internos (CRUD, função, vínculos). A Sprint 2 integra o ms.temis.vinculos e implementa a auditoria. A Sprint 3 valida o relatório consolidado.

# 3. Ordem de Integração dos Componentes

| Fase | Sprint | Componente Integrado | Interface | Critério de Prontidão | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | S1 | CRUD de grupos (AG-20) | listargrupo, buscargrupoporid, incluirgrupo, alterargrupo, excluirgrupo, ativardesativar | Build verde + MRs !1 e !2 aprovados + casos GRP-01 a GRP-07 passando | ✅ Concluído |
| Fase 1 | S1 | Função do usuário no grupo (AG-21) | alterarfuncaodousuario | MR !3 aprovado + caso FUNC-01 passando | ✅ Concluído |
| Fase 1 | S1 | Vínculo usuário-grupo (AG-22) | incluirgrupo/alterargrupo (GrupoDeUsuarios) · removerusuario | MRs !4 e !5 aprovados + casos VINC-01, VINC-02 passando | ✅ Concluído |
| Fase 2 | S2 | Auditoria de ações (AG-23) | (planejado — não implementado) | Trilha de auditoria implementada + caso AUD-01 passando | ⏳ Em andamento |
| Fase 2 | S2 | Integração ms.temis.vinculos (AG-24) | (planejado — não implementado) | Contrato definido + cliente HTTP implementado + caso INT-01 passando | ⏳ Em andamento |
| Fase 3 | S3 | Relatório consolidado (AG-25) | (planejado — não implementado) | Relatório retornando dados corretos + caso REL-01 aprovado | 📅 Planejado |

# 4. Descrição das Interfaces de Integração

## 4.1 Interface INT-01 — ms.auxo.gruposusuarios → ms.temis.vinculos — *(Planejado — Sprint 2)*

Esta interface está planejada para a Sprint 2 (AG-24) e ainda não foi implementada no código. O objetivo é manter o banco temis3 sincronizado com o estado dos vínculos no banco auxo3 sempre que um membro de grupo é alterado.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | HTTP REST (a definir na Sprint 2) |
| Componente destino | ms.temis.vinculos (superfície real disponível: api/gerenciar/grupos/vinculados) |
| Quando será chamado | Após alteração de vínculo de usuário (inclusão/alteração/remoção de membro) |
| Contrato | A finalizar no início da Sprint 2 |
| Autenticação | Service-to-service (mecanismo a definir; segredos exclusivamente via variáveis de ambiente) |
| Caso de teste | INT-01 — Sprint 2 |
| Status | ⏳ Planejado (não implementado) |

## 4.2 Interface INT-02 — Sistema Gerenciador AASP → ms.auxo.gruposusuarios

Esta interface representa o consumo dos endpoints do ms.auxo.gruposusuarios pelo frontend ou BFF do Gerenciador AASP.

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | HTTP REST |
| Autenticação | JWT Bearer Token emitido pelo sistema de autenticação central do Gerenciador AASP |
| Escopo | Todos os endpoints api/gerenciar/grupos/* exigem token JWT válido com as claims apropriadas |
| Validação | Middleware de autenticação validado nos MRs !1 e !2 (Sprint 1) |
| Status | ✅ Validado em Sprint 1 (testes de integração e code review) |

# 5. Ambiente de Integração

| Ambiente | Descrição | Banco de Dados | Disponibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Máquinas dos desenvolvedores (Timeware) | SQL Server local — auxo3 dev | Sprint 1 em diante |
| Integração contínua | Pipeline GitLab CI (build + testes a cada MR) | SQL Server em container (CI) | (previsto — ver GCO/MED) |
| Homologação | Ambiente AASP — instância dedicada com dados anonimizados | SQL Server AASP — auxo3 (e temis3 na Sprint 2) | A partir de Sprint 2 (aguardando confirmação Leonardo Francisco Pereira) |

Observação de segurança: as connection strings e quaisquer segredos de integração são gerenciados exclusivamente via variáveis de ambiente, sem nenhum valor hardcoded no código-fonte ou nos arquivos de configuração versionados.

# 6. Critérios de Aceite de Integração

| Interface | Critério de Aceite | Meta | Status Atual |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-01 (ms.temis.vinculos) | Sincronização bem-sucedida após alteração de vínculo; comportamento correto em caso de falha | 100% dos cenários do caso INT-01 passando | ⏳ Sprint 2 (planejado) |
| INT-02 (Gerenciador AASP) | Todos os endpoints respondem corretamente com JWT válido e rejeitam requisições sem token | 100% dos testes de autenticação passando | ✅ Sprint 1 |
| Relatório (AG-25) | Relatório consolidado retorna dados corretos | Caso REL-01 aprovado por QA | 📅 Sprint 3 (planejado) |

# Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/05/2026 | Abraão | Versão inicial — estratégia de integração do projeto |
| 1.1 | 15/06/2026 | Abraão | Alinhado à API real (endpoints api/gerenciar/grupos); integração ms.temis e auditoria marcadas como planejadas (Sprint 2); 3 sprints |