ATA DE REUNIÃO — VALIDAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA ENCERRAMENTO

ATA-AASPGOV01-003   ·   29/05/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Validação e revisão de homologação |
| Projeto / contexto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync (AASPGOV01) |
| Data | 29/05/2026 |
| Local / meio | Videoconferência |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto | Timeware |
| Cezar Hiraki | Tech Lead / DevOps / Arquiteto | Timeware |
| Henry Komatsu | Desenvolvedor | Timeware |
| Jonathan Alves | QA | Timeware |
| Marcos Correa Fernandez Turnes | Sponsor / Patrocinador | AASP |

# 2. Pauta

Apresentação dos resultados da homologação executada em ambiente real.

Detalhamento das correções dos 5 defeitos identificados na Fase 4 (BUG-01 a BUG-05).

Verificação e validação formal dos critérios de aceite CA01 a CA07.

Preparação para o encerramento formal do projeto em 02/06/2026.

# 3. Discussões e definições

O QA Jonathan Alves apresentou os resultados dos cinco cenários de teste (CT-01 a CT-05) executados em ambiente real durante a Fase 4 de Homologação. Todos os cenários foram aprovados após a aplicação das correções, cobrindo migração inicial sem duplicatas, fidelidade da hierarquia (projeto→Epic, atividade→Task, sub-atividade→Subtask), fidelidade de conteúdo, sincronização incremental de status e resiliência por desenvolvedor.

O Tech Lead Cezar Hiraki detalhou as cinco correções realizadas. O BUG-01 referia-se ao envio direto do HTML dos campos de descrição do Sensr ao Jira, causando formatação inválida — corrigido com a implementação do HtmlHelper, com os métodos ToPlainText e ParseDescriptionHistory. O BUG-02 tratava de transições de status que falhavam silenciosamente quando o status-alvo não estava disponível no fluxo Jira — corrigido com consulta prévia via GetTransitionsAsync e log de aviso. O BUG-03 causava transições desnecessárias por comparação de status com diferenciação de maiúsculas e minúsculas — corrigido com StringComparison.OrdinalIgnoreCase. O BUG-04 gerava erro na criação de issues no Jira quando labels continham espaços — corrigido com implementação do método SanitizeLabel, substituindo espaços e barras por underscore. O BUG-05 resultava em cards não encontrados em projetos com muitos itens por ausência de paginação — corrigido com paginação via nextPageToken no método GetIssuesByEpicAsync.

O Sponsor Marcos Correa Fernandez Turnes verificou pessoalmente a migração de cards em um projeto piloto do AASP e confirmou a fidelidade dos dados migrados. Em seguida, foram percorridos formalmente todos os sete critérios de aceite: CA01 (migração sem duplicatas), CA02 (fidelidade da hierarquia), CA03 (fidelidade do conteúdo), CA04 (fidelidade do status), CA05 (sincronização incremental), CA06 (migração do histórico como comentários individuais) e CA07 (resiliência por desenvolvedor — falha de um não interrompe os demais). Todos foram declarados satisfeitos pelo Sponsor.

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Aprovação das correções dos 5 defeitos (BUG-01 a BUG-05) | Cezar Hiraki | 29/05/2026 |
| Validação formal de todos os critérios de aceite CA01–CA07 pelo Sponsor | Marcos Correa Fernandez Turnes | 29/05/2026 |
| Autorização para encerramento formal do projeto e emissão do TAE-AASPGOV01-001 em 02/06/2026 | Marcos Correa Fernandez Turnes | 29/05/2026 |

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Preparar e emitir o Termo de Aceite e Encerramento TAE-AASPGOV01-001 | Abraão Oliveira | 02/06/2026 |
| Preparar documentação final de implantação do serviço no Azure Scheduler | Cezar Hiraki | 02/06/2026 |
| Participar da reunião de aceite final e assinar o TAE-AASPGOV01-001 | Marcos Correa Fernandez Turnes | 02/06/2026 |

# 6. Próximos passos

Encerramento formal do projeto em 02/06/2026, com realização da reunião de aceite final, assinatura do Termo de Aceite e Encerramento (TAE-AASPGOV01-001) pelo Sponsor e arquivamento da documentação do projeto AASP_Automacao-Governanca.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Ata reconstituída a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0. |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Atualização dos participantes: Henry Komatsu substituiu Raony Chagas, Jonathan Alves substituiu Caroline Sousa no papel de QA; responsável pela documentação de implantação atualizado para Cezar Hiraki. |
| 1.2 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Papel de Cezar Hiraki atualizado para Tech Lead / DevOps / Arquiteto na tabela de participantes; Jonathan Alves (QA) corrigido de grafia anterior. |
| 1.3 | 16/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Reconciliação: nome padronizado (AASP_Automacao-Governanca); sobrenomes (Henry Komatsu, Felipe Siqueira, Jonathan Alves). |