MINI-MANUAL — ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

GUIA-CAP-002   ·   Versão Data   ·   10/01/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GUIA-CAP-002 — Mini-manual REQ |
| Versão | 1.2 |
| Data | 10/01/2026 |

O que é. O processo que define, organiza e mantém os requisitos do produto — desde a necessidade crua da parte interessada até o requisito especificado, priorizado e rastreável à implementação.

O que ele garante (o que "mede"). Que (1) as necessidades certas foram ouvidas das pessoas certas, (2) viraram requisitos claros e priorizados, (3) há rastreabilidade nos dois sentidos entre requisito e implementação, e (4) inconsistências entre requisitos, planos e produto são detectadas e tratadas. Não é uma métrica numérica — é cobertura e consistência: todo requisito tem origem, e toda implementação tem requisito.

Por que fazer. Requisito mal levantado ou perdido é a causa mais cara de retrabalho: descobre-se tarde, quando já se construiu a coisa errada. A rastreabilidade bidirecional é o que permite, a qualquer momento, perguntar "por que isto existe?" (do código ao requisito) e "isto foi construído?" (do requisito ao código) — e detectar órfãos antes que virem problema.

Como usar no dia a dia.

Levante necessidades das partes interessadas (seção 1–2 do documento).

Transforme em requisitos com ID, prioridade e alocação (seção 3).

Obtenha o compromisso de quem vai construir (seção 4).

Mantenha a rastreabilidade viva: cada implementação cita o ID do requisito (seção 5).

A cada mudança de requisito, gere nova versão e registre o que mudou.

Periodicamente, rode a verificação de órfãos — é o que mantém o documento honesto.

Erro comum a evitar. Tratar a rastreabilidade como burocracia preenchida no fim. Ela só funciona se for mantida durante a construção (o ID do requisito viaja com a tarefa e o commit), não reconstruída depois.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/12/2024 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial |
| 1.1 | 15/04/2025 | Time de Melhoria Contínua | Clarificação sobre rastreabilidade e critérios de aceite |
| 1.2 | 10/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Atualização conforme PRO-REQ-001 v1.1 |