MATERIAL DE TREINAMENTO — COO / PORTFÓLIO

MAT-CAP-013   ·   Versão Data   ·   10/01/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | MAT-CAP-013 — Trilha COO / Portfólio |
| Versão | 1.1 |
| Data | 10/01/2026 |
| Papel | COO / Portfólio |
| Processos cobertos | OSW (Gerência Organizacional de Software), MED (uso / análise crítica) |

# 1. O fluxo do processo-padrão da Timeware

O ciclo macro de um projeto na Timeware, do fechamento comercial ao encerramento. Use este mapa para se localizar: as seções seguintes detalham o que você faz em cada etapa onde seu papel aparece.

`

Faixa 1 — entrada, abertura e requisitos

1. Originação (comercial) → 2. Escritório de Projetos (passagem de bastão)

→ 3. Abertura (kickoff + TAP) → 4. Discovery + Requisitos (Tech Lead + PO)

Faixa 2 — concepção e aprovação do plano

5. Concepção (Trilha Projeto + Trilha Produto)

→ 6. Planejamento e aprovação do plano (cliente aprova → baseline)

Faixa 3 — construção e entrega

7. Grooming → Planning → Dev + code review → QA (V&V) → Homologação

→ Encerramento formal + lições aprendidas

`

# 2. Seu papel no geral

Você responde pelo escritório de portfólio e pelo Time de Melhoria Contínua. Garante recursos e treinamento para os processos, conduz a análise crítica trimestral, gerencia o portfólio (capacidade, recursos compartilhados) e usa as medidas para decidir. Você participa de dois processos:

| Processo | Seu envolvimento | Etapa no fluxo |
| --- | --- | --- |
| OSW | Protagonista — governança + portfólio | Organizacional |
| MED | Usuário — decide na análise crítica | Trimestral |

# 3. OSW — Gerência Organizacional de Software

Processos de referência: PRO-OSW-001 (governança), PRO-OSW-002 (portfólio). Política: POL-ORG-001.

## 3.1 Governança de processos

Input: Objetivos de negócio. Medidas organizacionais consolidadas (do Responsável de Medição).

O que você faz: Garante recursos e treinamento para os processos (PRO-OSW-001 §3). Alinha autoridade, competências e colaboradores aos objetivos (§4). Gere riscos e oportunidades organizacionais (§5). Garante coleta/análise/uso de medidas organizacionais (§6). Conduz a análise crítica trimestral que alinha os processos aos objetivos (§7) — você conduz e reporta ao CEO.

Output: Diretrizes de processo comunicadas → POL-ORG-001 (Confluence). Decisões e atas da análise crítica trimestral → Confluence. Riscos organizacionais → Jira.

Onde fica: Confluence (política, análise crítica); Jira (riscos).

Atende: OSW 1 a 7.

## 3.2 Gestão de portfólio

Input: Demandas/projetos, quadro de capacidade.

O que você faz: Prioriza oportunidades de negócio/investimentos (PRO-OSW-002 §3). Estabelece recursos, orçamento e autoridade do portfólio (§4). Mantém e trata os projetos do portfólio conforme acordos (§5).

Output: Decisões de portfólio + quadro de capacidade → Confluence.

Onde fica: Confluence.

Atende: OSW 8, 9, 10.

# 4. MED — Medição (uso)

Plano de referência: PLA-MED-001 (§5).

Input: Indicadores consolidados pelo Responsável de Medição (mensal).

O que você faz: Na análise crítica trimestral, usa os indicadores para avaliar o desempenho e decidir ações corretivas (MED 5).

Output: Ações corretivas a partir das medidas → registradas na análise crítica / Jira.

Onde fica: Confluence (análise crítica) + Jira (ações).

Atende: MED 5; OSW 6.

Separação de papéis: você usa as medidas para decidir; quem opera (coleta, consolida) é o Responsável de Medição. São papéis separados.

# 5. O que é medido no seu trabalho

Você não alimenta os 7 indicadores de projeto diretamente. O que você mede é a efetividade da gestão organizacional — via análise crítica: as ações tomadas geraram resultado?

# 6. Referência rápida

| Tema | Você garante/decide | Referência | Onde |
| --- | --- | --- | --- |
| Recursos e treinamento | Patrocínio dos processos | PRO-OSW-001 §3 | Confluence |
| Alinhamento | Análise crítica trimestral | PRO-OSW-001 §7 | Confluence |
| Portfólio | Priorização + capacidade | PRO-OSW-002 | Confluence |
| Medidas | Decisão na análise crítica | PLA-MED-001 §5 | Confluence / Jira |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/08/2025 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial |
| 1.1 | 10/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Atualização após revisão dos processos PRO-OSW-001 e PRO-OSW-002 |