MATERIAL DE TREINAMENTO — RESPONSÁVEL DE MEDIÇÃO

MAT-CAP-022   ·   Versão Data   ·   10/01/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | MAT-CAP-022 — Trilha Responsável de Medição |
| Versão | 1.1 |
| Data | 10/01/2026 |
| Papel | Responsável de Medição (operação) |
| Processos cobertos | MED (Medição — operação) |

# 1. O fluxo do processo-padrão da Timeware

`

MED é transversal — coleta contínua por sprint, consolidação mensal.

Os outros papéis registram o dado bruto no Jira/Azure/Xray;

você coleta, verifica, consolida e comunica.

`

# 2. Seu papel no geral

Você é quem transforma o dado bruto das sprints em indicador organizacional. Coleta do Jira/Azure/Xray, verifica, consolida mensalmente e mantém o repositório de medidas. Você não decide ações — isso é da análise crítica trimestral (COO). Você participa de um processo:

| Processo | Seu envolvimento | Etapa no fluxo |
| --- | --- | --- |
| MED | Protagonista (operação) | Transversal — coleta contínua por sprint, consolidação mensal |

Separação de papéis: você calcula e consolida o indicador (os outros papéis registram o dado bruto). Quem usa para decidir é a análise crítica.

# 3. MED — Medição

Processo/plano de referência: PLA-MED-001. Repositório: Jira.

## 3.1 Catálogo de indicadores

O catálogo (PLA-MED-001 §3) tem 7 indicadores, divididos em previsibilidade e qualidade:

| Categoria | Indicador | De onde vem o dado |
| --- | --- | --- |
| Previsibilidade | Aderência ao prazo | Jira (GP, Devs) |
| Previsibilidade | Esforço estimado × real | Jira (GP, Devs) |
| Previsibilidade | Velocity | Jira (GP, Devs) |
| Previsibilidade | Itens entregues × planejados | Jira (GP, PO) |
| Qualidade | Densidade de defeitos | Jira/Xray (QA) |
| Qualidade | Defeitos homolog × produção | Jira/Xray (QA, DevOps) |
| Qualidade | Retrabalho | Jira (subtarefas de bug — Devs, QA) |

Burndown não é indicador organizacional — é ferramenta de sprint. Não o apresente como um dos 7.

## 3.2 Coleta, consolidação e repositório

Input: Dados brutos registrados por sprint pelos papéis de execução (Jira/Azure/Xray). Objetivos de medição e definições operacionais (PLA-MED-001 §2 e §3).

O que você faz: Coleta contínua por sprint. Verifica e armazena as medidas. Consolida mensalmente (esta é a etapa que gera tendências — consolidação ao longo do tempo). Mantém o repositório organizacional de medidas.

Output: Medidas coletadas, verificadas e armazenadas → Jira (PLA-MED-001 §4). Consolidação mensal → Jira / camada de consolidação.

Onde fica: Jira (repositório).

Atende: MED 2, 3.

## 3.3 Análise e comunicação

Input: Medidas consolidadas.

O que você faz: Apoia a análise do desempenho organizacional (PLA-MED-001 §5). Comunica os resultados periodicamente. Avalia periodicamente a qualidade do próprio repositório de medidas (PLA-MED-001 §8).

Output: Análise de desempenho → Jira / Confluence. Comunicação periódica dos resultados → Confluence (PLA-MED-001 §7). Avaliação de qualidade do repositório → Confluence (PLA-MED-001 §8).

Onde fica: Jira + Confluence.

Atende: MED 4, 6, 7; e GPC 9 (repositório + qualidade de medidas).

# 4. O que é medido no seu trabalho

Você opera a medição; quem usa para decidir é a análise crítica trimestral (COO). Quem identifica ações corretivas a partir das medidas (MED 5) é o nível de gestão — você consolida e reporta.

# 5. Referência rápida

| Momento | Você entrega | Referência | Onde |
| --- | --- | --- | --- |
| Coleta | Medidas verificadas e armazenadas | PLA-MED-001 §4 | Jira |
| Consolidação | Indicadores consolidados (mensal) | PLA-MED-001 §3 | Jira / camada a definir |
| Comunicação | Resultados periódicos | PLA-MED-001 §7 | Confluence |
| Qualidade | Avaliação do repositório | PLA-MED-001 §8 | Confluence |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/08/2025 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial — baseada no processo MED |
| 1.1 | 10/01/2026 | Time de Melhoria Contínua | Alinhamento com PLA-MED-001 v1.3 e atualização dos exemplos |