TERMO DE ABERTURA DO PROJETO — SUPERAPP FRUKI · PACOTE 1 — MÓDULO METAS E REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

TAP-FRUKI01-001   ·   Versão Data   ·   05/06/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | TAP-FRUKI01-001 |
| Projeto | SuperApp Fruki — Pacote 1 — Módulo Metas e Remuneração Variável |
| Cliente | Fruki Bebidas S.A. |
| Contrato | Pacote 1 — Metas/RV |
| Versão | 1.1 |
| Data de abertura | 05/06/2025 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |

# 1. Objetivo do projeto

Desenvolver o Módulo de Metas e Remuneração Variável (RV) no SuperApp Fruki — aplicativo mobile de força de vendas (React Native / Expo). A Timeware assume o desenvolvimento como novo fornecedor, dando continuidade à evolução do SuperApp já existente. O módulo entrega aos representantes e supervisores comerciais da Fruki visibilidade em tempo real sobre seus indicadores de performance (volume, cobertura, drop size, positivação) e sobre a composição de sua remuneração variável, substituindo a consulta a relatórios manuais.

# 2. Escopo macro

Conforme proposta comercial "Pacote 1 — Metas/RV" acordada em junho de 2025 com Leandro Lottermann.

Incluído:

- Módulo Metas/RV: telas de indicadores de volume, cobertura, drop size, positivação e acompanhamento de metas por família de produtos e por item (SKU)

- Integração com APIs de acompanhamento de metas fornecidas pela Fruki (/acompanhamentoMetasFamilias, /acompanhamentoMetasItens, /acompanhamentoForaDeRota, /acompanhamentoVisitas)

- Piloto com vendedores selecionados pela Fruki (APK de teste via Expo)

- Entrega via Pull Request no repositório Azure DevOps da Fruki

Não incluído:

- Desenvolvimento de APIs (responsabilidade da equipe Fruki — Jardel e Renan)

- Demais módulos do SuperApp (Pedidos Não Alocados, PDV, Regra de Ouro — escopo do Pacote Final 24)

- Versão iOS

# 3. Partes interessadas

| Parte interessada | Papel | Contato |
| --- | --- | --- |
| Leandro Lottermann | Coordenador de Sistemas / Gestor do Contrato — Fruki | leandro_lottermann@fruki.com.br |
| Cecília Ribeiro | Analista Digital / Product Owner do cliente — Fruki | cecilia_ribeiro@fruki.com.br |
| Jardel Dargas Silva | Desenvolvedor Jr / Responsável pelas APIs — Fruki | jardel_silva@fruki.com.br |
| Renan Gustavo da Silva | Desenvolvedor / Suporte às APIs — Fruki | renan_silva@fruki.com.br |

# 4. Equipe do projeto

| Papel | Responsável |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto / Product Owner | Abraão Oliveira |
| COO / Gestão Comercial | Tiago Nascimento |
| UX/UI Designer | Brenda Chrystie |
| Desenvolvedor Front-End (React Native) | Luca Watson |
| Desenvolvedor Front-End (React Native) | Thiago Gomes |
| Responsável por Medição | Abraão Oliveira |

# 5. Macroplanejamento (datas-alvo)

| Marco | Data-alvo |
| --- | --- |
| Proposta comercial / Kickoff | 05/06/2025 |
| Acesso ao repositório Azure DevOps e APIs Fruki | 26/06/2025 |
| Levantamento demanda Metas (reunião formal) | 25/06/2025 |
| Desenvolvimento e entregas incrementais | Jul/2025 |
| Piloto com vendedores selecionados | 05/08/2025 |
| Aceite e encerramento do Pacote 1 | Ago/Set 2025 |

# 6. Agenda das próximas atividades

Criação de acesso ao Azure DevOps para equipe Timeware (usuário timeware)

Levantamento formal das regras de negócio de metas e RV com Cecília Ribeiro

Desenvolvimento do módulo Metas/RV integrado às APIs Fruki

Geração de APK de teste via Expo para piloto com vendedores

Reuniões de acompanhamento com Leandro e Jardel conforme necessidade

# 7. Premissas e restrições iniciais

Premissas:

A Fruki disponibiliza acesso ao repositório Azure DevOps e às APIs documentadas com antecedência ao início do desenvolvimento

Cecília Ribeiro valida as regras de negócio de RV antes do desenvolvimento de cada tela

Leandro Lottermann é a autoridade de aprovação e aceite formal das entregas

Restrições:

Tecnologia obrigatória: React Native / Expo (arquitetura existente do SuperApp)

APIs são de responsabilidade exclusiva da Fruki (Jardel/Renan)

Prazo de entrega: piloto concluído até agosto de 2025

# Registro de abertura

| Reunião de kickoff realizada em | Ref. da autorização |
| --- | --- |
| 05/06/2025 | Reunião "Proposta Comercial - Fruki <> Timeware" — Fireflies ID: IhH8wQEDaiMe4o4b |
| 25/06/2025 | Reunião "Levantamento demanda Metas" — Fireflies ID: mo3xiqhyv46qvkkb |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — abertura retroativa |
| 1.1 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Rescopo para Pacote 1 (Metas/RV apenas); Pacote Final 24 registrado em TAP-FRUKI01-002 |