ATA DE REUNIÃO — APRESENTAÇÃO DE ENTREGA OS-PARCELA-002

ATA-GASMIG02-003   ·   Versão Data   ·   08/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-GASMIG02-003 |
| Projeto | Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-002 |
| Tipo de reunião | Apresentação de Entrega |
| Data | 08/06/2026 |
| Canal | Microsoft Teams |
| Versão | 1.0 |

# Participantes

| Participante | Organização | Papel |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Timeware | Gerente de Projeto |
| Cézar Hiraki | Timeware | Tech Lead / Arquiteto |
| Sérgio Guimarães Villaça | GASMIG | Gestor do Contrato — TI e Telecomunicação |
| Eduardo Andrade Yasuda | GASMIG | Arquiteto / Tech Lead Técnico |
| José Geraldo Veloso Moreira | GASMIG | Arquiteto / Tech Lead Técnico |

# Pauta

Apresentação dos entregáveis da OS-PARCELA-002

Demonstração dos componentes implementados no Azure API Management

Encaminhamentos para aceite formal

# Resumo

A equipe Timeware apresentou ao time técnico da GASMIG todos os entregáveis da OS-PARCELA-002:

| Entregável | Situação apresentada |
| --- | --- |
| Azure Key Vault integrado ao APIM (Managed Identity, sem secrets hard-coded) | ✅ Demonstrado |
| OAuth 2.0 via Entra ID — fluxo completo (token → chamada validada) | ✅ Demonstrado |
| API Keys com controle granular por workspace e por API | ✅ Demonstrado |
| Políticas de versionamento e ciclo de vida de APIs | ✅ Demonstrado |
| Application Insights integrado — dashboards de volumetria, latência e erros | ✅ Demonstrado |
| Alertas Azure Monitor com Action Group para o time GASMIG | ✅ Demonstrado |
| CORS e validação de payload configurados | ✅ Demonstrado |
| Scripts IaC (Bicep/ARM) atualizados no Azure DevOps GASMIG | ✅ Demonstrado |

Após a call, foi enviado e-mail formal de entrega a Sérgio Guimarães Villaça com as evidências e artefatos da OS-002 para aprovação.

# Encaminhamentos

| Ação | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisar o pacote de entrega recebido por e-mail e emitir aceite formal | Sérgio Guimarães Villaça (GASMIG) | A definir | ✅ Concluído — aceite formal emitido em 09/06/2026 |
| Registrar aceite formal e emitir NF | Abraão Oliveira (Timeware) | Após resposta do cliente | ✅ Concluído — aceite registrado; NF emitida em 09/06/2026 |

# Aceite formal

Aceite recebido em 09/06/2026 às 11:30 por e-mail de Sérgio Guimarães Villaça:

De: SÉRGIO GUIMARÃES VILLAÇA \<sergio.villaca@gasmig.com.br\>

Data: 09/06/2026 11:30

>

Prezados, bom dia!

>

@abraao.oliveira, a entrega da fase 2 está aprovada.

Favor enviar a NF.

NF enviada por Abraão Oliveira em 09/06/2026 às 11:53. Encerramento formal registrado em TAE-GASMIG02-002.

Evidência de aceite formal — E-mail thread (08–09/06/2026)

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro da apresentação de entrega da OS-002 |
| 1.1 | 09/06/2026 | Abraão Oliveira | Registro do aceite formal recebido; encaminhamentos encerrados |