Cenários de Teste por Card — MilhasFacil · Hub de Milhas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | CTQ-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Processo MPS-SW | VV (evidência de projeto — cenários de teste por card) |

1. Introdução

Este documento registra, card a card, os cenários de teste que evidenciam o processo de Verificação e Validação (VV) do projeto MilhasFacil ao longo das Sprints 1 a 9 (período 09/02/2026 a 14/06/2026). Cada item do Jira (project MF, board 614) é relacionado ao seu requisito funcional (RF) correspondente e à forma de comprovação adotada.

A estratégia de VV combina dois mecanismos:

Validação funcional MANUAL conduzida pela QA Jonathan Alves. O projeto não utiliza ferramenta de gestão de testes (não há TestRail/Zephyr/Xray): os cenários são exercitados manualmente nos ambientes de homologação dos três repositórios (MilhasFacil_api, MilhasFacil_web, MilhasFacil_crawler) e registrados nos relatórios de QA por sprint. Jonathan Alves gera as evidências de teste e atua no DevOps como QA. A GQA independente (auditoria) é responsabilidade da auditora Carol (Caroline), que fica fora do DevOps.

Aprovação técnica via Pull Request. Toda entrega passou por PR com gate de CI (build + testes automatizados — JUnit5/Mockito/AssertJ + Testcontainers na API, Karma na Web, pytest no Crawler; gate de cobertura JaCoCo ≥80% na API a partir da S4). A aprovação técnica do código (revisão de PR) é responsabilidade do Tech Lead / Arquiteto Cézar Velazquez (nas evidências legadas do Azure DevOps a aprovação aparece sob a conta Mateus Veloso = Cézar). Os 6 PRs da Sprint 9 (API #11, #12, #28; Web #21, #22; Crawler #27) foram concluídos em 15/06/2026 com aprovação de Cézar Velazquez (conta legada Mateus Veloso) — Approved (vote 10).

Nota de equivalência de nomes (planilha/time atual ↔ Jira/Azure DevOps): Cézar Velazquez = conta legada Mateus Veloso (aprovação de PR) / Raony Chagas / Mateus Sousa (commits de infra/arquitetura) · Felipe Santos = Felipe Siqueira · Lucas Batista = Lucas Batista de Sousa · Henry Oliveira = Henry Komatsu. No texto de gestão usa-se o nome do time atual; em evidência direta de PR cita-se a conta legada do Azure DevOps (Mateus Veloso = Cézar).

Tipos de item e forma de evidência:

História ou Bug → cenário descrito em Gherkin (Dado / Quando / Então), com critério de aprovação, resultado e aprovador. O cenário é derivado do *summary* do card e do código real (controllers, serviços, entidades, parsers e telas efetivamente implementados) e do RF correspondente.

Tarefa / Chore (DevOps, refinamento, CI/CD, documentação, infra) → item de Verificação (o que foi verificado e por quem), sem Gherkin, pois não há requisito funcional de usuário a validar.

Convenção de resultado: todos os cards entregues estão Aprovados. Os cards da Sprint 9 já entregues (released em main na tag v0.9.0, 15/06/2026) também constam Aprovados. Onde aplicável, o cenário é consolidado a um dos 12 casos de teste (CT) de referência do plano de VV.

2. Casos de teste consolidados (CT) — referência

Os cenários por card abaixo referenciam, onde aplicável, os 12 CTs consolidados do projeto:

| CT | Cenário consolidado | Sprint | Tipo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | Cadastro (register) + login | S1 | Happy | Aprovado |
| CT-02 | Credenciais inválidas → 401 | S1 | Sad | Aprovado |
| CT-03 | Busca em 3 cias (Smiles/Azul/Latam) < 30s | S2/S3 | Happy | Aprovado |
| CT-04 | Histórico paginado (MF-38) | S3 | Happy | Aprovado |
| CT-05 | Refresh token rotation | S5 | Happy | Aprovado |
| CT-06 | Logout → blacklist Redis → 401 | S8 | Happy | Aprovado |
| CT-07 | WhatsApp sem duplicata | S7 | Happy | Aprovado |
| CT-08 | LatamParser — regressão pós-redesign (MF-59) | S8 | Regressão | Aprovado |
| CT-09 | Smiles milhas de 6 dígitos (MF-58) | S8 | Happy | Aprovado |
| CT-10 | Coverage gate ≥80% (CI) | S6+ | CI/CD | Aprovado |
| CT-11 | Filtros maxMiles + cabinType (MF-65) | S9 | Happy | Aprovado |
| CT-12 | Airport autocomplete ILIKE (MF-64) | S9 | Sad | Aprovado |

3. Sprint 1 (09–22/02/2026) — Autenticação e fundação

MF-2 — História — Auth: Cadastro de usuário (Spring Security + BCrypt + JWT) · RF01

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-01

```gherkin

Dado um visitante com nome, e-mail, telefone e senha (mínimo 8 caracteres)

Quando ele envia POST /api/v1/auth/register com um RegisterRequest válido

Então a API responde 200 com AuthResponse{accessToken, refreshToken}

E a senha é persistida com hash BCrypt na entidade User

E um e-mail/telefone já existentes (unique) resultam em 400

`

Critério de aprovação: cadastro válido retorna 200 com par de tokens; senha nunca armazenada em texto puro; duplicidade de e-mail/telefone rejeitada com 400.

Resultado: Aprovado (validação manual da QA Jonathan Alves + testes unitários AuthService verdes).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #1 / Web #13) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-3 — História — Auth: Login endpoint + testes unitários AuthService · RF02

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-01 / CT-02

```gherkin

Dado um usuário cadastrado

Quando ele envia POST /api/v1/auth/login com e-mail e senha corretos

Então a API responde 200 com AuthResponse{accessToken (30min), refreshToken (7d)}

Quando ele envia credenciais inválidas

Então a API responde 401 sem emitir tokens

`

Critério de aprovação: login válido emite access (1.800.000 ms) e refresh (604.800.000 ms) JWT HS256; credenciais inválidas retornam 401.

Resultado: Aprovado (testes unitários AuthService + validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #2) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-4 — Tarefa — DevOps: Dockerfile multi-stage + docker-compose.yml

Verificação: confirmado build multi-stage da imagem da API e subida do stack via docker-compose.yml (API + Postgres) no ambiente de homologação. Responsável Cézar Velazquez (DevOps/TL; nas evidências legadas do Azure os commits de infra aparecem sob a conta Raony Chagas = Cézar); disponibilidade do stack validada pela QA Jonathan Alves.

MF-5 — Tarefa — Backend: Flyway V1 migration (tabela users + índices)

Verificação: migration V1 aplicada com sucesso criando a tabela users (UUID, e-mail e telefone unique) e índices. Verificado por execução do Flyway no pipeline e inspeção do schema; responsável Lucas Batista.

MF-6 — Tarefa — CI/CD: Configurar Azure Pipelines (Test > Build > Deploy)

Verificação: pipeline "MilhasFacil API - Pipeline" (PowerShell@2, agente Default/Windows) configurada com estágios Test > Build > Deploy e triggers em develop/homolog/main. Responsável Cézar Velazquez (DevOps/TL; conta legada Raony Chagas no Azure); primeiras execuções de build registradas no Azure DevOps.

MF-7 — Tarefa — QA: Sprint 1 testes de sanidade e plano de testes inicial

Verificação: plano de testes inicial elaborado e testes de sanidade de cadastro/login executados manualmente. Verificado e registrado pela QA Jonathan Alves (sem ferramenta de gestão de testes; registro em relatório de QA da S1).

4. Sprint 2 (23/02–08/03/2026) — Busca de voos

MF-8 — História — Search: Módulo de busca de voos Smiles/Azul/Latam (API + Crawler + Web) · RF03

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-03

```gherkin

Dado um usuário autenticado com origem, destino, data de ida e número de adultos

Quando ele envia POST /api/v1/search com um SearchRequest válido

Então a API dispara 3 buscas paralelas (CompletableFuture, timeout 40s) às cias Smiles, Azul e Latam

E retorna List<FlightResult> distinta, ordenada por milhasPrice, em menos de 30s

E uma requisição sem token resulta em 401

`

Critério de aprovação: busca agregada das 3 cias retorna resultados ordenados por milhas; tempo de resposta < 30s (média medida 8,3s); acesso exige autenticação.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves nas 3 cias; build verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #3 / Crawler #23) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-9 — História — Crawler: SmilesService SeleniumBase headless chromium · RF03

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado uma requisição POST /search/smiles no crawler FastAPI

Quando o SeleniumBase headless chromium carrega a página da Smiles

Então o parser BeautifulSoup extrai os voos disponíveis

E uma companhia inexistente em POST /search/{airline} resulta em 404

`

Critério de aprovação: crawler Smiles retorna voos parseados; rota de cia inválida responde 404; /health responde 200.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; pytest verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Crawler #23) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-10 — História — Crawler: AzulParser e LatamParser (extração de voos) · RF03

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado as páginas de resultados da Azul e da Latam

Quando AzulParser e LatamParser processam o HTML com BeautifulSoup

Então cada parser retorna a lista de voos com milhas e horários

`

Critério de aprovação: ambos os parsers extraem voos válidos das respectivas cias.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; pytest verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Crawler #23) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-11 — História — Web: Search page Angular 17 standalone + result cards TailwindCSS · RF04

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário autenticado na rota /search (authGuard)

Quando ele preenche o formulário de busca e submete

Então a SearchPage Angular 17 standalone exibe o LoadingSpinner durante a busca

E renderiza os result cards (TailwindCSS) com os voos retornados

E exibe EmptyState quando não há resultados

`

Critério de aprovação: tela de busca exibe skeleton/loading, cards de resultado e estado vazio; rota protegida por authGuard.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web #14) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-12 — Tarefa — DevOps: Deploy VPS ambiente de homologação (Docker Compose)

Verificação: ambiente de homologação publicado em VPS via Docker Compose. Responsável Cézar Velazquez (DevOps/TL; conta legada Raony Chagas no Azure); disponibilidade confirmada pela QA Jonathan Alves para execução dos cenários.

5. Sprint 3 (09–22/03/2026) — Histórico, preferências e correções

MF-13 — História — Backend: Histórico de buscas com paginação (Flyway V2 + JPA) · RF05

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-04

```gherkin

Dado um usuário autenticado com buscas anteriores registradas (FlightHistory, resultsJson jsonb)

Quando ele envia GET /api/v1/flight-history?page&size

Então a API responde 200 com um Page<FlightHistory> paginado

Quando ele envia DELETE /api/v1/flight-history/{id}

Então a API responde 204 e o registro é removido

`

Critério de aprovação: histórico retornado paginado por usuário; exclusão individual retorna 204.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #4) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-14 — História — Web: FlightHistoryComponent com paginação e delete · RF05

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário autenticado na rota /history

Quando o FlightHistoryComponent carrega

Então exibe o histórico paginado (PaginationComponent) e permite excluir um item

E exibe EmptyState quando não há histórico

`

Critério de aprovação: lista paginada renderizada; ação de excluir reflete no backend; estado vazio tratado.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web #15) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-15 — História — Web: RoutePreference frontend CRUD + PaginationComponent · RF06

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário autenticado na rota /preferences

Quando ele cria, lista e remove rotas favoritas

Então o componente exibe a lista paginada e reflete as operações de CRUD

`

Critério de aprovação: CRUD de preferências de rota operante na UI com paginação.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web #15) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-16 — Tarefa — Testes: SearchService e FlightHistoryService unit tests

Verificação: testes unitários (JUnit5 + Mockito + AssertJ) de SearchService e FlightHistoryService implementados e verdes no CI. Verificado no pipeline; responsável Henry Oliveira.

MF-17 — Bug — Mapping JSONB incorreto no FlightHistory entity

Cenário (Gherkin) — regressão

```gherkin

Dado uma busca cujo resultado é persistido em FlightHistory.resultsJson (coluna jsonb)

Quando o registro é gravado e relido via JPA

Então o JSON é serializado/desserializado corretamente sem erro de mapping

`

Critério de aprovação: mapeamento jsonb correto; leitura do histórico não lança erro de conversão.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves; regressão de histórico verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-18 — Bug — Airport debounce ExpressionChangedAfterCheck no Angular

Cenário (Gherkin) — regressão

```gherkin

Dado o campo de autocomplete de aeroporto na tela de busca

Quando o usuário digita e o debounce dispara a consulta

Então o Angular não lança ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError

`

Critério de aprovação: autocomplete de aeroporto funciona sem erro de change detection.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-19 — Tarefa — Refinement: Breakdown histórias Sprint 4 (Planning Poker)

Verificação: refinamento e breakdown das histórias da Sprint 4 com estimativa por Planning Poker. Verificado pela ata de planning da S4; conduzido pelo GP Abraão com a equipe.

MF-20 — Tarefa — QA: Sprint 3 testes de regressão e relatório de qualidade

Verificação: testes de regressão da S3 executados manualmente e relatório de qualidade emitido. Verificado e registrado pela QA Jonathan Alves.

6. Sprint 4 (23/03–05/04/2026) — Perfil, alertas e notificações

MF-21 — História — Backend: Rotas favoritas (RoutePreference) + alertas agendados @Scheduled · RF06/RF08

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário autenticado

Quando ele envia POST /api/v1/route-preferences com origem, destino, alertFrequency e maxMiles

Então a API responde 201 e persiste a RoutePreference (active=true)

Quando ele envia DELETE /api/v1/route-preferences/{id}

Então a API responde 204 e marca active=false (exclusão lógica)

E o ScheduledAlertService roda no cron 0 0 */6 * * * avaliando as rotas favoritas

`

Critério de aprovação: CRUD de rotas favoritas com exclusão lógica; job agendado executa a cada 6h com dedupe origem-destino-milhas.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #5) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-22 — História — Web: CRUD RoutePreference frontend (forms + validação + feedback) · RF06

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário autenticado na tela de preferências

Quando ele cria uma rota com dados válidos/ inválidos

Então o formulário valida os campos e exibe feedback de sucesso ou erro

`

Critério de aprovação: formulário com validação e feedback; operações refletem no backend.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web #16) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-23 — História — Backend: Perfil de usuário GET/PATCH /users/me · RF07

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário autenticado

Quando ele envia GET /api/v1/users/me

Então a API responde 200 com seus dados (User)

Quando ele envia PATCH /api/v1/users/me com UpdateUserRequest{name?, phone?}

Então a API responde 200 com o perfil atualizado

E uma requisição sem token resulta em 401

`

Critério de aprovação: leitura e atualização parcial do perfil; acesso exige autenticação.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #6) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-24 — História — Web: Página de perfil frontend com form preenchido · RF07

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário autenticado

Quando ele acessa a página de perfil

Então o formulário é pré-preenchido com os dados de /users/me e permite salvar alterações

`

Critério de aprovação: perfil carregado e editável na UI.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web #16) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-25 — História — Web: NotificationsComponent lista + badge counter sidebar

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário com notificações

Quando o NotificationsComponent carrega

Então exibe a lista de notificações e o badge counter na sidebar com a contagem de não lidas

`

Critério de aprovação: lista de notificações e contador exibidos na UI.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web #16) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-26 — Tarefa — Backend: Flyway V4 migration notifications + índices

Verificação: migration V4 da tabela notifications (com índices) aplicada com sucesso. Verificado por execução do Flyway no pipeline; responsável Lucas Batista. (Correção de rastreabilidade: notifications é V4 — ajuste registrado.)

MF-27 — Tarefa — QA: Sprint 4 testes de integração e relatório

Verificação: testes de integração da S4 executados manualmente e relatório emitido. Verificado e registrado pela QA Jonathan Alves. A partir desta sprint passa a valer o gate de cobertura CI ≥80%.

MF-28 — Bug — Form reset RoutePreference não limpa campos ao criar nova rota

Cenário (Gherkin) — regressão

```gherkin

Dado o formulário de criação de rota favorita

Quando o usuário salva uma rota e inicia o cadastro de uma nova

Então todos os campos do formulário são limpos (reset correto)

`

Critério de aprovação: formulário reseta os campos ao iniciar nova rota.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-29 — História — Backend/Web: Alertas agendados (email/WhatsApp) + perfil usuário completo · RF08

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado rotas favoritas com alertFrequency configurada

Quando o ScheduledAlertService executa (cron 0 0 */6 * * *)

Então alertas são gerados com dedupe e encaminhados pelos canais (email/WhatsApp)

E o perfil de usuário está completo e editável

`

Critério de aprovação: alertas agendados disparam por rota com deduplicação; perfil completo operante.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #6) + validação manual da QA Jonathan Alves.

7. Sprint 5 (06–19/04/2026) — Assinaturas e rotação de token

MF-30 — História — Backend: Subscription entity + SubscriptionStatus enum · RF10

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário cadastrado

Quando uma Subscription é criada para ele (relação 1:1)

Então a assinatura inicia com status TRIAL e plan BASIC, com expiresAt e createdAt definidos

`

Critério de aprovação: entidade Subscription persistida com status/plano e vínculo 1:1 com o usuário.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #7) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-31 — História — Backend: Refresh token rotation (JWT access 30min + refresh 7d) · RF11

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-05

```gherkin

Dado um usuário autenticado com um refresh token válido

Quando o access token (30min) expira e ele apresenta o refresh token (7d)

Então a API emite um novo par de tokens e rotaciona o refreshToken armazenado no User

E o refresh token anterior deixa de ser aceito

`

Critério de aprovação: rotação de refresh token funcional; token antigo invalidado após rotação.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #7) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-32 — História — Web: JWT interceptor 401 catchError + switchMap auto-refresh · RF11

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-05

```gherkin

Dado uma requisição autenticada que recebe 401 por access expirado

Quando o jwtInterceptor captura o erro

Então ele dispara o refresh (switchMap) e refaz a requisição original de forma transparente

`

Critério de aprovação: interceptor trata 401, renova o token e repete a chamada sem deslogar o usuário.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web #17) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-33 — Tarefa — Testes: AuthController integration tests (SpringBootTest)

Verificação: testes de integração do AuthController (SpringBootTest + Testcontainers) implementados e verdes. Verificado no CI; responsável Felipe Santos. Contribui para encerramento da NC-001 (cobertura).

MF-34 — História — Web: EmptyStateComponent reutilizável + UX melhorias pós-login

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado uma tela sem dados (histórico/preferências vazios)

Quando a tela é carregada

Então o EmptyStateComponent reutilizável é exibido com mensagem orientativa

`

Critério de aprovação: componente de estado vazio reutilizável aplicado às telas.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web #17) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-35 — História — Backend: Assinaturas de alertas (Subscription) + refresh token · RF10/RF11

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário com assinatura ativa

Quando ele utiliza recursos de alerta sujeitos a plano

Então a Subscription condiciona o acesso conforme status/plano

E o fluxo de refresh token permanece consistente

`

Critério de aprovação: assinatura integrada ao fluxo de alertas; refresh token estável.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #7) + validação manual da QA Jonathan Alves.

8. Sprint 6 (20/04–03/05/2026) — Estabilização e qualidade

MF-36 — Bug — NPE em SearchRequest quando returnDate é nulo

Cenário (Gherkin) — regressão

```gherkin

Dado uma busca somente de ida (returnDate nulo)

Quando o usuário envia POST /api/v1/search sem returnDate

Então a API processa a busca sem lançar NullPointerException

`

Critério de aprovação: busca somente-ida tratada sem NPE.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-37 — Bug — Smiles crawler retornando resultados duplicados

Cenário (Gherkin) — regressão

```gherkin

Dado uma busca na Smiles que retorna voos repetidos no HTML

Quando o resultado é agregado pelo SearchService (distinct)

Então não há voos duplicados na lista final

`

Critério de aprovação: resultados da Smiles deduplicados.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-38 — Bug — Paginação off-by-one histórico + UX fixes token refresh

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-04

```gherkin

Dado um histórico com múltiplas páginas

Quando o usuário navega entre páginas em GET /api/v1/flight-history?page&size

Então a paginação retorna a página correta sem off-by-one

E a UX do refresh de token não interrompe a navegação

`

Critério de aprovação: paginação do histórico correta; refresh de token transparente na UX.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-39 — Tarefa — Chore: Upgrade Spring Boot 3.2.3 → 3.2.5 (patch segurança)

Verificação: upgrade de Spring Boot para 3.2.5 aplicado; build e testes verdes após a atualização. Verificado no CI; responsável Felipe Santos.

MF-40 — Tarefa — DevOps: Spring Actuator /health + healthcheck docker-compose

Verificação: endpoint /actuator/health (público) exposto e healthcheck configurado no docker-compose. Responsável Cézar Velazquez (DevOps/TL; conta legada Raony Chagas no Azure); disponibilidade confirmada pela QA Jonathan Alves.

MF-41 — Tarefa — Testes: SearchController integration tests com Testcontainers

Verificação: testes de integração do SearchController com Testcontainers implementados e verdes. Verificado no CI; responsável Felipe Santos. Contribui para cobertura ≥80% (CT-10).

MF-42 — Bug — Estabilização Sprint 6: correção de bugs críticos e atualizações

Cenário (Gherkin) — regressão consolidada

```gherkin

Dado o conjunto de correções de estabilização da Sprint 6

Quando a suíte de regressão é executada (busca, histórico, crawler, refresh)

Então todos os fluxos críticos permanecem funcionais com build verde

`

Critério de aprovação: regressão dos fluxos críticos sem falhas após estabilização.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; build verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

9. Sprint 7 (04–17/05/2026) — WhatsApp e filtros (UI)

MF-43 — História — Web: Filtros de busca UI: maxMiles e cabinType

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário na tela de busca

Quando ele aciona os filtros de maxMiles e cabinType

Então os campos são exibidos e validados no formulário de busca

`

Critério de aprovação: controles de filtro presentes e validados na UI (preparação para o backend da S9).

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-44 — Tarefa — Backend: WhatsAppClient integração Z-API webhook

Verificação: WhatsAppClient (WebClient, POST /send-text Z-API com Client-Token) integrado; falha de envio não interrompe o fluxo. Verificado no CI e em teste de integração; responsável Felipe Santos.

MF-45 — Tarefa — Backend: Flyway V4 migration tabela notifications + Flyway V5 subscriptions

Verificação: migrations V4 (notifications) e V5 (subscriptions) aplicadas com sucesso. Verificado por execução do Flyway no pipeline; responsável Felipe Santos. (Rastreabilidade corrigida: notifications = V4.)

MF-46 — Bug — Alerta WhatsApp sendo enviado múltiplas vezes (sentAt guard)

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-07

```gherkin

Dado um alerta já enviado para um usuário (Notification com sentAt preenchido)

Quando o ScheduledAlertService executa novamente no mesmo ciclo

Então o guard de sentAt impede reenvio e nenhuma notificação duplicada é gerada

`

Critério de aprovação: sem envio duplicado de WhatsApp; dedupe por sentAt operante.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-47 — Bug — SearchComponent debounce incorreto + date picker min-date

Cenário (Gherkin) — regressão

```gherkin

Dado a tela de busca

Quando o usuário digita no campo com debounce e seleciona datas

Então o debounce dispara corretamente e o date picker respeita a data mínima

`

Critério de aprovação: debounce e restrição de data mínima corrigidos.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-48 — Tarefa — Testes: NotificationService unit tests + cobertura alertas

Verificação: testes unitários de NotificationService implementados, ampliando a cobertura dos alertas. Verificado no CI; responsável Felipe Santos.

MF-49 — História — Backend: Notificações WhatsApp via Z-API (Sprint 7) · RF09

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-07

```gherkin

Dado um alerta de rota favorita acionado

Quando o sistema envia a notificação via WhatsAppClient (Z-API /send-text)

Então o usuário recebe a mensagem uma única vez

E uma indisponibilidade da Z-API não interrompe o processamento (fallback registrado)

`

Critério de aprovação: notificação WhatsApp entregue sem duplicidade; resiliência a falha da Z-API.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #9) + validação manual da QA Jonathan Alves.

10. Sprint 8 (18–31/05/2026) — Logout seguro, dark mode e parsers

MF-50 — História — Web: Dark mode com ThemeService + persistência localStorage

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário na aplicação

Quando ele alterna o tema (ThemeService)

Então o modo escuro é aplicado e a preferência é persistida no localStorage entre sessões

`

Critério de aprovação: dark mode aplicado e persistido.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-51 — Tarefa — Backend: RedisTokenBlacklist: SET jti TTL 7 dias

Verificação: RedisTokenBlacklist grava jti com prefixo token:invalidated: e TTL de 7 dias. Verificado em teste de integração e inspeção do Redis; responsável Lucas Batista.

MF-52 — Tarefa — DevOps: Docker Compose Redis 7 alpine + variáveis de ambiente

Verificação: serviço Redis 7 alpine adicionado ao docker-compose com variáveis de ambiente. Responsável Cézar Velazquez (DevOps/TL; conta legada Raony Chagas no Azure); conectividade confirmada nos testes de logout.

MF-53 — Tarefa — Backend: JwtAuthenticationFilter valida blacklist antes de autorizar

Verificação: JwtAuthenticationFilter consulta a blacklist Redis antes de autorizar a requisição. Verificado em teste de integração; responsável Lucas Batista. Suporta o cenário CT-06.

MF-54 — Tarefa — Testes: E2E logout → token retorna 401 (blacklist Redis)

Verificação: teste E2E de logout confirma que o token invalidado retorna 401. Verificado no CI; responsável Lucas Batista. Evidência automatizada do CT-06.

MF-55 — História — Web: UX onboarding + lazy load todos feature modules

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um novo usuário na aplicação

Quando ele navega pelos módulos de funcionalidade

Então o onboarding é exibido e os feature modules carregam via lazy load

`

Critério de aprovação: onboarding presente; lazy loading dos módulos operante.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-56 — Bug — Sidebar z-index overlap no mobile (z-50 fix)

Cenário (Gherkin) — regressão

```gherkin

Dado a navegação em viewport mobile

Quando a sidebar é aberta sobre o conteúdo

Então a sidebar fica acima do conteúdo (z-index correto) sem sobreposição indevida

`

Critério de aprovação: sobreposição da sidebar no mobile corrigida.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-57 — Tarefa — Web: CSV download botão + endpoint /export

Verificação: botão de download CSV adicionado à UI consumindo o endpoint de export. Verificado por Jonathan Alves (download disparado na tela); responsável Lucas Batista. Base da entrega RF14 (consolidada na S9).

MF-58 — Bug — Crawler Smiles regex não captura milhas >99999 (6 dígitos)

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-09

```gherkin

Dado um voo na Smiles com preço em milhas de 6 dígitos (ex.: 120000)

Quando o parser Smiles extrai o valor de milhas

Então o regex captura corretamente valores acima de 99999

`

Critério de aprovação: milhas de 6 dígitos parseadas corretamente.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves; pytest verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-59 — Bug — LatamParser novos seletores após redesign React

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-08 (regressão)

```gherkin

Dado o site da Latam após o redesign em React (risco R-01 materializado)

Quando o LatamParser processa a nova estrutura de DOM

Então os novos seletores extraem os voos corretamente

`

Critério de aprovação: parser da Latam atualizado aos novos seletores; regressão verde.

Resultado: Aprovado (correção verificada por Jonathan Alves; pytest verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-60 — História — Backend: Token blacklist Redis: logout seguro (Sprint 8) · RF12

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-06

```gherkin

Dado um usuário autenticado que faz logout

Quando o jti do token é gravado na RedisTokenBlacklist (TTL 7d)

Então qualquer requisição subsequente com esse token retorna 401

`

Critério de aprovação: logout invalida o token via blacklist Redis; token revogado retorna 401.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; E2E verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR API #10) + validação manual da QA Jonathan Alves.

MF-61 — História — Web: Onboarding UX + build otimizações Sprint 8

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado a aplicação web otimizada

Quando o usuário acessa e navega

Então o onboarding UX é exibido e o build otimizado carrega os módulos com performance adequada

`

Critério de aprovação: onboarding e otimizações de build aplicados sem regressão funcional.

Resultado: Aprovado (validação manual Jonathan Alves; Karma verde).

Aprovador: aprovação técnica do TL Cézar Velazquez (PR Web) + validação manual da QA Jonathan Alves.

11. Sprint 9 (01–14/06/2026) — Filtros avançados, CSV e airport ILIKE

Nota S9: os cards entregues nesta sprint foram released em `main` na tag v0.9.0 (15/06/2026). Os 6 PRs da S9 (API #11, #12, #28; Web #21, #22; Crawler #27) foram concluídos com aprovação de Cézar Velazquez (conta legada Mateus Veloso) — Approved (vote 10). Os cards MF-64, MF-65 e MF-69 foram transicionados para Concluído; os demais cards S9 ainda em "Sendo feito"/"To Test"/"CODE REVIEW" no Jira tiveram seu código entregue na release.

MF-62 — História — Backend: SearchRequest v2: @Nullable maxMiles e cabinType · RF13

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-11

```gherkin

Dado um usuário autenticado

Quando ele envia POST /api/v1/search/filtered com SearchRequestV2 (maxMiles e cabinType opcionais)

Então a API aceita os campos @Nullable e executa a busca filtrada (FilteredSearchService)

`

Critério de aprovação: SearchRequestV2 aceita campos opcionais maxMiles/cabinType sem quebrar a busca padrão.

Resultado: Aprovado (released em main v0.9.0; testes FilteredSearchService integrados; build verde).

Aprovador: Cézar Velazquez (conta legada Mateus Veloso) — Approved (PR API #11).

MF-63 — História — Crawler: CABIN_MAP Latam + paginação Azul (next_btn) · RF13

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado uma busca com cabinType definido

Quando o crawler aplica o CABIN_MAP da Latam e pagina os resultados da Azul (next_btn)

Então os voos retornados respeitam a classe de cabine e percorrem as páginas disponíveis

`

Critério de aprovação: mapeamento de cabine e paginação do crawler operantes.

Resultado: Aprovado (released em main v0.9.0; pytest verde).

Aprovador: Cézar Velazquez (conta legada Mateus Veloso) — Approved (PR Crawler #27).

MF-64 — Bug — Backend: Airport autocomplete case-insensitive (ILIKE) · MF-64

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-12

```gherkin

Dado a busca de aeroportos com a extensão unaccent do PostgreSQL

Quando o usuário envia GET /api/v1/airports?q=gru

Então o AirportRepository retorna GRU - Guarulhos via ILIKE case-insensitive, paginado

E a busca ignora acentuação e maiúsculas/minúsculas

`

Critério de aprovação: autocomplete de aeroporto case-insensitive e sem acento; q=gru retorna GRU Guarulhos.

Resultado: Aprovado (released em main v0.9.0; teste de integração AirportRepository verde). Card Concluído no Jira.

Aprovador: Cézar Velazquez (conta legada Mateus Veloso) — Approved (PR API #28).

MF-65 — História — Backend/Web/Crawler: Filtros avançados: maxMiles e cabinType [Sprint 9] · RF13

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-11

```gherkin

Dado um usuário autenticado na tela de busca com filtros

Quando ele define maxMiles e cabinType e executa a busca filtrada

Então a API (FilteredSearchService), o crawler (CABIN_MAP) e a Web aplicam os filtros de ponta a ponta

E somente voos dentro do limite de milhas e da classe selecionada são retornados

`

Critério de aprovação: filtros avançados funcionais ponta a ponta (API + Web + Crawler).

Resultado: Aprovado (released em main v0.9.0; build verde). Card Concluído no Jira. Vincula CR-MF-001 (antecipação de S10→S9).

Aprovador: Cézar Velazquez (conta legada Mateus Veloso) — Approved (PRs API #11 / Web #21 / Crawler #27).

MF-66 — História — Web: SearchComponent v9: campos maxMiles + cabinType no form · RF13

Cenário (Gherkin) — consolidado em CT-11

```gherkin

Dado o SearchComponent v9

Quando o usuário preenche maxMiles e cabinType no formulário e busca

Então a Web envia POST /api/v1/search/filtered e exibe os resultados filtrados

`

Critério de aprovação: campos de filtro presentes no form e integrados ao endpoint filtrado.

Resultado: Aprovado (released em main v0.9.0; Karma verde).

Aprovador: Cézar Velazquez (conta legada Mateus Veloso) — Approved (PR Web #21).

MF-67 — Tarefa — Testes: FilteredSearchService unit tests + SearchComponent E2E

Verificação: testes unitários de FilteredSearchService e E2E do SearchComponent implementados e verdes; integrados na release v0.9.0. Verificado no CI; responsável Lucas Batista. Evidência automatizada do CT-11.

MF-68 — Tarefa — Refinement: Sprint 10 breakdown: notificações push + admin

Verificação: refinamento e breakdown da Sprint 10 (push PWA — RF15 — e admin) concluídos. Verificado na ata de refinamento; conduzido pelo GP Abraão com a equipe. (RF15 não iniciado.)

MF-69 — História — Backend/Web: Export CSV histórico de buscas [Sprint 9] · RF14

Cenário (Gherkin)

```gherkin

Dado um usuário autenticado com histórico de buscas

Quando ele envia GET /api/v1/export/history/csv

Então a API (CsvExportService) transmite um CSV em streaming UTF-8 com BOM

E a Web dispara o download do arquivo

`

Critério de aprovação: export CSV UTF-8 BOM em streaming, com download na UI.

Resultado: Aprovado (released em main v0.9.0; build verde). Card Concluído no Jira.

Aprovador: Cézar Velazquez (conta legada Mateus Veloso) — Approved (PRs API #12 / Web #22).

MF-70 — Tarefa — Chore: Atualizar documentação MPS Nível C Sprint 9

Verificação: atualização dos registros MPS-SW Nível C referentes à Sprint 9 em andamento. Verificado pelo Time de Melhoria Contínua; status Jira "Sendo feito". Não há requisito funcional a validar.

MF-71 — Tarefa — QA: Sprint 9 plano de testes filtros avançados + CSV

Verificação: plano de testes manual dos filtros avançados e do export CSV elaborado pela QA Jonathan Alves; cenários CT-11 e CT-12 validados manualmente na release v0.9.0. Status Jira "To Test". Sem ferramenta de gestão de testes — registro em relatório de QA da S9.

MF-72 — Tarefa — INTAKE-MILHASFACIL01-001: Formulário de Levantamento MPS.BR Nível C (completo)

Verificação: formulário de intake MPS.BR Nível C (35 blocos ADF) registrado no Jira — trabalho de gestão do GP Abraão (assignee sob a conta legada Mateus Veloso, reatribuição pendente de provisionamento; prioridade High, status Backlog). Item documental de levantamento — verificado quanto à completude pelo Time de Melhoria Contínua; sem requisito funcional a validar.

MF-73 — Tarefa — Chore: Padronização de nomenclatura de BD (índices + is_active) conforme GUIA-GCO-001

Verificação: padronização de nomenclatura de banco (índices + coluna is_active) via migration V10__fix_naming_conventions.sql. Encontra-se no PR #29 ATIVO (aprovado pelo revisor Cézar Velazquez na conta própria dele no Azure — vote 10; status Jira "CODE REVIEW"), ainda não mergeado em main. Verificação de conformidade de configuração (GCO) e responsabilidade DevOps de Cézar Velazquez (card cezar.hiraki no Jira); aprovado pelo Cézar, aguardando merge. Não há requisito funcional a validar.

12. Tabela-resumo

12.1 Totais

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Cards cobertos (MF-2 a MF-73) | 72 |
| Cenários Gherkin (Histórias + Bugs) | 47 |
| Itens de Verificação (Tarefas/Chores) | 25 |
| Cenários/itens com resultado Aprovado | 47 (todos os Gherkin) |
| Itens de verificação concluídos | 23 |
| Itens de verificação em andamento (S9: MF-70 doc, MF-73 PR #29 ativo) | 2 |

Todos os cenários funcionais (Histórias e Bugs) estão Aprovados, incluindo os entregues na Sprint 9 (released em main v0.9.0). As únicas pendências são itens documentais/configuração da S9 sem requisito funcional (MF-70 documentação em andamento; MF-73 aguardando merge do PR #29).

12.2 Relação card → CT consolidado

| Card(s) | CT consolidado | Cenário |
| --- | --- | --- |
| MF-2, MF-3 | CT-01 / CT-02 | Cadastro + login; credenciais inválidas → 401 |
| MF-8, MF-9, MF-10, MF-11 | CT-03 | Busca paralela 3 cias < 30s |
| MF-13, MF-14, MF-38 | CT-04 | Histórico paginado |
| MF-31, MF-32 | CT-05 | Refresh token rotation |
| MF-46, MF-49 | CT-07 | WhatsApp sem duplicata |
| MF-51, MF-53, MF-54, MF-60 | CT-06 | Logout → blacklist Redis → 401 |
| MF-59 | CT-08 | LatamParser — regressão pós-redesign |
| MF-58 | CT-09 | Smiles milhas de 6 dígitos |
| MF-41, MF-67 (gate CI) | CT-10 | Cobertura ≥80% |
| MF-43, MF-62, MF-65, MF-66, MF-67 | CT-11 | Filtros maxMiles + cabinType |
| MF-64 | CT-12 | Airport autocomplete ILIKE |

Evidências referenciadas

| Código | O que capturar | Fonte/URL |
| --- | --- | --- |
| IMG-QA-01 | Evidência manual do teste de autenticação (register/login e 401) — CT-01/CT-02 | Relatório de QA S1 (Jonathan Alves) |
| IMG-QA-02 | Evidência manual da busca nas 3 cias < 30s — CT-03 | Relatório de QA S2/S3 (Jonathan Alves) |
| IMG-QA-03 | Evidência manual de logout → token revogado retorna 401 — CT-06 | Relatório de QA S8 (Jonathan Alves) |
| IMG-QA-04 | Evidência manual dos filtros avançados maxMiles/cabinType — CT-11 | Relatório de QA S9 (Jonathan Alves) |
| IMG-QA-05 | Evidência manual do airport autocomplete (q=gru → GRU Guarulhos) — CT-12 | Relatório de QA S9 (Jonathan Alves) |
| IMG-QA-06 | Evidência manual do export CSV UTF-8 BOM (download na tela) — RF14/MF-69 | Relatório de QA S9 (Jonathan Alves) |

[ IMG-QA-01 — Evidência manual do teste de autenticação (register/login e 401) ]

Evidência (a anexar): evidencias/IMG-QA-01_evidencia-teste-auth.png

[ IMG-QA-02 — Evidência manual da busca nas 3 cias < 30s ]

Evidência (a anexar): evidencias/IMG-QA-02_evidencia-busca.png

[ IMG-QA-03 — Evidência manual de logout → token revogado retorna 401 ]

Evidência (a anexar): evidencias/IMG-QA-03_evidencia-logout-blacklist.png

[ IMG-QA-04 — Evidência manual dos filtros avançados maxMiles/cabinType ]

Evidência (a anexar): evidencias/IMG-QA-04_evidencia-filtros.png

[ IMG-QA-05 — Evidência manual do airport autocomplete (q=gru → GRU) ]

Evidência (a anexar): evidencias/IMG-QA-05_evidencia-airport-ilike.png

[ IMG-QA-06 — Evidência manual do export CSV UTF-8 BOM ]

Evidência (a anexar): evidencias/IMG-QA-06_evidencia-export-csv.png

Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |