MINI-MANUAL — INTEGRAÇÃO DO PRODUTO

GUIA-CAP-006   ·   Versão 1.1   ·   22/09/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GUIA-CAP-006 — Mini-manual ITP |
| Versão | 1.1 |
| Data | 22/09/2025 |

O que é. O processo que monta os componentes do produto numa solução integrada, consistente com o design e os requisitos, e a entrega às partes interessadas.

O que ele garante. Que (1) existe uma estratégia de integração com procedimentos, critérios e descrição de interfaces — não se integra "no improviso"; (2) há um ambiente de integração; (3) cada componente é avaliado como pronto antes de entrar; (4) o produto integrado é testado contra requisitos, design e compatibilidade de interfaces; e (5) o produto e seu material de apoio são entregues.

Por que fazer. Componentes que funcionam isolados podem quebrar ao se juntar (interfaces incompatíveis, suposições conflitantes). A integração disciplinada pega esses problemas no momento certo, com critérios definidos antes, em vez de descobrir na produção.

Como usar no dia a dia.

Defina a estratégia de integração cedo (procedimentos, critérios, ordem, interfaces) — seção 1.

Garanta um ambiente de integração (build, homologação) — seção 2.

Antes de integrar cada componente, confirme sua prontidão — seção 3.

Integre seguindo a estratégia e registre — seção 4.

Teste o produto integrado e registre os resultados — seção 5.

Prepare e entregue produto + material de apoio — seção 6.

Erro comum a evitar. Tratar integração como "só dar merge". Sem critérios de prontidão e sem teste do conjunto, a integração vira o ponto onde os bugs se acumulam. E não esquecer o material de apoio: produto entregue sem instrução de uso é entrega incompleta.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/03/2025 | Time de Melhoria Contínua | Versão inicial |
| 1.1 | 22/09/2025 | Time de Melhoria Contínua | Inclusão do fluxo detalhado de ambientes Timeware (Dev → QA → Homolog → Stage → Prod) |