PROCESSO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PRODUTO

PRO-PCP-001   ·   Versão 1.2   ·   15/12/2025   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | PRO-PCP-001 — Processo de Projeto e Construção do Produto |
| Versão | 1.2 |
| Data | 15/12/2025 |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Aprovação | COO (Operações) |
| Responsável | Cézar Velázquez |
| Nota de auditoria | Para a correspondência deste documento com o modelo de referência, ver a seção final "Rastreabilidade e instrução para auditoria". |
| Classificação | Ativo de processo organizacional |

# 1. Propósito

Este processo define como a Timeware projeta (design) e constrói o produto de software, a partir dos requisitos, garantindo que a solução seja desenhada com base em critérios, avaliada antes da construção, e implementada conforme o design — com rastreabilidade entre requisitos, design e código.

# 2. Visão geral

O design ocorre em dois momentos distintos: (a) na concepção (antes da construção), como parte das trilhas paralelas que geram insumo para o plano — define-se a arquitetura e, quando aplicável, o design de UX/UI validado com o cliente; e (b) durante o desenvolvimento, em que o design segue adiantado de uma a duas sprints à frente da construção. Em ambos, o design compreende duas dimensões:

Design de produto (UX/UI): aplicável a projetos com interface de usuário. Quando aplicável, parte de wireframes de baixa fidelidade validados com o cliente.

Design técnico (arquitetura): sempre aplicável. Arquitetura, modelo de dados e integrações, definidos pelo Arquiteto/Tech Lead.

A aplicabilidade do design de UX/UI é definida na adaptação do projeto (GUIA-GPC-001): projetos sem front-end (APIs, serviços) mantêm apenas o design técnico.

# 3. Desenvolvimento do design

O design é desenvolvido a partir dos requisitos (PRO-REQ-001), buscando uma solução adequada com base em critérios (atendimento ao requisito, viabilidade técnica, manutenibilidade, desempenho, segurança).

Quando há mais de uma alternativa de solução relevante, a escolha pode seguir o processo de Gerência de Decisões (PRO-GDE-001).

O design é documentado no Documento de Design (TPL-PCP-001), abrangendo, conforme aplicável: arquitetura, modelo de dados, integrações e, quando houver UX/UI, telas/protótipos.

É mantida a rastreabilidade entre requisitos e elementos de design (registrada na Matriz de Rastreabilidade — TPL-REQ-002).

# 4. Avaliação do design

O design é avaliado antes da construção, verificando aderência aos requisitos, consistência e viabilidade.

Quando há UX/UI, o protótipo é validado com o cliente; o design técnico é revisado pela equipe técnica (Arquiteto/Tech Lead).

Problemas identificados na avaliação são tratados antes de a construção do item correspondente iniciar.

# 5. Construção do produto

O produto é implementado conforme o design validado, em sprints, seguindo o fluxo do processo-padrão (PRO-GPC-001).

O código é versionado e controlado conforme a Gerência de Configuração (PLA-GCO-001).

Cada item segue a Definição de Pronto: critérios de aceite atendidos, code review aprovado, testes do QA executados, entrega em homologação/staging.

As informações de construção (código, documentação técnica) são mantidas e rastreáveis em relação ao design e aos requisitos.

# 6. Papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Arquiteto / Tech Lead | Definem o design técnico; avaliam o design; lideram tecnicamente a construção. |
| UX/UI | Elabora e valida o design de interface (quando aplicável). |
| Equipe de Desenvolvimento | Implementa o produto conforme o design; realiza code review. |
| Product Owner | Valida o design de produto com o cliente. |
| QA | Verifica a implementação conforme a Definição de Pronto (ver VV). |

# 7. Documentos e artefatos relacionados

PRO-GPC-001 — Processo-Padrão Organizacional

PRO-REQ-001 — Processo de Engenharia de Requisitos

TPL-PCP-001 — Template de Documento de Design

TPL-REQ-002 — Template de Matriz de Rastreabilidade

PLA-GCO-001 — Plano de Gerência de Configuração

PRO-GDE-001 — Processo de Gerência de Decisões

Processo de Verificação e Validação (VV)

# 8. Rastreabilidade e instrução para auditoria

Esta seção é destinada à equipe de avaliação e relaciona o conteúdo deste documento aos resultados esperados do modelo de referência MR-MPS-SW. No corpo, o conteúdo é descrito na linguagem operacional da Timeware; o quadro abaixo indica onde cada resultado é atendido.

Este documento corresponde aos resultados do processo Projeto e Construção do Produto (PCP) do MR-MPS-SW:2024.

| Resultado | Onde é atendido neste documento |
| --- | --- |
| PCP 1 — design desenvolvido, baseado em critérios e rastreável | Seção 3 |
| PCP 2 — design avaliado e problemas tratados | Seção 4 |
| PCP 3 — produto implementado conforme o design | Seção 5 |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Campo "Responsável" adicionado ao cabeçalho: Cézar Velázquez |
| 1.0 | 14/10/2025 | Time de Melhoria Contínua | Definição inicial do processo de projeto e construção do produto |
| 1.1 | 15/12/2025 | Time de Melhoria Contínua | Distinção entre design na concepção (pré-plano) e design adiantado nas sprints |