# ATA DE ACOMPANHAMENTO — Fase 2 — Estabilização e integração RabbitMQ

ATA-AASPAP01-003   ·   Versão 1.0   ·   31/03/2026   ·   Timeware Brasil

| Documento | ATA-AASPAP01-003 |
| --- | --- |
| Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Versão | 1.0 |
| Data | 31/03/2026 |
| Tipo | Reunião de acompanhamento de projeto (cadência por fase/marco) |
| Local / meio | Videoconferência |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

## 1. Participantes

| Nome | Papel |
| --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto |
| Cézar Hiraki Velázquez | Tech Lead / DevOps / Arquiteto |
| Raony Chagas | Desenvolvedor Sênior |
| Marcos Correa Fernandez Turnes | Sponsor / PO (AASP) |

## 2. Pauta

- Estabilização da fila unificada
- Homologação EPROC/ESAJ (CR-AASPAP01-001)
- Esforço e prazo

## 3. Discussões e definições

Concluída a Fase 2: fila unificada estabilizada e homologação por amostragem do fluxo EPROC/ESAJ. O escopo adicional de homologação EPROC/ESAJ e a devolutiva aos associados (CR-AASPAP01-001) foram absorvidos na fase (~+42 h, sem impacto no prazo final). Esforço ~72 h ante 66 h (+9%), sem defeitos.

## 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Aceite da Fase 2 (fila unificada / homologação EPROC-ESAJ) | Marcos Correa Fernandez Turnes | 31/03/2026 |
| CR-AASPAP01-001 aprovado | Marcos Correa Fernandez Turnes | Jan/2026 |

## 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Iniciar refatoração multi-fonte para o CNJ (Fase 3) | Raony Chagas / Mateus Veloso | Abr/2026 |

## 6. Próximos passos

Fase 3 — Refatoração para suporte ao CNJ.

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Time de Melhoria Contínua | Ata de acompanhamento da Fase 2, consolidada a partir de MED-AASPAP01-001 e do CR-AASPAP01-001. |