PLANO DE VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO — AASP_ANDAMENTOSPROCESSUAIS

VV-AASPAP01-001   ·   Versão 1.0   ·   11/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | VV-AASPAP01-001 |
| Projeto | AASP_AndamentosProcessuais — Refatoração da Solução de Captura de Andamentos |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Versão | 1.0 |
| Data | 11/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | VV (evidência de projeto) |

# 1. Itens a verificar e validar (VV 1)

| Item | Método |
| --- | --- |
| Código da API AndamentosProcessuais e do CapturaServer | Code review (PR) + testes de fluxo |
| Webhook de indexação multi-fonte (EPROC/ESAJ e CNJ) | Teste de integração |
| Publicação na fila unificada WorkerAndamentos (RabbitMQ) | Teste de integração |
| Histórico de movimentações por instância (inativação/criação) | Teste de persistência |
| Verificação e desligamento do NUP nas APIs parceiras (Solucionário, Botmax) | Teste de integração |
| Tratamento de erro e segredo de justiça por instância | Teste de fluxo (cenários de falha) |
| Retrocompatibilidade do fluxo EPROC/ESAJ em produção | Teste de regressão |
| Requisitos (12 RF + 5 RNF) | Validação por amostragem com o representante AASP |

# 2. Métodos e critérios (VV 3)

Testes do desenvolvedor: critérios de aceite por requisito (seção 3), validados pelos cenários CT-01 a CT-12 (seção 6), executados pelo time de desenvolvimento (Raony Chagas / Mateus Veloso).

Testes do QA (Caroline Sousa, a partir da Fase 4): testes de fluxo (E2E), integração, persistência e regressão.

Testes de desempenho: throughput e estabilidade do fluxo EPROC com múltiplos workers (Fases 1–2).

Ferramentas: GitLab para controle das atividades de teste (horas estimadas/realizadas), código e Merge Requests.

Ambientes: homologação por amostragem, em ambiente compartilhado com AASP_CNJ, sem Elasticsearch dedicado — validação por repetição do mesmo processo na fila, sem impacto no índice de produção.

# 3. Critérios de aceite por requisito

Os critérios de aceite são os próprios requisitos (RF/RNF) do REQ-AASPAP01-001, validados pelos cenários de teste CT-01 a CT-12 (seção 6). Não há numeração de critério (CA) à parte — cada RF é aceito quando o(s) cenário(s) correspondente(s) é(são) aprovado(s).

| Requisito | Critério (condição de aceite) | Cenário(s) de validação |
| --- | --- | --- |
| RF01 | CapturaServer publica na fila WorkerAndamentos com SegmentoTribunal, independente do tribunal | CT-02, CT-03 |
| RF02 | Webhook indexa dados de qualquer fonte (EPROC/ESAJ e CNJ), sem campos fixos por tribunal | CT-01, CT-04 |
| RF03 | ProcessoCapturaMovimentacaoStatus inativa o registro anterior e cria um novo | CT-05 |
| RF04 | DataUltimaAtualizacao atualizada no registro ativo mesmo sem novas movimentações | CT-06 |
| RF05 / RF06 | Após captura via CNJ, NUP verificado e desligado nas parceiras, com registro do retorno | CT-07 |
| RF07 / RF08 | Erro parcial: ProcessoCaptura mantém status 3 e só a instância afetada é marcada (com Observacao) | CT-09 |
| RF09 | NUP inválido pela parceira: CodigoProcessoCapturaStatus=8 e CodigoProcessoCapturaResposta=10 em todas as instâncias | CT-10 |
| RF10 | CodigoFonteAPI atualizado em ProcessoCaptura após cada captura | CT-08 (E2E) |
| RF11 | Campo Segredo atualizado por instância, sem impactar instâncias não restritas | CT-11 |
| RF12 | RunUpdater desmembrado para priorização de retorno por tipo de resultado | Validado na Fase 4 |
| RNF01 (retrocompatibilidade) | Fluxo EPROC/ESAJ em produção não impactado pelas refatorações | CT-12 |

# 4. Execução e registro (VV 4)

A execução dos testes por fase e o registro de defeitos estão consolidados em REL-VV-AASPAP01-001. Os testes foram organizados em três ciclos de execução (Fases 1–2, Fase 3 e Fase 4) e 12 cenários de teste (CT-01 a CT-12, 100% aprovados). Defeitos foram registrados e tratados ao longo das Fases 3 e 4 (5 defeitos catalogados, todos resolvidos antes da implantação).

# 5. Análise e comunicação dos resultados (VV 5)

Os resultados de validação foram analisados por Raony Chagas e por Cézar Hiraki Velázquez (Tech Lead / DevOps / Arquiteto), com apoio de Caroline Sousa (QA) na Fase 4, e comunicados nas reuniões de alinhamento (atas de 07/04/2026, 28/04/2026, 08/05/2026). Indicadores de qualidade (taxa de defeitos em homologação, defeitos escapados para produção) alimentam a Medição (ver MED-AASPAP01-001).

# 6. Cenários de teste (Gherkin) e evidências

```gherkin

Funcionalidade: Captura e indexação multi-fonte com tratamento por instância

Cenário: Indexação multi-fonte via webhook (happy path)

Dado dados de andamentos de uma fonte EPROC/ESAJ ou CNJ

Quando o webhook de indexação recebe os dados

Então eles são serializados e indexados no Elasticsearch

E nenhum campo fixo por tribunal é exigido

Cenário: Histórico de movimentações por inativação (happy path)

Dado uma instância com registro de movimentação ativo

Quando uma nova captura é processada

Então o registro anterior é inativado e um novo registro é criado

E a DataUltimaAtualizacao é atualizada mesmo sem novas movimentações

Cenário: Erro parcial por instância (sad path)

Dado um processo multi-instância pendente via CNJ

Quando ocorre falha na captura de uma instância e sucesso nas demais

Então ProcessoCaptura mantém status 3

E apenas a instância afetada é marcada com a Observacao do erro

Cenário: NUP inválido pela parceira (sad path)

Dado um NUP cadastrado em uma API parceira

Quando a parceira retorna NUP inválido

Então todas as instâncias recebem CodigoProcessoCapturaStatus=8 e CodigoProcessoCapturaResposta=10

Cenário: Segredo de justiça por instância (happy path)

Dado um processo com uma instância em segredo e outra não

Quando a captura é processada via CNJ ou EPROC/ESAJ

Então o campo Segredo é atualizado apenas na instância restrita

Cenário: Regressão do fluxo EPROC em produção

Dado o fluxo EPROC/ESAJ em produção

Quando as refatorações multi-fonte são aplicadas

Então o fluxo EPROC não é impactado (retrocompatibilidade)

`

| CT | Fase | Tipo | Cenário | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | F1 | Happy | Dados EPROC enviados ao webhook → serialização e indexação no Elasticsearch | Aprovado |
| CT-02 | F2 | Happy | Processo pendente → CapturaServer publica na fila WorkerAndamentos com SegmentoTribunal | Aprovado |
| CT-03 | F2 | Integração | Processos EPROC pendentes → fluxo completo → captura e indexação por amostragem | Aprovado |
| CT-04 | F3 | Happy | Dados da API CNJ ao webhook → indexação multi-fonte OK | Aprovado |
| CT-05 | F3 | Happy | Instância com registro ativo → nova captura → registro anterior inativado e novo criado | Aprovado |
| CT-06 | F3 | Happy | Instância sem novas movimentações → DataUltimaAtualizacao atualizado | Aprovado |
| CT-07 | F3 | Integração | Processo capturado via CNJ e cadastrado em parceira → verificação e desligamento na parceira | Aprovado |
| CT-08 | F4 | E2E | Processo multi-instância pendente via CNJ → captura com sucesso em todas | Aprovado |
| CT-09 | F4 | Sad | Falha em uma instância e sucesso nas demais → status 3 e só a instância marcada | Aprovado |
| CT-10 | F4 | Sad | Parceira retorna NUP inválido → Status=8 e Resposta=10 em todas as instâncias | Aprovado |
| CT-11 | F4 | Happy | Uma instância em segredo e outra não → campo Segredo atualizado por instância | Aprovado |
| CT-12 | F4 | Regressão | Fluxo EPROC/ESAJ em produção → refatorações aplicadas → fluxo EPROC não impactado | Aprovado |

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Plano de V&V consolidado a partir do Registro de Projeto AASP_AndamentosProcessuais. |