ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO — SUPERAPP FRUKI · PACOTE 1 — MÓDULO METAS E RV

ITP-FRUKI01-001   ·   Versão 1.0   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ITP-FRUKI01-001 |
| Projeto | SuperApp Fruki — Pacote 1 — Módulo Metas e Remuneração Variável |
| Versão | 1.0 |
| Data | 05/06/2026 |

# 1. Componentes a integrar

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| SuperApp Fruki (front-end React Native) | Aplicativo mobile existente; novos módulos de Metas/RV adicionados via branch feature/novos-recursos-superapp |
| API /acompanhamentoMetasFamilias | API REST Fruki — retorna metas e percentual de atingimento por família de produtos |
| API /acompanhamentoMetasItens | API REST Fruki — retorna metas e atingimento por item (SKU) |
| API /acompanhamentoForaDeRota | API REST Fruki — retorna representantes fora de rota no dia |
| API /acompanhamentoVisitas | API REST Fruki — retorna visitas realizadas no dia por representante |

# 2. Interfaces

| Interface | Entre | Tipo / contrato |
| --- | --- | --- |
| Metas por família | MetasScreen.tsx ↔ API /acompanhamentoMetasFamilias/{rep}/{periodo}/{tipo} | REST GET — resposta JSON; autenticação via headers client-id / client-secret |
| Metas por item/SKU | MetasItensScreen.tsx ↔ API /acompanhamentoMetasItens/{rep}/{periodo}/{tipo} | REST GET — mesmo padrão de autenticação |
| Fora de rota | VisitasScreen.tsx ↔ API /acompanhamentoForaDeRota/{rep}/{data} | REST GET — parâmetro data no formato YYYY-MM-DD |
| Visitas do dia | VisitasScreen.tsx ↔ API /acompanhamentoVisitas/{rep}/{data} | REST GET — mesmo padrão |
| Normalização front-end | metasService.ts ↔ respostas das APIs | Serviço interno que deduplica famílias e aplica ordenação alfabética antes de repassar ao estado |

Base URL: https://api.fruki.com.br/

Autenticação: headers client-id e client-secret em todas as requisições; credenciais fornecidas por Jardel em 26/06/2025.

# 3. Estratégia e ordem de integração

A integração é incremental, seguindo a ordem de prioridade das telas:

API de metas por família — integrada primeiro por ser a tela principal do módulo; permite validar o padrão de autenticação e tratamento de loading state com a API de maior volume de dados

API de metas por item (SKU) — integrada em sequência após a família; reutiliza o mesmo padrão de serviço

APIs de visitas e fora de rota — integradas em conjunto; dependem do mesmo parâmetro data e têm payload mais simples

Todas as integrações são desenvolvidas na branch feature/novos-recursos-superapp do repositório Azure DevOps da Fruki, entregues via Pull Request revisada pelo Jardel antes do merge na branch principal.

# 4. Ambiente de integração

| Ambiente | Ferramenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento | Branch feature/novos-recursos-superapp no Azure DevOps Fruki | Desenvolvimento e integração local das telas com as APIs reais |
| Homologação / stage | APK gerado via Expo | Build distribuído para vendedores selecionados antes do aceite; validação com dados reais de campo |
| Produção | Merge via PR revisada por Jardel + Play Store (responsabilidade Fruki) | Código promovido após aprovação; APK/AAB publicado pelo time Fruki |

# 5. Critérios de prontidão para integração

Para cada módulo ser integrado (merge da PR):

[x] Tela desenvolvida e testada localmente com dados reais da API

[x] Tratamento de loading state implementado (skeleton screen enquanto aguarda resposta)

[x] Normalização e deduplicação de dados implementada em metasService.ts

[x] Cenários sad path implementados (lista vazia, erro de API, latência)

[x] APK de teste gerado e validado em dispositivo Android físico

[x] Code review aprovado por Jardel Dargas Silva (Fruki) via Pull Request

# 6. Testes do produto integrado

Referência: VV-FRUKI01-001_Plano-VeV.md

Testes manuais por ciclo de desenvolvimento: cenários happy path e sad path executados em dispositivo Android físico antes de cada entrega

Piloto com vendedores selecionados (05/08/2025): validação do produto integrado com dados reais de campo; revelou duplicação de famílias e cálculo inconsistente de positivação — corrigidos antes do aceite

Revisão de PR: Jardel Dargas Silva verifica a integração técnica (autenticação, mapeamento de dados, tratamento de erros) antes do merge

# 7. Entrega e material de apoio

| Item entregue | Forma |
| --- | --- |
| Código-fonte do Módulo Metas/RV | Pull Request no repositório Azure DevOps da Fruki — feature/novos-recursos-superapp → main |
| APK de teste (homologação) | Build Expo distribuído via link para validação com vendedores |
| Documentação de integração | Seção 2.3 do PCP-FRUKI01-001_Documento-de-Design.md |

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro retroativo (projeto executado jun–set/2025) |