ATA-PROFARMA01-002 — ATA DE REUNIÃO DE ACEITE FINAL

ATA-PROFARMA01-002   ·   Versão 1.0   ·   29/01/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-PROFARMA01-002 |
| Projeto | Cadastro de Clientes — Rede D1000 |
| Tipo | Ata de Reunião de Aceite Final |
| Versão | 1.0 |
| Data | 29/01/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão Oliveira |
| Processo MPS-SW | GPR — Gerência de Projeto / VV — Verificação e Validação |

# 1. Identificação da Reunião

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 29/01/2026 |
| Formato | Microsoft Teams |
| Finalidade | Aceite formal do projeto |

# 2. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Humberto Erler | Gerente de TI Rede D1000 (aprovador formal) | Rede D1000 |
| Helena Moreira | Coordenadora de Projeto | Rede D1000 |
| Julielle Santos | QA | Rede D1000 |
| Fagner Pereira | Operações / Infra | Rede D1000 |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto | Timeware |
| Cézar Hiraki Velázquez | Tech Lead | Timeware |
| Caroline Sousa | QA | Timeware |

# 3. Pauta

Revisão dos resultados do piloto na loja 9 (canais PDV, Balcão e OMNI — janeiro 2026)

Status de todos os defeitos S1 e S2 em aberto

Verificação dos critérios de saída do projeto

Emissão do aceite formal

# 4. Resultados do Piloto — Loja 9

O piloto na loja 9 da Rede D1000 foi iniciado em 15/01/2026 e operou por 14 dias até a data desta reunião. Os resultados apresentados foram:

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Início de operação | 15/01/2026 |
| Incidentes S1 no período de piloto | 0 |
| Canais operando dentro dos SLAs | PDV, Balcão e OMNI — todos dentro do SLA |
| Performance p95 GET (monitorado via Datadog) | 142 ms (meta: ≤ 200 ms) |
| Testes de fallback PDV cloud → local realizados | 3 simulações — todas validadas com sucesso |

# 5. Status de Defeitos

| Severidade | Em aberto | Observação |
| --- | --- | --- |
| S1 | 0 | Todos os defeitos S1 foram resolvidos até outubro de 2025 |
| S2 | 0 | Último defeito S2 resolvido em 27/01/2026 |
| S3 | 2 | Registrados como backlog de sustentação — não bloqueiam o aceite formal |

# 6. Verificação dos Critérios de Saída

| Critério de saída | Atendido |
| --- | --- |
| 16 endpoints entregues e testados | Sim |
| 273 testes unitários passando | Sim |
| Cobertura de testes ≥ 80% | Sim (84%) |
| Performance p95 ≤ 200 ms | Sim (142 ms) |
| 0 defeitos S1 em produção | Sim |
| Integrações validadas: ITEC, VTEX, Propz, PBM, BlueSoft, CloseUp | Sim |
| Carga inicial de 7 milhões de CPFs concluída | Sim |
| Monitoramento Datadog ativo | Sim |
| Documentação técnica entregue | Sim |
| Piloto operacional sem incidentes críticos | Sim |

Todos os 10 critérios de saída foram verificados e atendidos.

# 7. Decisões da Reunião

| ID | Decisão |
| --- | --- |
| D-01 | Aceite formal do projeto aprovado por Humberto Erler, Gerente de TI Rede D1000 |
| D-02 | Os 2 itens com severidade S3 em aberto são transferidos para o backlog de sustentação, a ser contemplado em contrato futuro entre as partes |
| D-03 | O rollout para as demais lojas da Rede D1000 será conduzido pela equipe interna D1000, com apoio pontual da Timeware quando solicitado |
| D-04 | A documentação técnica do projeto foi entregue em pacote fechado no repositório Azure DevOps da D1000 |

# 8. Declaração de Aceite Formal

"O projeto Cadastro de Clientes — Rede D1000 encontra-se concluído, atendendo a todos os requisitos funcionais e não funcionais contratados. O aceite é emitido sem ressalvas para os itens do escopo contratado."

>

— Humberto Erler, Gerente de TI Rede D1000, 29/01/2026

# 9. Histórico de Revisões do Documento

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial — registro oficial |