REGISTRO DE ADAPTAÇÃO DO PROCESSO — FUNDAÇÃO TECNOLÓGICA GASMIG · OS-PARCELA-001

Sim   ·   Versão Data   ·   05/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ADAP-GASMIG02-001 |
| Projeto | Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-001 |
| Versão | 1.2 |
| Data | 05/06/2026 |
| Responsável pela adaptação | Abraão Oliveira |

# 1. Decisões de adaptação

| Eixo de adaptação | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Tipo de produto (com/sem front-end) | Sem UX/UI — projeto de infraestrutura e configuração cloud | O escopo é 100% configuração do Azure API Management; nenhuma interface de usuário é desenvolvida pela Timeware. O portal do desenvolvedor é um componente nativo do APIM, configurado mas não desenvolvido. |
| Origem dos requisitos e do design | Cliente fornece contexto de negócio; Timeware elabora especificação técnica | A GASMIG definiu as necessidades de negócio; a Timeware conduziu o discovery técnico e especificou os requisitos de configuração. |
| Porte do projeto | Médio — formalidade padrão | Equipe de 3 pessoas, prazo de 15 dias, escopo bem delimitado. |
| Equipe e papéis (acúmulo) | Cézar Hiraki acumula Tech Lead, Arquiteto e GCO | Equipe enxuta; viável dado o porte e a natureza da entrega. |
| Criticidade e regulação | Padrão | Fundação corporativa de integração, sem processamento de dados regulados nesta OS. |
| Cadência de entrega ao cliente | Por marco — aceite único ao final da OS | Não há sprints com entregas parciais. A entrega é a OS completa, validada em sessão de apresentação ao time técnico GASMIG. |
| Ambiente de stage | Sandbox é parte do escopo da entrega | O ambiente de sandbox não é pré-requisito externo; sua configuração é um dos itens de entrega desta OS. |
| Verificação e Validação (VV) | Checklist de verificação de configuração + smoke checks HTTP + verificação técnica por Cézar Hiraki | Projeto de configuração de ferramenta: não há código desenvolvido. Testes de software (unitários, integração, BDD/Gherkin) não se aplicam. A verificação é realizada por checklist estruturado e navegação no portal Azure. Ver VV-GASMIG02-001. |
| GQA | COO (Operações) | Designado antes da primeira auditoria de processo, garantindo independência em relação à equipe de projeto. |

# 2. Etapas aplicáveis e não aplicáveis

| Etapa / artefato | Aplicável? | Observação |
| --- | --- | --- |
| Design de UX/UI | Não | Projeto sem desenvolvimento de interface de usuário. |
| Documento de Design (arquitetura) | Sim | Registra a topologia do Azure API Management, estrutura de workspaces, políticas e decisões de design. |
| Documento de Requisitos | Sim | Requisitos de configuração documentados em REQ-GASMIG02-001. |
| Matriz de rastreabilidade | Sim | Rastreabilidade entre requisitos, itens de design e checklist de verificação. |
| Plano de Projeto | Sim | Com adaptação: cronograma por atividades, não por sprints. |
| Estratégia de Integração (ITP) | Não aplicável nesta OS | Não há integração entre componentes de software desenvolvidos. Aplicável na OS-PARCELA-002 e projetos de API subsequentes. |
| Testes de software (unitários, integração, BDD/Gherkin) | Não aplicável | Não há desenvolvimento de código. Não existe comportamento de software a ser especificado em BDD nem lógica a ser testada em testes unitários ou de integração. |
| Verificação de configuração (checklist) | Sim — substitui testes de software | Cada requisito de configuração é verificado por checklist estruturado no portal Azure. Ver VV-GASMIG02-001. |
| Revisão técnica da configuração | Sim — substitui revisão de código | Cézar Hiraki verifica a configuração realizada pelos engenheiros no portal Azure antes da sessão de aceite (equivalente funcional da revisão por pares para projetos de configuração). |
| Smoke checks HTTP | Sim | Chamadas HTTP via Postman/curl para confirmar que as políticas configuradas produzem o comportamento esperado (acesso permitido ou bloqueado). |
| Change Request | Sim, se acionado | Qualquer alteração de escopo após baseline segue o fluxo de change request (TPL-GPR-006). |
| Termo de Encerramento | Sim | Encerramento formal após aceite da sessão de apresentação. |

# 3. Pontos de controle obrigatórios (não adaptáveis)

[x] Requisitos especificados e validados

[x] Plano de Projeto aprovado pelo cliente (baseline)

[ ] Definição de Pronto aplicada (checklist de verificação de configuração — VV-GASMIG02-001)

[ ] Verificação e validação realizadas (verificação técnica Cézar Hiraki + sessão de aceite GASMIG)

[ ] Encerramento formal com aceite

# Controle de atualizações

| Versão | Data | Autor | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29/04/2026 | Abraão Oliveira | Versão inicial |
| 1.1 | 04/06/2026 | Abraão Oliveira | Adicionada adaptação explícita de VV: testes de software não aplicáveis; verificação por checklist de configuração e smoke checks HTTP; revisão técnica substitui revisão de código |
| 1.2 | 05/06/2026 | Abraão Oliveira | Definição do papel de GQA como COO (Operações), garantindo independência em relação à equipe de projeto |