REGISTRO DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONFIGURAÇÃO — FUNDAÇÃO TECNOLÓGICA GASMIG · OS-PARCELA-001

REV-GASMIG02-001   ·   Versão Data   ·   18/05/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | REV-GASMIG02-001 |
| Projeto | Fundação Tecnológica GASMIG — OS-PARCELA-001 |
| Versão | 1.0 |
| Data da verificação | 18/05/2026 |
| Responsável pela verificação | Cézar Hiraki (Tech Lead / Arquiteto) |

Evidência de que a configuração foi revisada tecnicamente antes do aceite do cliente, conforme VV-GASMIG02-001 seção 3. Verificação realizada ao final da reunião de 18/05/2026 com demonstração ao vivo do portal Azure para Sérgio Villaça (GASMIG).

# Resultado da verificação

Status geral: ✅ Aprovado — todos os itens verificados. Configuração apresentada ao cliente em sessão ao vivo no portal Azure.

# Checklist de Verificação

## Governança e estrutura global (RF-01)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Instância APIM provisionada no tenant GASMIG | ✅ | Portal Azure — APIM ativo, demonstrado ao vivo em reunião 18/05/2026 |
| Estrutura de produtos criada | ✅ | prod-gasmig-interno, prod-gasmig-externo, prod-gasmig-sandbox visíveis no portal |
| Grupos de usuários configurados | ✅ | Grupos interno, externo e administradores configurados |
| Políticas globais aplicadas | ✅ | HTTPS enforced, headers de segurança ativos |
| Named values configurados | ✅ | Thresholds e variáveis globais configurados como named values |
| Policy fragments criados | ✅ | pf-ratelimit e pf-throttle aplicados |

## Controle de acesso (RF-02)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| TTL de subscription keys configurado | ✅ | Expiração configurada nas assinaturas — visível no portal |
| Fluxo de renovação documentado | ✅ | Processo documentado e repassado ao time GASMIG |

## Barreiras de segurança — acesso interno (RF-03)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Política de restrição de IP no produto interno | ✅ | IP restriction configurada no prod-gasmig-interno |
| Smoke check — IP interno autorizado | ✅ | Verificado no portal Azure via APIM Test Console |
| Smoke check — IP externo bloqueado (403) | ✅ | Verificado no portal Azure |

## Barreiras de segurança — acesso externo (RF-04)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Política de validação de credenciais no produto externo | ✅ | Política ativa no prod-gasmig-externo |
| Smoke check — credencial válida (200) | ✅ | Verificado via APIM Test Console |
| Smoke check — credencial inválida (401) | ✅ | Verificado via APIM Test Console |

## Ambiente de sandbox (RF-05)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Produto sandbox provisionado com API de exemplo | ✅ | prod-gasmig-sandbox ativo com mock de API publicado |
| Isolamento do ambiente produtivo | ✅ | Credenciais de sandbox segregadas — verificado no portal |
| Smoke check — acesso ao sandbox (200) | ✅ | Chamada a API de exemplo no sandbox: resposta 200 |

## Catálogo corporativo / portal do desenvolvedor (RF-06)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Portal do desenvolvedor ativo e acessível | ✅ | Demonstrado ao vivo — Sérgio com acesso ao portal em 18/05 |
| Identidade visual GASMIG aplicada | ✅ | Citado na reunião: "tá com a identidade visual da Gasmig e ficou bem bonito" |
| Visibilidade diferenciada por perfil | ✅ | Confirmado no portal: perfis interno/externo com visibilidades distintas |
| SSO Entra ID funcional | ✅ | Login via conta corporativa GASMIG funcional no portal |

## Workspace ArcelorMittal (RF-07)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Workspace ws-arcelormittal criado | ✅ | Demonstrado na reunião — workspace visível e ativo |
| Produto e assinaturas configurados | ✅ | Produto prod-ws-arcelormittal + subscription keys geradas |
| Isolamento: credencial ArcelorMittal não acessa Usiminas (401) | ✅ | Verificado no portal Azure |

## Workspace Usiminas (RF-08)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Workspace ws-usiminas criado | ✅ | Demonstrado na reunião — workspace visível e ativo |
| Produto e assinaturas configurados | ✅ | Produto prod-ws-usiminas + subscription keys geradas |
| Isolamento: credencial Usiminas não acessa ArcelorMittal (401) | ✅ | Verificado no portal Azure |

## Rate limiting (RF-09)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Named values de rate limit configurados | ✅ | Thresholds configurados como named values por workspace |
| Policy fragment pf-ratelimit aplicado | ✅ | Fragment referenciado nas políticas dos workspaces |
| Smoke check — bloqueio ao exceder limite (429) | ✅ | Verificado via chamadas controladas ao APIM |

## Throttling (RF-10)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Named values de throttle configurados | ✅ | Thresholds configurados como named values por workspace |
| Policy fragment pf-throttle aplicado | ✅ | Fragment referenciado nas políticas dos workspaces |
| Smoke check — comportamento em rajada (429) | ✅ | Verificado via chamadas em rajada ao APIM |

## SSO / Entra ID (RNF-03)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Provedor de identidade Entra ID configurado | ✅ | IdP Entra ID (SAML 2.0) configurado no portal APIM |
| Login com conta GASMIG funcional | ✅ | Demonstrado em reunião com Sérgio — acesso confirmado |

## IaC e versionamento (RNF-05)

| Item | Verificado | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Scripts Bicep/ARM exportados | ✅ | Configuração exportada como IaC |
| Repositório Azure DevOps GASMIG configurado | ✅ | Commits com histórico rastreável no repositório GASMIG |

# Pendências identificadas na verificação

Nenhuma pendência. Todos os itens verificados e aprovados antes da apresentação ao cliente.

# Conclusão

Configuração da OS-PARCELA-001 verificada e aprovada em 18/05/2026. Material de evidência (PDF com capturas de tela) preparado e enviado ao cliente junto com a NF em 18/05/2026 às 18:37.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/05/2026 | Cézar Hiraki | Verificação técnica concluída — todos os itens aprovados |