ÍNDICE DE REGISTROS DO PROJETO — AASP_AUTOMACAO-GOVERNANCA

AASPGOV01   ·   Versão 1.2   ·   15/06/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | INDICE-AASPGOV01-001 |
| Projeto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync: Serviço de Sincronização de Atividades entre Sensr e Jira |
| Código do projeto | AASPGOV01 |
| Cliente | AASP — Associação dos Advogados de São Paulo |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.2 |
| Data | 15/06/2026 |
| Natureza | Documento de controle / índice — apoio interno. Organiza a produção das evidências do projeto; não é, ele próprio, evidência auditável pela ASR. |
| Fonte consolidada | AASP_AutomacaoGovernanca_Registro_de_Projeto v2.0 (08/06/2026) |

Como usar: este índice mapeia todos os registros MPS a produzir para o projeto AASPGOV01, o status de cada um e a seção do documento-fonte que o alimenta. Conforme cada artefato for gerado, atualizar a coluna Status e registrar no histórico ao final.

# 1. Contexto e momento do projeto

Início: 14/04/2026 · Encerramento: 02/06/2026.

Status atual (02/06/2026): projeto encerrado — desenvolvimento concluído, homologado e aceite emitido.

Fases do processo-padrão (PRO-GPC-001): todas concluídas.

Modelo agile retroativo: execução real em 4 fases (waterfall) modelada retroativamente em 4 sprints de 2 semanas (~59 SP) para evidência e carga no Jira — ver ADAP-AASPGOV01-001.

# 2. Plano de produção (ondas)

A produção segue três ondas, da maior para a menor prontidão de insumo.

Legenda de status: ✅ gerado e no repositório · ⏳ pendente.

## Onda 1 — Núcleo de execução

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Seção-fonte | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAP-AASPGOV01-001 | Termo de Abertura | GPR | v2.0 §2 | ✅ |
| 2 | PLA-AASPGOV01-001 | Plano de Projeto | GPR | v2.0 §6 | ✅ |
| 3 | REQ-AASPGOV01-001 | Documento de Requisitos | REQ | v2.0 §4 | ✅ |
| 4 | PCP-AASPGOV01-001 | Documento de Design | PCP | v2.0 §7 | ✅ |

## Onda 2 — Restante da execução

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Seção-fonte | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADAP-AASPGOV01-001 | Registro de Adaptação do Processo | GPR | — | ✅ |
| 6 | ITP-AASPGOV01-001 | Estratégia de Integração | ITP | v2.0 §9 | ✅ |
| 7 | VV-AASPGOV01-001 | Plano de Verificação e Validação | VV | v2.0 §10 | ✅ |
| 8 | REL-VV-AASPGOV01-001 | Relatório de Execução de Testes | VV | v2.0 §10 | ✅ |
| 9 | REV-AASPGOV01-001 | Registro de Revisão por Pares | VV | v2.0 §8 | ✅ |
| 10 | GCO-AASPGOV01-001 | Registro de Gerência de Configuração | GCO | v2.0 §8 | ✅ |
| 11 | GDE-AASPGOV01-001 | Registro de Análise de Decisão | GDE | v2.0 §15 | ✅ |
| 12 | MED-AASPGOV01-001 | Registro de Medição | MED | v2.0 §11 | ✅ |
| 13 | RASTR-AASPGOV01-001 | Matriz de Rastreabilidade | REQ | v2.0 §5 | ✅ |
| 14 | RAC-AASPGOV01-001 | Relatório de Acompanhamento | GPR | v2.0 §6 | ✅ |
| 15 | ATA-AASPGOV01-001 | Ata de Kickoff (14/04/2026) | ORG | — | ✅ |
| 16 | ATA-AASPGOV01-002 | Ata de Alinhamento Mapeamento de APIs (23/04/2026) | ORG | — | ✅ |
| 17 | ATA-AASPGOV01-003 | Ata de Validação de Homologação (29/05/2026) | ORG | — | ✅ |
| 18 | GQA-AASPGOV01-001 | Registro de GQA | GPC | v2.0 §12 | ✅ |
| 19 | GEST-AASPGOV01 | Planilha de Gestão do Projeto (xlsx) | GPR | v2.0 §6, §11 | ✅ |
| 20 | CAP-AASPGOV01-001 | Registro de Capacitação da Equipe | CAP | v2.0 §14 | ✅ |

## Onda 3 — Encerramento

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Seção-fonte | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | ATA-AASPGOV01-004 | Ata de Aceite Final (02/06/2026) | ORG | — | ✅ |
| 22 | TAE-AASPGOV01-001 | Termo de Encerramento e Aceite | GPR | v2.0 §16 | ✅ |
| 23 | LI-AASPGOV01-001 | Lições Aprendidas | GPR | v2.0 §16.5 | ✅ |

Nota sobre Change Request: não houve CR durante o projeto — escopo estável do Kickoff ao encerramento. Confirmado no INTAKE-AASPGOV01 (Bloco 10).

## Fora de escopo

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| AQU — Aquisição | Não gerar registro de projeto. Não houve subcontratação de desenvolvimento; APIs Sensr/Jira e Azure Scheduler são insumos de serviço, tratados em ITP-AASPGOV01-001 e nos riscos do PLA, não em um registro AQU. |

# 3. Dados base (decisões da Fase 1)

## Equipe Timeware

| Papel | Nome |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto (GP) | Abraão Oliveira |
| Tech Lead / Arquiteto (acumula 2 papéis) | Cezar Hiraki |
| Desenvolvedor Sênior | Raony Chagas |
| Desenvolvedor (Suporte) | Allan Alves |
| Analista de Testes (QA) | Caroline Sousa |
| Infraestrutura / DevOps | Lucas Batista |
| Auditor GQA (independente) | Jonathan Alves |

## Cliente

Sponsor / Patrocinador: Marcos Correa Fernandez Turnes

Organização: AASP — Associação dos Advogados de São Paulo

## Período e esforço

Período: 14/04/2026 – 02/06/2026 (~7 semanas)

Esforço estimado: 216 h

Esforço realizado: 236 h

Desvio: +9,3%

## Modelo agile retroativo

Conversão: 1 SP = 4 h

Backlog total: ~59 SP em 4 sprints

Velocity média: ~15 SP/sprint

Distribuição: Sprint 0 (15 SP) · Sprint 1 (16 SP) · Sprint 2 (16 SP) · Sprint 3 (12 SP)

# 4. Observações de classificação

Formato: registros produzidos em Markdown (.md); conversão para Word apenas quando solicitado.

Modelagem retroativa em sprints: os requisitos foram organizados em sprints e story points retroativamente, com base nas fases reais executadas — conforme ADAP-AASPGOV01-001 e GEST-AASPGOV01.

Nomes reais nos registros de projeto: seguindo o padrão do AASP_CNJ, registros de identificação (TAP, PLA, ATAs, GQA, TAE) usam os nomes reais da equipe.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Criação do índice-mestre de registros do projeto AASPGOV01 a partir do documento-fonte consolidado v2.0 (08/06/2026). Onda 1 parcial gerada (INDICE + TAP + PLA + ADAP); demais artefatos delegados ou em produção. |
| 1.1 | 13/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Todos os 23 artefatos confirmados no repositório. CR removido do índice — INTAKE-AASPGOV01 (Bloco 10) confirma ausência de Change Request. Status geral atualizado para ✅. |
| 1.2 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Passo de consistência interna: padronização do nome do projeto (AASP_Automacao-Governanca) em todos os registros; correções pontuais em TAE (contagem de cenários), ATA-002/GDE (data de D04), RASTR (critério RNF-05) e CAP (fases de Lucas Batista). Sem alteração de fatos do projeto. |