ATA DE REUNIÃO — ALINHAMENTO TÉCNICO: MAPEAMENTO DE APIS SENSR E JIRA

ATA-AASPGOV01-002   ·   23/04/2026   ·   Timeware Brasil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Reunião | Alinhamento técnico |
| Projeto / contexto | AASP_Automacao-Governanca — SensrJiraSync (AASPGOV01) |
| Data | 23/04/2026 |
| Local / meio | Videoconferência |
| Responsável pela ata | Abraão Oliveira |

# 1. Participantes

| Nome | Papel | Organização |
| --- | --- | --- |
| Abraão Oliveira | Gerente de Projeto | Timeware |
| Cezar Hiraki | Tech Lead / Arquiteto | Timeware |
| Raony Chagas | Desenvolvedor Sênior | Timeware |
| Allan Alves | Desenvolvedor (Suporte) | Timeware |
| Lucas Batista | Infraestrutura / DevOps | Timeware |

# 2. Pauta

Revisão dos endpoints mapeados nas APIs Sensr e Jira ao término da Fase 2.

Validação da estratégia de autenticação por desenvolvedor na API Sensr.

Definição da estratégia de identificação de cards já migrados no Jira.

Confirmação da necessidade do Atlassian Document Format (ADF) para campos de texto rico.

Autorização para início da Fase 3 — Desenvolvimento dos Serviços.

# 3. Discussões e definições

O Tech Lead Cezar Hiraki apresentou o resultado do mapeamento completo de endpoints realizado durante a Fase 2. No lado Sensr, foram identificados e documentados os endpoints de login (autenticação JWT), getactivitiesbyprojectstatus (listagem de atividades por projeto e status), getsingleactivity (detalhamento de atividade) e subactivity (sub-atividades vinculadas). No lado Jira v3, foram mapeados os endpoints de busca (search), criação de issues (create), transições de status (transitions) e comentários (comments).

A equipe discutiu a estratégia de autenticação com a API Sensr. Ficou estabelecido que o token JWT deverá ser obtido individualmente por desenvolvedor, pois a API retorna atividades filtradas pelo usuário autenticado — um token genérico resultaria em listas incompletas ou incorretas (D02). Em sequência, foi definida a estratégia de identificação de cards migrados: o SyncService utilizará o prefixo #ID no campo summary do Jira para detectar se um card já foi migrado, evitando duplicatas sem necessidade de campos personalizados ou dependências adicionais na plataforma (D03).

Por fim, o Tech Lead confirmou que a API Jira v3 exige o uso do Atlassian Document Format (ADF) para todos os campos de texto rico, como descrição e comentários. O envio de texto plano resulta em erro de validação por parte da API. Com isso, ficou definida a necessidade de implementação do método BuildAdfDocument no JiraService para conversão do conteúdo antes do envio (D04). O Gerente de Projeto formalizou a autorização para início da Fase 3 a partir de 24/04/2026.

# 4. Decisões e aceites

| Decisão / aceite | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Autenticação JWT individual por desenvolvedor no Sensr (D02) | Cezar Hiraki | 23/04/2026 |
| Identificação de cards migrados via prefixo #ID no summary do Jira (D03) | Cezar Hiraki | 23/04/2026 |
| Necessidade de ADF confirmada para campos de texto no Jira v3 (D04 formalizada na Fase 3 — ver GDE-AASPGOV01-001) | Raony Chagas | 23/04/2026 |
| Aprovação para início da Fase 3 — Desenvolvimento dos Serviços em 24/04/2026 | Abraão Oliveira | 23/04/2026 |

# 5. Ações (follow-up)

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Implementar SensrService com mecanismo de login por desenvolvedor e gestão de tokens JWT | Raony Chagas | Mai/2026 |
| Implementar JiraService incluindo método BuildAdfDocument para campos de texto rico | Raony Chagas / Allan Alves | Mai/2026 |
| Preparar estrutura de testes e cenários para uso na Fase 4 de Homologação | Caroline Sousa | Mai/2026 |
| Provisionar ambiente de integração para execução dos serviços durante a Fase 3 | Lucas Batista | 24/04/2026 |

# 6. Próximos passos

Início da Fase 3 — Desenvolvimento dos Serviços (24/04 a 20/05/2026), com implementação do SensrService, JiraService, SyncService, StatusMapper, HtmlHelper e modelos de dados. Ao término da fase, os serviços serão submetidos à Fase 4 de Homologação em ambiente real do cliente.

# Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Ata reconstituída a partir do Registro de Projeto AASP_Automacao-Governanca v2.0. |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Correção de consistência: D04 registrada como necessidade confirmada em 23/04, com formalização na Fase 3 (GDE), eliminando conflito de data; padronização do nome. |