Índice de Registros do Projeto — MilhasFacil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | INDICE-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Código do projeto | MILHASFACIL01 |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Natureza | Documento de controle / índice — apoio interno. Organiza a produção das evidências do projeto; não é, ele próprio, evidência auditável pela ASR. |
| Fonte consolidada | Planilha de Gestão GEST-MILHASFACIL01-001 (fonte da verdade de gestão) + código real dos três repositórios + APIs GitLab/Jira (coleta 15/06/2026) |

Como usar: este índice mapeia todos os registros MPS a produzir para o projeto MILHASFACIL01, o status de cada um e o processo MPS-SW que evidenciam. Conforme cada artefato for gerado ou atualizado, ajustar a coluna Status e registrar no histórico ao final.

1. Contexto e momento do projeto

Início: 09/02/2026 · Encerramento previsto: 26/07/2026.

Status atual (15/06/2026): Sprint 9 de 12 em andamento (01–14/06/2026); projeto ABERTO.

Consequência para a documentação: todo o conjunto de execução (Ondas 1 e 2) já pode ser produzido com base no realizado em S1–S9; os artefatos de encerramento (Onda 3: Termo de Encerramento, Lições Aprendidas, Ata de Aceite Final) aguardam o aceite formal previsto para o fim do projeto (~26/07/2026) e ainda não se aplicam.

Equipe (time atual): Abraão (GP — gestão, fora do DevOps), Cézar Velazquez (Tech Lead / Arquiteto / DevOps — revisor de PR), Jonathan Alves (QA — teste manual), Carol/Caroline (GQA independente — fora do DevOps), Felipe Santos · Lucas Batista · Henry Oliveira (Devs). DevOps (Azure) = 5: Cézar + 3 devs + Jonathan. Mapa de identidade no tooling (contas legadas): aprovação de PR sob Mateus Veloso = Cézar; commits de infra sob Raony Chagas/Mateus Sousa = Cézar; Felipe Siqueira/Henry Komatsu/Lucas Batista de Sousa = os devs. Reatribuição no GitLab ✅: Cézar (cezar.hiraki) → MF-4/6/12/40/52/73; Abraão (abraao.oliveira) → MF-72; Jonathan Alves (jonathan@timeware.com.br) → MF-7/20/27/71. Cézar é revisor do PR #29 no Azure (conta própria, Approved/vote 10). Raony fora do projeto.

2. Plano de produção (ondas)

Legenda de status: ✅ gerado (15/06/2026) · 🔵 aguardando encerramento (projeto aberto) · ⚪ insumo externo já existente.

Onda 1 — Núcleo de execução

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAP-MILHASFACIL01-001 | Termo de Abertura | GPR | ✅ |
| 2 | PLA-MILHASFACIL01-001 | Plano de Projeto | GPR | ✅ |
| 3 | REQ-MILHASFACIL01-001 | Documento de Requisitos | REQ | ✅ |
| 4 | PCP-MILHASFACIL01-001 | Documento de Design | PCP | ✅ |

Onda 2 — Restante da execução

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADAP-MILHASFACIL01-001 | Registro de Adaptação do Processo | GPR | ✅ |
| 6 | ITP-MILHASFACIL01-001 | Estratégia de Integração | ITP | ✅ |
| 7 | VV-MILHASFACIL01-001 | Plano de Verificação e Validação | VV | ✅ |
| 8 | REL-VV-MILHASFACIL01-001 | Relatório de Execução de Testes | VV | ✅ |
| 9 | GCO-MILHASFACIL01-001 | Registro de Gerência de Configuração | GCO | ✅ |
| 10 | GDE-MILHASFACIL01-001 | Registro de Análise de Decisão | GDE | ✅ |
| 11 | MED-MILHASFACIL01-001 | Registro de Medição | MED | ✅ |
| 12 | RASTR-MILHASFACIL01-001 | Matriz de Rastreabilidade | REQ | ✅ |
| 13 | RAC-MILHASFACIL01-001 | Relatório de Acompanhamento | GPR | ✅ |
| 14 | CR-MILHASFACIL01-001 | Change Request (CR-MF-001 — filtros antecipados S10→S9) | GPR | ✅ |
| 15 | ATA-MILHASFACIL01-001 | Ata de Kickoff | ORG | ✅ |
| 16 | ATA-MILHASFACIL01-002 | Ata de Aprovação de Arquitetura (Design Review — PO + Tech Lead) | ORG | ✅ |
| 17 | GQA-MILHASFACIL01-001 | Registro de GQA | GPC | ✅ |
| 18 | CAP-MILHASFACIL01-001 | Registro de Capacitação da Equipe | CAP | ✅ |
| 19 | REV-MILHASFACIL01-001 | Registro de Revisão por Pares | VV | ✅ |
| 20 | CTQ-MILHASFACIL01-001 | Cenários de Teste por card (Gherkin + critério + aprovação) | VV | ✅ |
| 21 | GEST-MILHASFACIL01-001 | Planilha de Gestão do Projeto (xlsx, 10 abas) — fonte da verdade de gestão | GPR | ✅ |

Nota: não há registro de aprovação de design de UI/UX porque o layout é fornecido pelo cliente (Hub de Milhas); a aprovação de design restringe-se à arquitetura técnica (ATA-MILHASFACIL01-002, PO + Tech Lead).

Onda 3 — Encerramento (aguardar aceite formal ~26/07/2026)

| # | Código do artefato | Documento | Processo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ATA-MILHASFACIL01-003 | Ata de Aceite Final | ORG | 🔵 |
| 23 | TAE-MILHASFACIL01-001 | Termo de Encerramento e Aceite | GPR | 🔵 |
| 24 | LI-MILHASFACIL01-001 | Lições Aprendidas | GPR | 🔵 |

Fora de escopo

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| AQU — Aquisição | 🔴 Não gerar registro de projeto. A equipe é própria da Timeware; não há subcontratação de desenvolvimento. Z-API e as cias aéreas são dependências de serviço/insumo, tratadas em ITP e na seção de Riscos do PLA, não em um registro AQU. |

3. Evidências em imagem a capturar

Os registros referenciam capturas de tela que devem ser anexadas na subpasta evidencias/. Lista consolidada:

| Código | O que capturar | Fonte | Usado em |
| --- | --- | --- | --- |
| IMG-JIRA-01 | Board 614 e burndown da sprint | Jira | RAC |
| IMG-DEVOPS-01 | Merge Request com aprovação (vote 10) | GitLab | REV |
| IMG-DEVOPS-02 | Lista dos 29 Merge Requests (28 concluídos + #29 ativo) | GitLab | GCO |
| IMG-DEVOPS-03 | Tags/baselines (v0.1.0–v0.9.0) | GitLab | GCO |
| IMG-CI-01 | Builds/pipelines (execução) | Azure Pipelines | RAC, REL-VV |
| IMG-CI-02 | Builds #52–#60 succeeded | Azure Pipelines | REL-VV |
| IMG-CI-03 | Relatório de cobertura JaCoCo | Azure Pipelines | MED |
| IMG-CI-04 | Estágios do pipeline (Test→Build) | Azure Pipelines | ITP |
| IMG-SWAGGER-01 | Swagger UI da API | API (springdoc) | PCP |
| IMG-ARQ-01 | Diagrama de arquitetura da solução (3 serviços) | Design Review / doc de arquitetura | ATA-002 |
| IMG-QA-01 | Evidência de teste manual — auth (register/login) | QA (homologação) | CTQ |
| IMG-QA-02 | Evidência de teste manual — busca de voos | QA (homologação) | CTQ |
| IMG-QA-03 | Evidência de teste manual — logout/blacklist | QA (homologação) | CTQ |
| IMG-QA-04 | Evidência de teste manual — filtros avançados (S9) | QA (homologação) | CTQ |
| IMG-QA-05 | Evidência de teste manual — airport ILIKE (S9) | QA (homologação) | CTQ |
| IMG-QA-06 | Evidência de teste manual — export CSV (S9) | QA (homologação) | CTQ |

4. Observações de classificação

Formato: registros produzidos em Markdown (.md); conversão para Word (.docx) gerada em paralelo na mesma pasta.

Release v0.9.0 (15/06/2026): develop foi promovido develop→homolog→main nos 3 repositórios, com tag v0.9.0 em main. Os filtros avançados (RF13), export CSV (RF14) e airport ILIKE (MF-64) estão Entregues (released em `main`), como os demais RFs. main passou a abranger Flyway V1–V5 + V9 (`airport_search_index`); a migration V10 (padronização de nomenclatura de BD, MF-73) está no PR #29 ativo, ainda não mergeada.

Revisão de PR: registrada em GCO, GQA e REV — os 6 PRs da S9 (#11/#12/#28/#21/#22/#27) estão concluídos COM revisor — Tech Lead Cézar Velazquez (no Azure sob a conta legada Mateus Veloso, Approved/vote 10); os 22 PRs históricos S1–S8 não têm revisor registrado na API (integração retroativa, imutáveis, ressalva); o PR #29 (MF-73) está ativo, aprovado pelo Tech Lead Cézar Velazquez na conta própria dele no GitLab (Approved/vote 10), aguardando merge. Em 15/06/2026 foi ativada política de branches protegidas exigindo ≥1 revisor em develop nos 3 repositórios. Jira: MF-64/MF-65/MF-69 = Concluído; MF-73 criado (padronização de BD). MF-45 corrigido (V7→V4). Intake MF-72 alinhado à fonte da verdade.

Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Criação do índice-mestre dos registros do projeto MILHASFACIL01. Ondas 1 e 2 geradas (18 registros .md + planilha GEST existente); Onda 3 (encerramento) marcada como aguardando aceite formal. |