# Ata de Reunião — Design Review / Aprovação da Arquitetura · MilhasFacil

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | ATA-MILHASFACIL01-002 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Código do projeto | MILHASFACIL01 |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Organização | Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA |
| Reunião | Design Review — Aprovação da Arquitetura técnica da solução |
| Data | 11/02/2026 |
| Horário | 14h00 – 15h30 |
| Canal | Microsoft Teams |
| Facilitador | Cézar Velazquez (Tech Lead / Arquiteto) |
| Versão | 1.1 |

## 1. Participantes

| Nome | Papel | Presença |
| --- | --- | --- |
| Abraão | Gerente de Projeto / PO | Presente |
| Cézar Velazquez | Tech Lead / Arquiteto / DevOps | Presente (facilitador) |
| Felipe Santos | Dev (Backend / Crawlers) | Presente |
| Lucas Batista | Dev (Full Stack) | Presente |
| Henry Oliveira | Dev (Full Stack) | Presente |

A aprovação da arquitetura é responsabilidade conjunta do Gerente de Projeto / PO (Abraão) e do Tech Lead / Arquiteto (Cézar Velazquez); os desenvolvedores participam como apoio técnico. A QA (Jonathan Alves) e a GQA independente (Carol/Caroline) não participam da decisão de arquitetura.

## 2. Objetivo

Revisar e aprovar formalmente a arquitetura técnica da plataforma MilhasFacil antes do início do desenvolvimento incremental, conforme o processo de Projeto e Construção do Produto (PCP) e a Gerência de Decisões (GDE). A arquitetura aprovada é a baseline de design registrada em PCP-MILHASFACIL01-001.

## 3. Escopo da aprovação de design

| Item de design | Aplicável? | Decisão |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura técnica (serviços, segurança, integração, dados) | Sim | Objeto desta ata — aprovada pelo PO + Tech Lead |
| Design de UI / UX (layout, identidade visual, telas) | Não aplicável | O layout e a identidade visual são fornecidos pelo cliente (Hub de Milhas); o projeto não inclui design de UI/UX. A camada web (Angular + TailwindCSS) apenas implementa o layout entregue pelo cliente, com aprovação visual nas Sprint Reviews. Não há, portanto, etapa de aprovação de design de interface. |

## 4. Arquitetura revisada e aprovada

Arquitetura distribuída em três serviços conteinerizados, orquestrados por Docker Compose (lida do código-fonte; detalhada em PCP-MILHASFACIL01-001):

API (MilhasFacil_api) — Spring Boot 3.2.5 / Java 21, padrão MVC em camadas (Controller → Service → Repository); persistência em PostgreSQL (migrations Flyway) e cache/segurança em Redis.

Web (MilhasFacil_web) — Angular 17.3 standalone + TailwindCSS 3.4, com lazy loading; consome a API via REST.

Crawler (MilhasFacil_crawler) — FastAPI 0.111 + SeleniumBase 4.27.4, com três parsers (Smiles/Azul/Latam); serviço isolado da API.

Decisões arquiteturais aprovadas (registradas em GDE-MILHASFACIL01-001):

GDE-1 — Autenticação JWT stateless (HS256, access 30 min + refresh 7 dias) com blacklist de jti no Redis para logout seguro, mantendo escalabilidade horizontal sem sessão de servidor.

GDE-2 — Busca paralela das três companhias com CompletableFuture (timeout de 40 s por crawler), consolidando resultados sem duplicatas e ordenando por milhas (atende RNF01).

GDE-3 — Crawler em serviço separado (FastAPI + SeleniumBase) em vez de scraping embarcado na API — isola a volatilidade dos portais das cias (risco R-01) e permite evolução independente.

GDE-4 — Senhas com BCrypt e CORS restrito; GDE-5 — exclusão lógica (flag active) em rotas favoritas para preservar rastreabilidade.

![IMG-ARQ-01 — diagrama de arquitetura da solução](evidencias/IMG-ARQ-01_diagrama-arquitetura.png)

*Figura — Diagrama de arquitetura da solução, mantido no Lucidchart: <https://lucid.app/lucidchart/a51c0f84-cc01-4468-bfdd-6e94aa7a3ae3>. O IMG-ARQ-01 é a exportação (PNG) desse diagrama. A arquitetura textual acima e o PCP-MILHASFACIL01-001 detalham a referência aprovada.*

## 5. Deliberações

| # | Deliberação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Arquitetura técnica (3 serviços, JWT stateless + Redis, busca paralela, crawler isolado) APROVADA como baseline de design | Abraão (PO) + Cézar Velazquez (Tech Lead) |
| D-02 | Design de UI/UX não se aplica ao escopo — layout fornecido pelo cliente; validação visual ocorre nas Sprint Reviews | Abraão (PO) |
| D-03 | Decisões arquiteturais registradas em GDE-MILHASFACIL01-001; alterações estruturais seguem o fluxo de change request | Cézar Velazquez (Tech Lead) |
| D-04 | Revisão técnica contínua via Pull Request, com o Tech Lead como revisor obrigatório (branch policy) | Cézar Velazquez (Tech Lead) |

## 6. Aprovação

A arquitetura técnica da plataforma MilhasFacil foi revisada e aprovada nesta reunião pelo Gerente de Projeto / PO (Abraão) e pelo Tech Lead / Arquiteto (Cézar Velazquez), constituindo a baseline de design do projeto (PCP-MILHASFACIL01-001). Reitera-se que não há aprovação de design de UI/UX, por o layout ser fornecido pelo cliente Hub de Milhas.

| Aprovador | Papel | Decisão |
| --- | --- | --- |
| Abraão | Gerente de Projeto / PO | Aprovado |
| Cézar Velazquez | Tech Lead / Arquiteto | Aprovado |

### Evidências referenciadas

| Código | O que capturar | Fonte |
| --- | --- | --- |
| IMG-ARQ-01 | Diagrama de arquitetura da solução (3 serviços) | Documento de arquitetura / quadro do Design Review |

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — registro da reunião de Design Review e aprovação da arquitetura (PO + Tech Lead) realizada em 11/02/2026. |
| 1.1 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Inclusão dos campos de cabeçalho Código do projeto (MILHASFACIL01) e Organização (Timeware Brasil Softwares e Serviços LTDA), padronizando com os demais registros do projeto. |