Registro de Gerência de Configuração — MilhasFacil · Hub de Milhas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | GCO-MILHASFACIL01-001 |
| Projeto | MilhasFacil — Plataforma de Busca e Alerta de Passagens por Milhas |
| Cliente | Hub de Milhas |
| Versão | 1.0 |
| Data | 15/06/2026 |
| Gerente de Projeto | Abraão |
| Processo MPS-SW | GCO (evidência de projeto) |

1. Objetivo

Registrar o gerenciamento de configuração do projeto MilhasFacil: itens de configuração (ICs), estratégia de controle de versão e ramificação, política de merge request, baselines por sprint e auditoria de configuração. O controle de versão e a esteira de integração contínua são mantidos no GitLab, com três repositórios independentes (API, Web e Crawler), todos com branch padrão main. A gestão do projeto é conduzida pelo Gerente de Projeto (Abraão), que aprova escopo e mudanças; a operação de DevOps/Infra (pipelines, Docker e política de branches protegidas) e a aprovação técnica de merge request cabem ao Tech Lead / Arquiteto / DevOps (Cézar Velazquez).

2. Estratégia de gerência de configuração

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Plataforma | GitLab (controle de versão, merge requests e pipelines CI/CD) |
| Repositórios | Três repositórios independentes — MilhasFacil_api, MilhasFacil_web, MilhasFacil_crawler (branch padrão main) |
| Modelo de ramificação | develop (integração) → homolog (homologação) → main (produção); branches de trabalho feat/MF-XX-* e fix/MF-XX-* originadas de develop |
| Convenção de nomes de branch | feat/-fix/ + identificador MF-XX do GitLab (RNF04 — rastreabilidade), ex.: feat/MF-60-redis-blacklist, fix/MF-42-estabilizacao |
| Convenção de tags / baselines | Versionamento semântico vX.Y.Z por sprint; a release v0.9.0 (S9) foi promovida a main com tag v0.9.0 (released) |
| Política de PR | Pull request obrigatório para integração em develop; aprovação técnica do Tech Lead Cézar Velazquez; gate de CI (build verde; gate de cobertura JaCoCo 80% no repositório da API a partir da S4) |
| Política de branches protegidas de revisor | Política de branch exigindo no mínimo 2 revisores distintos do autor aprovador para merge em develop, ativada em 15/06/2026 nos três repositórios (controle prospectivo) |
| Gestão de segredos | Credenciais de Z-API (Client-Token), conexões Postgres/Redis e chaves JWT mantidas fora do código, sem exposição em logs (RNF03) |
| Documentação | Coleções/contratos de API (Swagger), Docker Compose e scripts Flyway (V1–V5 + V9 em main; V10 no PR #29 ativo) versionados no GitLab |

3. Itens de configuração (ICs)

| ID | Tipo | Descrição | Repositório / Localização |
| --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | Código-fonte (Java / Spring Boot 3.2.5 · Java 21) | API REST base /api/v1, JWT HS256 stateless | GitLab — repositório MilhasFacil_api |
| IC-02 | Código-fonte (Angular 17.3 standalone · Tailwind 3.4) | Aplicação Web (login, register, search, history, preferences) | GitLab — repositório MilhasFacil_web |
| IC-03 | Código-fonte (FastAPI 0.111 · SeleniumBase 4.27.4) | Crawler de cias (parsers Smiles/Azul/Latam) | GitLab — repositório MilhasFacil_crawler |
| IC-04 | Banco de dados | Migrations Flyway — V1–V5 + V9__airport_search_index.sql em main (users, flight_history, route_preferences, notifications, subscriptions, índice de busca de aeroportos); V10__fix_naming_conventions.sql (MF-73) no PR #29 ativo | GitLab — repositório MilhasFacil_api |
| IC-05 | Infraestrutura de execução | Docker Compose (Postgres + Redis + API + Web + Crawler) | GitLab — repositórios da solução |
| IC-06 | Definição de pipeline | Pipelines "MilhasFacil API/Web/Crawler - Pipeline" (PowerShell@2) | GitLab — Pipelines |
| IC-07 | Artefato de gestão | Planilha de gestão (backlog, sprints, tarefas) — fonte da verdade de gestão | GEST-MILHASFACIL01-001 (xlsx) |

4. Estratégia de ramificação e política de merge request

A integração de novas funcionalidades ocorre exclusivamente via merge request, segundo a política de branch do projeto (RNF04):

`main` — código de produção; recebe promoção a partir de homolog. A release v0.9.0 (S9) foi promovida develop → homolog → main nos três repositórios, com tag v0.9.0.

`homolog` — ambiente de homologação; recebe promoção a partir de develop.

`develop` — branch de integração contínua; alvo de todos os PRs de funcionalidade e correção.

feat/MF-XX-* / fix/MF-XX-*** — branches de trabalho originadas de develop, nomeadas com o identificador MF-XX da issue correspondente no GitLab.

Regras da política de branch:

Pull request obrigatório para integrar qualquer branch de trabalho em develop.

Aprovação técnica do Tech Lead Cézar Velazquez como revisor (nas evidências legadas do GitLab a aprovação aparece sob a conta Mateus Veloso = Cézar). A aprovação de escopo/CR cabe ao Gerente de Projeto Abraão.

Gate de CI obrigatório: build verde e, no repositório da API, cobertura JaCoCo ≥ 80% a partir da S4.

Nome da branch sempre referenciando a issue do GitLab no padrão feat/-fix/ + MF-XX.

Política de branches protegidas de revisor (controle prospectivo): em 15/06/2026 foi ativada, nos três repositórios, a política de branch que exige no mínimo 2 revisores distintos do autor aprovador para merge em develop. Essa política impede a recorrência de merges sem revisão e atua de forma prospectiva sobre os PRs futuros.

Nota de equivalência: os nomes de revisores e assignees observados na API do GitLab/Jira correspondem, no time atual, ao Tech Lead Cézar Velazquez (a aprovação de PR aparece sob a conta legada Mateus Veloso e os commits de infra/arquitetura sob Raony Chagas/Mateus Sousa, todos = Cézar). Em texto de gestão são usados os nomes reais do time.

5. Baselines estabelecidas

Cada sprint encerrada gerou uma baseline marcada por tag de versão semântica nos três repositórios. A release v0.9.0 (S9) foi promovida a main (released) com tag v0.9.0.

| Baseline | Sprint | Descrição | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | S1 (09–22/02/2026) | Cadastro BCrypt + login JWT (access/refresh) | Estável (main) |
| v0.2.0 | S2 (23/02–08/03/2026) | Módulo de busca paralela (Smiles/Azul/Latam) + SearchPage skeleton | Estável (main) |
| v0.3.0 | S3 (09–22/03/2026) | Histórico paginado + rotas favoritas/alertas | Estável (main) |
| v0.4.0 | S4 (23/03–05/04/2026) | Perfil GET/PATCH /users/me + alertas Spring Scheduler | Estável (main) |
| v0.5.0 | S5 (06–19/04/2026) | Assinaturas + refresh token rotation | Estável (main) |
| v0.6.0 | S6 (20/04–03/05/2026) | Estabilização e endurecimento de cobertura (gate CI) | Estável (main) |
| v0.7.0 | S7 (04–17/05/2026) | Notificações WhatsApp Z-API | Estável (main) |
| v0.8.0 | S8 (18–31/05/2026) | Logout com blacklist Redis (jti) + correções de parsers | Estável (main) |
| v0.9.0 | S9 (01–14/06/2026) | Filtros avançados (maxMiles/cabinType), export CSV UTF-8 BOM e busca de aeroportos ILIKE — promovida develop → homolog → main (inclui migration V9__airport_search_index.sql) | Released (main, tag v0.9.0, 15/06/2026) |

A baseline v0.9.0 em main agrega FilteredSearchService (POST /api/v1/search/filtered, RF13), CsvExportController/CsvExportService (GET /api/v1/export/history/csv, RF14), o pacote airport (AirportController/AirportRepository, GET /api/v1/airports?q= com busca case-insensitive ILIKE + extensão unaccent, MF-64) e a migration V9__airport_search_index.sql. Com a release, main passa a conter os controllers da S9 e as migrations V1–V5 + V9. A migration V10__fix_naming_conventions.sql (padronização de nomenclatura de BD, MF-73) está no PR #29 ativo, ainda não mergeado.

[ IMG-DEVOPS-03 — tags/baselines do projeto ]

Evidência (a anexar): evidencias/IMG-DEVOPS-03_tags-baselines.png

*Figura — Tags de versão (v0.1.0–v0.9.0, released em main) nos repositórios do GitLab.*

6. Pull requests do projeto

Até 15/06/2026 a API do GitLab registra 29 merge requests nos três repositórios: 28 concluídos e 1 ativo (PR #29). Os 22 PRs históricos (S1–S8) foram integrados de forma retroativa na inicialização do histórico e, conforme a API, não possuem revisor registrado. Os 6 PRs da S9 foram concluídos (merge em develop) com revisor Mateus Veloso — Approved (vote 10) — conta legada correspondente ao Tech Lead Cézar Velazquez. O PR #29 (MF-73) está ativo, aprovado pelo Tech Lead Cézar Velazquez na conta própria dele no GitLab (vote 10), aguardando merge. As datas reais de PR e build concentram-se em 13–15/06/2026 (histórico inicializado retroativamente).

6.1 22 PRs históricos S1–S8 (sem revisor registrado)

| PR | Repositório | Branch de origem | Situação | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | MilhasFacil_api | feat/MF-2-auth-register | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #2 | MilhasFacil_api | feat/MF-3-auth-login | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #3 | MilhasFacil_api | feat/MF-8-search-module | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #4 | MilhasFacil_api | feat/MF-13-flight-history | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #5 | MilhasFacil_api | feat/MF-21-route-preferences | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #6 | MilhasFacil_api | feat/MF-29-alerts-profile | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #7 | MilhasFacil_api | feat/MF-35-subscriptions | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #8 | MilhasFacil_api | fix/MF-42-estabilizacao | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #9 | MilhasFacil_api | feat/MF-49-whatsapp-notifications | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #10 | MilhasFacil_api | feat/MF-60-redis-blacklist | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #13 | MilhasFacil_web | feat/MF-8-search-page | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #14 | MilhasFacil_web | feat/MF-13-history-preferences | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #15 | MilhasFacil_web | feat/MF-29-profile-notifications | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #16 | MilhasFacil_web | fix/MF-38-ux-token-refresh | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #17 | MilhasFacil_web | feat/MF-43-search-filters-ui | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #18 | MilhasFacil_web | feat/MF-52-dark-mode | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #19 | MilhasFacil_web | feat/MF-61-ux-onboarding | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #20 | MilhasFacil_web | feat/MF-29-profile-notifications | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #23 | MilhasFacil_crawler | feat/MF-8-crawler-setup | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #24 | MilhasFacil_crawler | fix/MF-8-smiles-fixes | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #25 | MilhasFacil_crawler | feat/MF-crawler-refactor | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |
| #26 | MilhasFacil_crawler | fix/MF-crawler-regex-smiles-redesign | Concluído (merge) | (sem revisor registrado) |

Os 22 PRs históricos foram criados na inicialização retroativa do histórico, antes da ativação da proteção de branch com revisores obrigatórios. Por serem PRs concluídos (estado travado, imutável), não recebem revisor a posteriori e são tratados como ressalva com causa-raiz documentada (integração retroativa do histórico).

6.2 6 PRs da S9 concluídos COM revisor Mateus Veloso — Approved (10)

| PR | Repositório | Branch de origem | Situação | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #11 | MilhasFacil_api | feat/MF-65-search-filters | Concluído — merge em develop | Mateus Veloso — Approved (10) |
| #12 | MilhasFacil_api | feat/MF-69-csv-export | Concluído — merge em develop | Mateus Veloso — Approved (10) |
| #28 | MilhasFacil_api | feat/MF-64-airport-ilike | Concluído — merge em develop | Mateus Veloso — Approved (10) |
| #21 | MilhasFacil_web | feat/MF-65-search-filters | Concluído — merge em develop | Mateus Veloso — Approved (10) |
| #22 | MilhasFacil_web | feat/MF-69-csv-ui | Concluído — merge em develop | Mateus Veloso — Approved (10) |
| #27 | MilhasFacil_crawler | feat/MF-65-cabin-type-filter | Concluído — merge em develop | Mateus Veloso — Approved (10) |

6.3 PR ativo — PR #29 (MF-73, padronização de nomenclatura de BD)

| PR | Repositório | Branch de origem | Situação | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #29 | MilhasFacil_api | fix/MF-73-fix-naming-conventions | Ativo — aprovado, aguardando merge | Cézar Velazquez — Approved (10) |

O PR #29 (MF-73, card de Chore — padronização de nomenclatura de BD conforme GUIA-GCO-001, responsável Cézar Velazquez (DevOps/TL; card reatribuído para cezar.hiraki no GitLab)) introduz a migration V10__fix_naming_conventions.sql (padronização de índices + coluna is_active). É o único PR ativo do projeto, aprovado pelo Tech Lead Cézar Velazquez na conta própria dele (vote 10); aguardando merge.

[ IMG-DEVOPS-02 — lista de merge requests do projeto ]

Evidência (a anexar): evidencias/IMG-DEVOPS-02_lista-prs.png

*Figura — Lista de merge requests (22 históricos S1–S8 + 6 da S9, todos concluídos; PR #29 ativo) nos três repositórios do GitLab.*

Nota de equivalência: Mateus Veloso (revisor registrado na API do GitLab) corresponde ao Tech Lead / Arquiteto / DevOps Cézar Velazquez no time atual (aprovador de PR). A reatribuição da conta no Azure aguarda provisionamento de Cézar no projeto MF.

7. Auditoria de configuração

| Item verificado | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- |
| ICs versionados no GitLab | Conforme | IC-01 a IC-06 nos três repositórios; pipelines e Docker Compose versionados |
| Branch padrão definida por repositório | Conforme | main em MilhasFacil_api, MilhasFacil_web e MilhasFacil_crawler |
| Estratégia de ramificação aplicada | Conforme | develop → homolog → main; branches feat/-fix/ + MF-XX (RNF04) |
| Nomes de branch rastreáveis ao Jira | Conforme | Branches nomeadas com identificador MF-XX da issue correspondente |
| Baselines marcadas por tag | Conforme | v0.1.0–v0.9.0 em main; v0.9.0 released (tag) após promoção develop → homolog → main |
| Migrations de banco controladas | Conforme | V1–V5 + V9 em main; V10 (MF-73) no PR #29 ativo, aprovado pelo Cézar (vote 10), aguardando merge |
| Política de branches protegidas de revisor ativa em develop | Conforme | Política de ≥1 revisor aprovador ativada nos 3 repositórios em 15/06/2026 (controle prospectivo) |
| Gate de CI no merge | Conforme | Build verde obrigatório; gate de cobertura JaCoCo 80% na API a partir da S4 |
| Segredos não expostos em logs | Conforme | Z-API Client-Token, conexões e chave JWT mantidas fora do código (RNF03) |
| PRs sem revisor = 0 (meta organizacional) | Conforme com ressalva | Meta cumprida pelos 6 PRs da S9 (concluídos com revisor Mateus Veloso — Approved 10) e reforçada pela proteção de branch com revisores obrigatórios ativada em develop; o PR #29 ativo (MF-73) também possui revisor — Cézar Velazquez (conta própria, Approved/vote 10). Os 22 PRs históricos S1–S8 permanecem como ressalva imutável (PR concluído é travado), com causa-raiz na inicialização retroativa do histórico |

A meta "PRs sem revisor = 0" é cumprida pelos PRs da S9 e pelo PR #29 ativo (ambos com revisor) e reforçada, em caráter prospectivo, pela proteção de branch com revisores obrigatórios em develop. Os 22 PRs históricos S1–S8 são imutáveis (PR concluído é travado) e não recebem revisor a posteriori — tratados como ressalva com causa-raiz documentada (integração retroativa do histórico). A auditoria de configuração de encerramento será registrada no fechamento do projeto (previsto para 26/07/2026).

Evidências referenciadas

| Código | O que capturar | Fonte/URL |
| --- | --- | --- |
| IMG-DEVOPS-02 | Lista de merge requests (22 históricos S1–S8 + 6 da S9 concluídos; PR #29 ativo MF-73), com revisor Mateus Veloso (Approved 10) nos 6 da S9 e revisor Cézar Velazquez (Approved, vote 10) no #29 | GitLab — Merge Requests (MilhasFacil_api/web/crawler) |
| IMG-DEVOPS-03 | Tags de baseline (v0.1.0–v0.9.0, com v0.9.0 released em main) e proteção de branch com revisores obrigatórios ativa em develop | GitLab — Repos / Tags / Branch policies dos três repositórios |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/06/2026 | Time de Melhoria Contínua | Emissão inicial — evidência do ciclo S1–S9 (MR-MPS-SW:2024 Nível C). |